ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 апреля 2014 г. N 328

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ

ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.03.2017 [N 382-13](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D180630A2AE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F6F5A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N),  от 10.02.2018 [N 141](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D985660823E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F6F5A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N), от 30.03.2018 [N 368-15](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F6F5A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N), от 01.10.2018 [N 1167](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D08D60082AE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F6F5A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N),  от 14.12.2018 [N 1529](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D186670528E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F6F5A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N)) |

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P41) Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

2. Завершить реализацию [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D183670E23E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB4F4F2A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2011 г. N 531 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2007 г. N 54".

3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации:

разместить государственную [программу](#P41) Российской Федерации, утвержденную настоящим постановлением, в части, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и служебной информации [ограниченного распространения](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A266DD38C690C20BF435B1ED97DA6890019BC737F3AA3A4B1F2EEAFADF3D9DCN), на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления;

принять меры по реализации мероприятий указанной государственной [программы](#P41) Российской Федерации;

в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления представить в Правительство Российской Федерации согласованные с Министерством финансов Российской Федерации предложения по уточнению предельных расходов федерального бюджета на 2017 - 2020 годы, предусмотренных на реализацию государственной [программы](#P41) Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной настоящим постановлением, основанные на оценке вклада мероприятий в сфере реализации указанной государственной [программы](#P41) Российской Федерации, финансируемых в том числе за счет средств федерального бюджета в 2008 - 2014 годах, в увеличение объемов ненефтегазовых доходов федерального бюджета в 2017 - 2020 годах.

4. Признать утратившими силу:

[распоряжение](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D38C69042BE2495347D57FA1865F1CA9622737A2BBAFF6F4B3AFF294DFDBN) Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 2539-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 8043);

[распоряжение](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D484640A29E2495347D57FA1865F1CA9622737A2BBAFF6F4B3AFF294DFDBN) Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 г. N 91-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 5, ст. 462);

[распоряжение](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D483690529E2495347D57FA1865F1CA9622737A2BBAFF6F4B3AFF294DFDBN) Правительства Российской Федерации от 27 мая 2013 г. N 850-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 22, ст. 2850);

[распоряжение](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D48D610B28E2495347D57FA1865F1CA9622737A2BBAFF6F4B3AFF294DFDBN) Правительства Российской Федерации от 19 июня 2013 г. N 997-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 26, ст. 3360);

[распоряжение](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D584650B29E2495347D57FA1865F1CA9622737A2BBAFF6F4B3AFF294DFDBN) Правительства Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1535-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 37, ст. 4713).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 15 апреля 2014 г. N 328

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ

ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.03.2017 [N 382-13](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D180630A2AE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F7F2A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N),  от 10.02.2018 [N 141](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D985660823E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F6F5A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N), от 30.03.2018 [N 368-15](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F6F5A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N), от 01.10.2018 [N 1167](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D08D60082AE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F6F5A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N),  от 14.12.2018 [N 1529](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D186670528E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F6F5A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N)) |

ПАСПОРТ

государственной программы Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F7F1A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| Соисполнитель Программы | - | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |
| Участники Программы | - | Министерство образования и науки Российской Федерации; |
| Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (до 2016 года); |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (до 2015 года); |
| Федеральное агентство по недропользованию (до 2017 года); |
| Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (до 2016 года); |
| Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" (до 2015 года) |
| Подпрограммы Программы (в том числе федеральные целевые программы) | - | [подпрограмма 1](#P144) "Развитие транспортного и специального машиностроения";  [подпрограмма 2](#P207) "Развитие производства средств производства";  [подпрограмма 3](#P263) "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров";  [подпрограмма 4](#P324) "Развитие производства традиционных и новых материалов";  [подпрограмма 5](#P396) "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности";  [подпрограмма 6](#P458) "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности";  [подпрограмма 7](#P521) "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности";  [подпрограмма 8](#P589) "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений";  [подпрограмма 9](#P650) "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации";  федеральная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D18464052AE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BBB4FFF7A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D186670528E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F7F1A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | |
| Цель Программы | - | создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету Программы), способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, нацеленных на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития страны |
| Задачи Программы | - | обеспечение потребностей в продукции транспортного комплекса за счет внутреннего производства конкурентоспособной техники;  обеспечение промышленности средствами производства;  создание устойчиво развивающейся легкой и текстильной промышленности, индустрии детских товаров, сохранение традиций и самобытности народных художественных промыслов;  обеспечение потребности промышленности в доступных, технологичных и экологичных традиционных и новых материалах;  расширение производства и стимулирование экспорта современной высокотехнологичной промышленной продукции;  обновление технологической и материальной базы отраслей гражданской промышленности;  координация программ развития отраслей промышленности со спросом на технологическую продукцию;  создание инновационной инфраструктуры для развития традиционных и новых отраслей промышленности;  развитие системы технического регулирования, стандартизации, метрологии, в том числе обеспечение единства измерений, сохранение метрологического суверенитета Российской Федерации и содействие внедрению промышленными предприятиями наилучших доступных технологий;  создание безопасных условий для развития традиционных и новых отраслей промышленности на базе объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D186670528E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F7F3A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году;  индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году;  индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году;  прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году;  энергоемкость обрабатывающих производств к базовому 2011 году;  внутренние затраты на исследования и разработки в рамках Программы за счет бюджетных средств;  внутренние затраты на исследования и разработки в рамках Программы за счет внебюджетных источников |
| Этапы и сроки реализации Программы | - | I этап - 2013 - 2015 годы;  II этап - 2016 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 1290464988,5 тыс. рублей,  в том числе:  2013 год - 55311588,4 тыс. рублей;  2014 год - 152964360,2 тыс. рублей;  2015 год - 134727709,9 тыс. рублей;  2016 год - 156635400,2 тыс. рублей;  2017 год - 146432670,1 тыс. рублей;  2018 год - 218556180,1 тыс. рублей;  2019 год - 220314492,2 тыс. рублей;  2020 год - 205522587,4 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D186670528E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F7F5A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | улучшение условий для создания и развития предприятий гражданских отраслей промышленности;  увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью;  поддержание положительной динамики инвестиций в основной капитал;  сокращение зависимости экономики Российской Федерации от импорта критически важных для устойчивого развития продуктов, оборудования и технологий;  модернизация технологической базы отраслей промышленности, ориентированных на инвестиционный спрос, обеспечение значительного по объему притока внебюджетных инвестиций в отрасли промышленности;  повышение производственной эффективности и энергоэффективности, обеспечение роста производительности труда за счет использования передовых технологий и современного оборудования;  увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест путем создания новых производств;  увеличение количества объектов промышленной инфраструктуры;  формирование эффективной системы поддержки спроса на продукцию новых отраслей;  обеспечение необходимой для устойчивого развития экономики интенсивности затрат на исследования и разработки в гражданских отраслях промышленности как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных источников;  применение современных национальных стандартов и средств измерений для повышения конкурентоспособности продукции и продвижения технологий на мировые рынки;  обеспечение развития метрологической инфраструктуры для сохранения метрологической независимости Российской Федерации;  создание эталонов нового поколения;  утверждение в качестве документов национальной системы стандартизации информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям;  технологическое обновление промышленности и внедрение наилучших доступных технологий для значительного снижения энергоемкости наиболее энергоемких производств и выпуска современной экологичной продукции;  формирование безопасных условий для создания новых конкурентоспособных производств на базе имущественных комплексов объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия, в том числе приведение в безопасное состояние 90,13 процента зданий и сооружений, а также рекультивация 46,74 процента земельных участков этих объектов;  укрепление позиций Российской Федерации на международных площадках, на которых формируется позиция по выполнению государствами положений [Конвенции](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D180650E20BF435B1ED97DA6890019BC737F3AA3A4B1F2EEAFADF3D9DCN) о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, заключенной в г. Париже 13 января 1993 г. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D186670528E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F7F6A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | |

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 "Развитие транспортного

и специального машиностроения"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F2F8A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) | - | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - | не предусматриваются |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | не предусматриваются |
| Цель подпрограммы | - | развитие конкурентоспособной промышленности и формирование внутренних источников инновационного развития |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение потребностей транспортного комплекса страны, включая личные потребности граждан и нужды национальной обороны, за счет внутреннего производства конкурентоспособной техники, отвечающей современному уровню международных требований по безопасности, экологическим характеристикам и экономичности;  совершенствование законодательства Российской Федерации и нормативной правовой базы, в том числе в сфере технического регулирования, в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации;  максимальная локализация производств на территории Российской Федерации и повышение их экспортного потенциала;  развитие инфраструктуры проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по созданию новых видов продукции, компонентов и технологий мирового уровня конкурентоспособности;  совершенствование системы кадрового обеспечения отрасли на основе системного прогнозирования потребности организаций и предприятий отрасли в компетенциях, соответствующих текущему и перспективному уровню развития техники, технологий и форм управления |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | индекс производства по отношению к предыдущему году (производство автомобилей, прицепов и полуприцепов);  индекс производства по отношению к предыдущему году (производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава);  индекс производства по отношению к предыдущему году (производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства);  индекс производства по отношению к предыдущему году (производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий);  производство важнейших видов продукции (машиностроение специализированных производств);  индекс производительности труда по отношению к предыдущему году |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | I этап - 2013 - 2015 годы;  II этап - 2016 - 2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 861836768,7 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 10617472 тыс. рублей;  2014 год - 100815204,1 тыс. рублей;  2015 год - 78806777,3 тыс. рублей;  2016 год - 110654043,5 тыс. рублей;  2017 год - 98982761,6 тыс. рублей;  2018 год - 152457800,7 тыс. рублей;  2019 год - 154543399,9 тыс. рублей;  2020 год - 154959309,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | повышение доли на внутреннем рынке продукции, производимой в Российской Федерации, в общем объеме рынка;  повышение вклада продукции автомобильной промышленности, транспортного машиностроения, сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, машиностроения специализированных производств в валовом внутреннем продукте;  увеличение объемов и доли экспорта продукции российского производства в общем объеме производства;  увеличение инвестиционной и инновационной активности предприятий отрасли;  повышение эффективности и производительности труда работников, занятых в отрасли;  обеспечение в полном объеме внутреннего спроса на современный железнодорожный подвижной состав, ликвидация дефицита железнодорожной техники к 2020 году;  повышение уровня обновления основных фондов;  обновление парка общественного автомобильного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб;  улучшение экологической обстановки в регионах;  расширение использования природного газа в качестве моторного топлива;  увеличение доли продукции автомобильной промышленности, транспортного машиностроения, сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, машиностроения специализированных производств, соответствующей установленным требованиям;  защита рынка комплектующих изделий транспортного и сельскохозяйственного машиностроения от контрафактной продукции;  развитие высокотехнологичного инновационного производства в Российской Федерации |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 "Развитие производства средств производства"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F1F6A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) | - | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - | не предусматриваются |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | не предусматриваются |
| Цели подпрограммы | - | повышение технологической независимости ключевых промышленных секторов российской экономики, обеспечение высокотехнологичными импортозамещающими средствами производства в объеме не менее 1000 ключевых технологий к 2020 году;  повышение востребованности российской продукции на внутреннем рынке за счет реализации мер государственной поддержки к 2020 году не менее чем на 10 процентов уровня 2015 года;  создание системы государственной поддержки вывода новых типов импортозамещающего оборудования на рынок, способствующей коммерциализации не менее 70 инновационных средств производства к 2020 году;  увеличение объема отгруженной инновационной импортозамещающей продукции до 10 млрд. рублей в год к 2020 году;  повышение конкурентоспособности российских средств производства на мировом рынке, обеспечивающее рост доли экспорта в общем объеме внутреннего производства не менее 15 процентов к 2020 году |
| Задачи подпрограммы | - | создание условий для инновационного развития производств средств производства на основе инновационного потенциала;  создание правовой, организационной и технологической инфраструктуры, способствующей эффективному внедрению новой техники и технологий, в том числе в сфере робототехники, цифрового производства и аддитивных технологий, для решения стратегических задач развития промышленности, а также поддержки внедрения в деятельность промышленных предприятий российского оборудования и инженерного программного обеспечения;  формирование устойчивого спроса на средства производства, произведенные на территории Российской Федерации;  удовлетворение спроса новыми образцами высокотехнологичного оборудования |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | объем отгруженных товаров собственного производства;  объем экспорта средств производства;  количество высокопроизводительных рабочих мест;  количество произведенных и реализованных импортозамещающих средств производства;  объем отгруженных импортозамещающих средств производства |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | I этап - 2013 - 2015 годы;  II этап - 2016 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 60956964,1 тыс. рублей,  в том числе:  2013 год - 6227950 тыс. рублей;  2014 год - 2277150 тыс. рублей;  2015 год - 1775075 тыс. рублей;  2016 год - 1537214,9 тыс. рублей;  2017 год - 956639,8 тыс. рублей;  2018 год - 15743314,2 тыс. рублей;  2019 год - 16219810,1 тыс. рублей;  2020 год - 16219810,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | повышение конкурентоспособности продукции и обеспечение промышленных предприятий высокотехнологичным, надежным и энергоэффективным оборудованием, отвечающим современным техническим, экономическим и экологическим требованиям на основе внедрения инновационных технологий;  обеспечение сокращения критической зависимости российских стратегических организаций машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов (авиастроительного, ракетно-космического, судостроительного и энергомашиностроительного) от поставок иностранных технологических средств машиностроительного производства, обеспечение технологического перевооружения организаций российского машиностроения и процесса постоянного воспроизводства и совершенствования применяемых ими технологий производства;  увеличение объема производства востребованных станков российского производства;  сокращение доли импорта во внутреннем потреблении продукции тяжелого машиностроения, энергетического машиностроения, электротехники и кабеля, станкоинструментальной промышленности, промышленной робототехники, продукции аддитивного производства, инженерного программного обеспечения |

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 "Развитие легкой и текстильной

промышленности, народных художественных промыслов,

индустрии детских товаров"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB0F6F4A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) | - | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - | не предусматриваются |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | не предусматриваются |
| Цели подпрограммы | - | создание устойчиво развивающейся легкой промышленности, интегрированной в мировую систему разделения труда и основанную на естественных конкурентных преимуществах страны;  сохранение в современных условиях традиций и самобытности народных художественных промыслов как базиса национальной культуры, престижа и гордости Российской Федерации;  создание конкурентоспособной и структурно сбалансированной индустрии детских товаров |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение реализации инвестиционных проектов по модернизации и созданию новых производств в легкой промышленности, в том числе сохранение и развитие существующих успешных сегментов отрасли, выстраивание технологической цепочки синтетических материалов, производства кожевенных материалов (от сырых шкур до готовой кожи для швейной, обувной, мебельной и автомобильной промышленности), создание условий для частичной локализации производства швейной и обувной продукции, а также поддержка и развитие российских брендов;  поддержка производства и реализации изделий народных художественных промыслов;  создание инновационной инфраструктуры исследований и разработок индустрии детских товаров |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | индекс производства по отношению к предыдущему году (производство текстильных изделий);  индекс производства по отношению к предыдущему году (производство одежды);  индекс производства по отношению к предыдущему году (производство кожи и изделий из кожи);  индекс производства по отношению к предыдущему году (производства изделий народных художественных промыслов);  доля российских товаров для детей на рынке детских товаров (за исключением детского питания);  объем экспорта товаров для детей;  индекс производительности труда по отношению к предыдущему году |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | I этап - 2013 - 2015 годы;  II этап - 2016 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 15970997 тыс. рублей,  в том числе:  2013 год - 1410000 тыс. рублей;  2014 год - 2529907 тыс. рублей;  2015 год - 2631036 тыс. рублей;  2016 год - 1507022,5 тыс. рублей;  2017 год - 1730452,7 тыс. рублей;  2018 год - 2048200 тыс. рублей;  2019 год - 2057189,4 тыс. рублей;  2020 год - 2057189,4 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | создание и устойчивое развитие новых предприятий легкой промышленности, интегрированных в мировую систему разделения труда и опирающихся на естественные конкурентные преимущества страны, а также обладающих мощным инновационным заделом для ежегодного повышения отраслевых темпов экономического роста;  создание технологической цепочки синтетических материалов, в первую очередь производства полиэстеровых и вискозных волокон и тканей в целях наибольшего эффекта для валового внутреннего продукта, включая экспортные поставки;  сохранение объемов выпуска и номенклатуры продукции народных художественных промыслов;  продвижение продукции народных художественных промыслов как базиса национальной культуры, престижа и гордости Российской Федерации;  создание конкурентоспособной и структурно сбалансированной индустрии детских товаров;  сохранение производителями устойчивых позиций на внутреннем рынке, обеспечение удовлетворения спроса населения на детские товары;  существенное снижение доли контрафакта на внутреннем рынке в общем объеме продукции легкой промышленности, обеспечение равных условий конкуренции для российских и иностранных производителей;  обеспечение спроса на качественные и доступные предложения российской и импортной продукции |

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 "Развитие производства традиционных

и новых материалов"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB0F5F2A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) | - | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (до 2016 года);  Федеральное агентство по недропользованию  (до 2017 года);  Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (до 2016 года) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | не предусматриваются |
| Цели подпрограммы | - | обеспечение российской экономики современными высокотехнологичными материалами;  удовлетворение спроса на материалы в необходимых номенклатуре, качестве и объемах поставок |
| Задачи подпрограммы | - | создание условий для роста потребления металлургической продукции российского производства на российском рынке, а также конкурентоспособной редкоземельной промышленности полного технологического цикла для удовлетворения потребностей оборонно-промышленного комплекса, гражданских отраслей экономики и выхода на иностранные рынки;  формирование основы для создания и развития современной отрасли промышленности композиционных материалов, обеспечивающей глобальную конкурентоспособность, инновационное развитие и рост экспортного потенциала ключевых секторов российской экономики;  увеличение производства конкурентоспособной продукции лесопромышленного комплекса с высокой добавленной стоимостью;  повышение конкурентоспособности продукции химической промышленности путем улучшения инвестиционного климата и наращивания объемов выпуска продукции глубокой переработки, снижения доли импорта и увеличения объемов экспорта высокотехнологичной химической продукции |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | индекс производства по отношению к предыдущему году (металлургическое производство и производство готовых металлических изделий);  индекс производства редких (ниобий, тантал, германий, галлий, иридий) и редкоземельных металлов;  объем внутреннего производства продукции композитной отрасли;  количество разработанных технологий мирового уровня в отрасли производства композитных материалов, прошедших опытную отработку и готовых к коммерциализации или переданных в производство;  дома деревянного заводского изготовления;  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели);  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них);  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (химический комплекс);  доля импорта в структуре потребления продукции химического комплекса глубокой переработки в общем количестве продукции химического комплекса;  доля экспорта в структуре выпуска продукции химического комплекса глубокой переработки в общем количестве внутреннего производства |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | I этап - 2013 - 2015 годы;  II этап - 2016 - 2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 26517110,7 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 4150000 тыс. рублей.  2014 год - 4514152,5 тыс. рублей;  2015 год - 5651652,3 тыс. рублей;  2016 год - 6734107,5 тыс. рублей;  2017 год - 1901468,4 тыс. рублей;  2018 год - 1765730 тыс. рублей;  2019 год - 900000 тыс. рублей;  2020 год - 900000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | повышение качества и конкурентоспособности металлопродукции из черных и цветных металлов;  рост поставок металлопродукции на внутренний рынок с увеличением доли российской металлопродукции во внутреннем металлопотреблении;  дальнейшая модернизация предприятий отрасли и внедрение наилучших доступных технологий, которые позволят уменьшить объем выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, сбросов и образования отходов производства;  обеспечение в производстве редкоземельных металлов сокращения импортной зависимости;  обеспечение экономической безопасности страны путем гарантированных поставок редких и редкоземельных металлов;  обеспечение создаваемых промышленных производств сырьем редких и редкоземельных металлов на долгосрочный период путем подготовки новых запасов руд редких и редкоземельных металлов;  ликвидация технологического отставания в части технологий извлечения, разделения и получения редких и редкоземельных металлов, их чистых и высокочистых индивидуальных соединений, материалов и высокотехнологичной продукции нового поколения на основе и с применением редких и редкоземельных металлов;  увеличение объема производства редких и редкоземельных металлов к 2020 году по сравнению с 2015 годом на 42,6 процента;  осуществление условий привлечения инвестиций для создания и развития государственно важной индустрии производства редких и редкоземельных металлов в Российской Федерации;  обеспечение возможности восстановления промышленности редкоземельных металлов, создание новых конкурентоспособных производств, новых материалов из редких и редкоземельных металлов, изделий на их основе;  в целях развития химического комплекса рост объема инвестиций, снижение средней стоимости капитала для бизнеса;  увеличение темпов модернизации основных фондов, обеспечение повышения производительности труда на предприятиях отрасли, что в конечном счете приведет к развитию производства высоких переделов и увеличению выпуска инновационной продукции;  увеличение добавленной стоимости на один куб. метр заготовленной древесины путем развития глубокой переработки древесины, снижение доли импортной лесобумажной продукции, развитие внутреннего спроса и экспорта лесобумажной продукции;  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в лесопромышленном комплексе к 2020 году, в размере 1367 млрд. рублей;  увеличение объема производства в композитной отрасли до 120 млрд. рублей |

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 "Содействие в реализации инвестиционных

проектов и поддержка производителей высокотехнологической

продукции в гражданских отраслях промышленности"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB0F0F0A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) | - | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - | не предусматриваются |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | не предусматриваются |
| Цель подпрограммы | - | создание и развитие на территории Российской Федерации новых высокотехнологичных производств (как готовой продукции, так и комплектующих) в гражданских отраслях промышленности |
| Задачи подпрограммы | - | создание системообразующих условий для реализации приоритетных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях промышленности, защита организаций промышленности, реализующих инвестиционные проекты и развивающих высокотехнологичные производства, от воздействия внешних экономических рисков;  предоставление производителям конкурентоспособной на внешних рынках высокотехнологичной промышленной продукции государственной поддержки, обеспечивающей выход и расширение присутствия на мировом рынке;  поддержка реализации инвестиционных проектов, направленных в том числе на развитие компонентной базы для всех гражданских отраслей промышленности, способствующих повышению уровня локализации в стране;  обеспечение поддержки реализации инвестиционных проектов в гражданских отраслях промышленности за счет средств федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития";  защита организаций промышленности, реализующих инвестиционные проекты и развивающих высокотехнологичные производства, от воздействия внешних экономических рисков |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество приоритетных комплексных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях промышленности, получающих государственную поддержку;  количество созданных высокопроизводительных рабочих мест (по комплексным инвестиционным проектам в гражданской промышленности, получающим государственную поддержку);  индекс промышленного производства реабилитационной индустрии;  количество созданных новых рабочих мест на предприятиях реабилитационной индустрии;  общее количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" в соответствующем финансовом году;  объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации проектов дополнительно к сумме займов, предоставленных федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития";  суммарный объем выручки российских юридических лиц и российских индивидуальных предпринимателей, обеспеченный за счет реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития";  объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития";  количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых заемщиком в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития";  количество заявок поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития";  объем поддержанного государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" экспорта высокотехнологичной промышленной продукции в приоритетных отраслях промышленности с использованием средств субсидии;  объем поддержанного высокотехнологичного экспорта акционерным обществом "Российский экспортно-импортный банк" с использованием средств субсидии;  экспорт российской промышленной продукции по 4 пилотным отраслям (автомобилестроение, сельхозмашиностроение, железнодорожное машиностроение, авиастроение) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | I этап - 2013 - 2015 годы;  II этап - 2016 - 2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 104895939,2 тыс. рублей,  в том числе:  2013 год - 100000 тыс. рублей;  2014 год - 4335000 тыс. рублей;  2015 год - 9581571,8 тыс. рублей;  2016 год - 8042860,3 тыс. рублей;  2017 год - 22461266,5 тыс. рублей;  2018 год - 24081926,7 тыс. рублей;  2019 год - 26006650,4 тыс. рублей;  2020 год - 10286663,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | создание и введение в эксплуатацию новых промышленных производств, выпускающих современную высокотехнологичную продукцию, в том числе конкурентоспособную на мировом рынке (экспортируемую за рубеж);  создание государственной инфраструктуры реализации промышленной политики, поддержка инновационных проектов и минимизация инвестиционных рисков, связанных с макроэкономическими и политическими факторами;  обеспечение стабильности промышленного развития, в особенности в сфере средних промышленных предприятий, составляющих основу современных технологических комплексов |

ПАСПОРТ

подпрограммы 6 "Содействие проведению научных исследований

и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB0FEF8A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) | - | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - | Министерство образования и науки Российской Федерации;  Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (до 2015 года) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | не предусматриваются |
| Цели подпрограммы | - | создание конкурентоспособных технологий и их внедрение в промышленное производство гражданских отраслей промышленности |
| Задачи подпрограммы | - | создание условий для взаимодействия промышленных предприятий и научных институтов в контексте повышения конкурентоспособности и наукоемкости российской промышленной продукции;  обеспечение реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности;  обеспечение развития критически важных продуктов и технологий;  обеспечение обновления и развития научно-технологической инфраструктуры, создание институциональной среды и инфраструктуры для развития индустрии инжиниринга и промышленного дизайна;  создание условий для реализации научно-технической политики в гражданских отраслях промышленности |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | объем продаж высокотехнологичной продукции, созданной в результате планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;  количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в гражданских отраслях промышленности (в результате реализации планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ);  количество технологий мирового уровня, патентов и других правоохранных документов, полученных в результате государственной поддержки;  количество организаций, воспользовавшихся льготным доступом к специализированному программному обеспечению;  число патентных заявок на изобретения организаций реабилитационной индустрии, поданных в России и за рубежом;  количество созданных инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | I этап - 2013 - 2015 годы;  II этап - 2016 - 2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 52748956,7 тыс. рублей,  в том числе:  2013 год - 3690496,3 тыс. рублей.  2014 год - 8045079,8 тыс. рублей;  2015 год - 9120754,5 тыс. рублей;  2016 год - 7011544,5 тыс. рублей;  2017 год - 4904230,7 тыс. рублей;  2018 год - 5860352,8 тыс. рублей;  2019 год - 6839383,7 тыс. рублей;  2020 год - 7277144,4 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | решение проблемы технологической поддержки импортозамещающих процессов в гражданских отраслях промышленности;  технологическое обновление гражданских отраслей промышленности, внедрение в производство технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной импортозамещающей продукции;  управление сферой прикладных исследований и разработок на основе комплекса инструментов статистического наблюдения, технических регламентов и стандартов, профессиональных стандартов, методических материалов;  получение в результате выполняемых научных исследований и разработок коммерциализируемых и готовых к внедрению результатов;  обеспечение развития производств критически важных товаров и технологий;  создание условий для модернизации промышленных предприятий и строительства производственных мощностей, отвечающих показателям энергоэффективности и ресурсосбережения и обеспечивающих снижение негативного воздействия на окружающую среду;  управление сферой прикладных исследований и разработок на основе комплекса инструментов статистического наблюдения, технических регламентов и стандартов, профессиональных стандартов, методических материалов;  получение в результате выполняемых научных исследований и разработок коммерциализируемых и готовых к внедрению результатов;  значительный рост индустрии инжиниринга и становление отечественной индустрии промышленного дизайна, появление в Российской Федерации лидеров в области комплексного создания объектов строительства, развитие малого и среднего предпринимательства в сфере инжиниринга;  формирование системы поддержки внедрения в производство российских результатов интеллектуальной деятельности;  содействие использованию результатов исследований и разработок, проводимых в ведущих российских образовательных организациях высшего образования и научных организациях |

ПАСПОРТ

подпрограммы 7 "Развитие промышленной инфраструктуры

и инфраструктуры поддержки деятельности

в сфере промышленности"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB3F7F6A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) | - | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - | не предусматриваются |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | не предусматриваются |
| Цели подпрограммы | - | опережающее развитие современной промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности в субъектах Российской Федерации, направленное на усиление их индустриального потенциала и обеспечение долгосрочного социально-экономического роста |
| Задачи подпрограммы | - | разработка и реализация мер стимулирования инвестиций в создание и развитие индустриальных (промышленных) парков и технопарков, промышленных кластеров, в том числе промышленной инфраструктуры, на территориях, требующих особого внимания;  разработка и внедрение механизмов привлечения передовых технологий и передового международного опыта в области создания и развития индустриальных (промышленных) парков, технопарков, промышленных кластеров и управлении ими;  содействие созданию высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках и технопарках, промышленных кластерах;  стимулирование процессов производственной кооперации в рамках промышленных кластеров;  развитие институтов повышения качества российской продукции |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках;  количество предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках;  количество индустриальных (промышленных) парков;  количество промышленных технопарков;  количество промышленных кластеров;  объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков;  объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры промышленных технопарков;  объем внебюджетных инвестиций на реализацию совместных проектов участников промышленных кластеров;  количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках;  количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках;  количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в промышленных кластерах;  налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках, в федеральный бюджет;  налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках, в федеральный бюджет;  налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных кластерах, в федеральный бюджет;  количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе региональных программ развития промышленности;  объем внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в рамках мероприятий региональных программ развития промышленности;  уровень доверия к знаку системы подтверждения качества российской продукции;  количество видов продукции, сертифицируемых в системе подтверждения качества российской продукции (за год) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | I этап - 2014 - 2015 годы;  II этап - 2016 - 2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 36463101,4 тыс. рублей,  в том числе (2014 год - не предусмотрен):  2015 год - 300000 тыс. рублей;  2016 год - 5104210 тыс. рублей;  2017 год - 4948305,9 тыс. рублей;  2018 год - 8310232,5 тыс. рублей;  2019 год - 8369316,5 тыс. рублей;  2020 год - 8431036,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | обеспечение ускоренного роста числа создаваемых индустриальных (промышленных) парков, технопарков и промышленных кластеров, имеющих высокий уровень инвестиционной привлекательности;  обеспечение сбалансированного территориального развития индустриальных (промышленных) парков и технопарков, создание в них современных диверсифицированных высокотехнологичных производств;  обеспечение доступности кредитов для финансирования создания индустриальных (промышленных) парков и технопарков и усовершенствование механизмов привлечения инвестиций в целях осуществления инвестиционных процессов в субъектах Российской Федерации и роста собственной налоговой базы регионов;  гармонизация эффективно функционирующей и сбалансированной системы мер государственной поддержки развития промышленности регионов, а также система поддержки принятия управленческих решений в сфере развития промышленности, сформированных и отлаженных в ходе реализации подпрограммы;  формирование инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, обеспечивающей производство современной высокотехнологичной продукции, обладающей высокой конкурентоспособностью;  обеспечение распространения информации в сфере промышленной политики и вовлечения в развитие промышленного производства широкого круга участников и заинтересованных сторон |

ПАСПОРТ

подпрограммы 8 "Развитие системы технического

регулирования, стандартизации и обеспечение

единства измерений"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB3F2F4A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) | - | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |
| Участники подпрограммы | - | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | ведомственная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D482600823E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F7F0A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) "Проведение фундаментальных исследований в области метрологии, разработки государственных (в том числе первичных) эталонов единиц величин" |
| Цели подпрограммы | - | развитие системы технического регулирования, совершенствование национальной системы стандартизации, содействие соблюдению требований технических регламентов Таможенного союза, обеспечение единства измерений в интересах повышения качества жизни населения и конкурентоспособности экономики, недопущение научного и технологического отставания Российской Федерации от мирового уровня точности измерений, сохранение метрологического суверенитета Российской Федерации;  содействие внедрению промышленными предприятиями наилучших доступных технологий, технической модернизации отраслей промышленности при одновременном снижении негативного воздействия на окружающую среду |
| Задачи подпрограммы | - | реализация программ национальной стандартизации Российской Федерации, в том числе в целях дальнейшей гармонизации национальных и межгосударственных стандартов с международными стандартами, обновления фонда стандартов и создания доказательной базы для подтверждения соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), формирование и ведение федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд, а также создание и ведение федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов и формирование и ведение федерального информационного фонда стандартов;  разработка и совершенствование государственных эталонов единиц величин;  поддержка организаций в области стандартизации, информации и обеспечения единства измерений;  недопущение научного и технологического отставания Российской Федерации от признаваемого мирового уровня точности измерений, сохранение метрологического суверенитета Российской Федерации;  реализация мероприятий по разработке и утверждению информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям в соответствии с поэтапным [графиком](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D084640B2FE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB0F0F0A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) создания в 2015 - 2017 годах отраслевых справочников наилучших доступных технологий, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. N 2178-р, и с положениями документов национальной системы стандартизации серии "Наилучшие доступные технологии", а также формирование механизмов для осуществления их правоприменения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | уровень гармонизации национальных стандартов Российской Федерации с международными стандартами;  количество утвержденных национальных стандартов;  количество утвержденных государственных первичных эталонов;  точность сведения национальной и международной шкал времени;  количество зарегистрированных стандартных справочных данных |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | I этап - 2013 - 2015 годы;  II этап - 2016 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 21928135 тыс. рублей,  в том числе:  2013 год - 2215619,3 тыс. рублей.  2014 год - 2101580,6 тыс. рублей;  2015 год - 2497368,6 тыс. рублей;  2016 год - 3331174,8 тыс. рублей;  2017 год - 2907552,4 тыс. рублей;  2018 год - 2916063,2 тыс. рублей;  2019 год - 2973042,2 тыс. рублей;  2020 год - 2985733,9 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | устранение неоправданных технических барьеров в торговле путем гармонизации национальных и межгосударственных стандартов, а также классификаторов с международными стандартами;  повышение конкурентоспособности отечественной продукции (работ, услуг) и увеличение объемов выпуска в обращение инновационной и высокотехнологичной продукции, в том числе  применение современных национальных стандартов и средств измерений и повышение экспорта продукции российских товаропроизводителей на 5 - 7 процентов;  содействие взаимопроникновению технологий, знаний и опыта, накопленных в различных отраслях экономики, ежегодное обновление фонда национальных стандартов на уровне, соответствующем мировому (10 - 12 процентов);  обеспечение продвижения инновационной российской продукции и технологий на мировые рынки;  обеспечение наиболее полного развития современной российской метрологической инфраструктуры для сохранения метрологической независимости Российской Федерации, обеспечение разработки и производства высокотехнологичной продукции, в том числе оборонного назначения, повышение конкурентоспособности отечественной промышленности;  создание эталонов нового поколения на основе новых физических принципов и явлений, обеспечивающих измерение и контроль параметров новых видов инновационной продукции, веществ и материалов в приоритетных направлениях российской экономики;  внедрение промышленными предприятиями наилучших доступных технологий, техническая модернизация отраслей промышленности при одновременном снижении негативного воздействия на окружающую среду;  содействие в получении промышленными предприятиями комплексного экологического разрешения в обеспечение реализации требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D084640822E2495347D57FA1865F1CA9622737A2BBAFF6F4B3AFF294DFDBN) "Об охране окружающей среды" |

ПАСПОРТ

подпрограммы 9 "Ликвидация последствий деятельности

объектов по хранению и объектов по уничтожению химического

оружия в Российской Федерации"

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D186670528E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F7F9A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) | - | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - | не предусматриваются |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | не предусматриваются |
| Цель подпрограммы | - | создание безопасных условий для развития традиционных и новых отраслей промышленности на базе имущественных комплексов объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия, повышение их инвестиционной привлекательности, а также обеспечение выполнения функций уполномоченного (национального) органа Российской Федерации по выполнению [Конвенции](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D180650E20BF435B1ED97DA6890019BC737F3AA3A4B1F2EEAFADF3D9DCN) о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении |
| Задачи подпрограммы | - | создание производственных мощностей для обезвреживания и размещения отходов;  приведение в безопасное состояние зданий и сооружений (включая находящееся в них технологическое оборудование), а также рекультивация земельных участков;  обеспечение проведения государственной политики Российской Федерации и укрепление позиций на международных площадках в области химического разоружения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество созданных производственных участков для обеспечения работ по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия;  доля приведенных в безопасное состояние зданий и сооружений объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в общем количестве зданий и сооружений объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия, подлежащих приведению в безопасное состояние (нарастающим итогом от базового значения 87,27 процента);  доля рекультивируемых земель объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в общем количестве загрязненных земель объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия (нарастающим итогом от базового значения 46,69 процента);  степень обеспечения проведения международных инспекций в соответствии с положениями [Конвенции](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D180650E20BF435B1ED97DA6890019BC737F3AA3A4B1F2EEAFADF3D9DCN) о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (не более 12 инспекций в год) |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2019 - 2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 4811400 тыс. рублей, в том числе:  на 2019 год - 2405700 тыс. рублей;  на 2020 год - 2405700 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | поддержание положительной динамики развития отраслевой инфраструктуры переработки отходов производства и потребления, в том числе:  ввод в эксплуатацию одного объекта обезвреживания отходов;  формирование безопасных условий для создания новых конкурентоспособных производств на базе имущественных комплексов объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия, в том числе приведение в безопасное состояние 90,13 процента зданий и сооружений, а также рекультивация 46,74 процента земельных участков этих объектов;  стимулирование притока инвестиций в формирование потенциала развития традиционных и новых отраслей промышленности на базе имущественных комплексов объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия;  создание условий для увеличения количества высокопроизводительных рабочих мест;  обеспечение проведения международных инспекций в соответствии с положениями [Конвенции](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D180650E20BF435B1ED97DA6890019BC737F3AA3A4B1F2EEAFADF3D9DCN) о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении;  укрепление позиций Российской Федерации на международных площадках, на которых формируется позиция по выполнению государствами положений [Конвенции](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D180650E20BF435B1ED97DA6890019BC737F3AA3A4B1F2EEAFADF3D9DCN) о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении |

I. Приоритеты и цели государственной политики,

включая направления развития приоритетных территорий

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB3F1F3A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15)

В основу приоритетов государственной политики в сфере реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (далее - Программа) заложен принцип управления рисками развития промышленности на основе матричного соотнесения параметров приоритетных отраслей промышленности и возможных инструментов промышленной политики. Выделение отраслей промышленности и соответственно отраслевых подпрограмм Программы осуществляется по типу рынков выпускаемой продукции.

Преимущественно на внутренний рынок ориентирована продукция следующих традиционных отраслей машиностроения:

автомобильная промышленность;

сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение в пищевой и перерабатывающей промышленности;

машиностроение специализированных производств;

транспортное машиностроение.

На обслуживание интересов промышленности и обеспечение ее средствами производства ориентированы следующие отрасли:

станкостроение;

легкая промышленность;

тяжелое машиностроение;

энергомашиностроение;

робототехника;

аддитивные технологии и технологии "цифрового производства";

промышленное программное обеспечение.

На потребительский сектор ориентированы следующие традиционные отрасли:

легкая промышленность;

народные художественные промыслы;

индустрия детских товаров.

На обеспечение промышленности материалами ориентированы следующие отрасли:

металлургия;

композиты;

редкие и редкоземельные металлы;

химический комплекс.

Помимо указанных 4 категорий отраслей и соответственно 4 отраслевых подпрограмм, Программа включает комплекс следующих мероприятий, обеспечивающих развитие промышленности в целом:

обеспечение устойчивого финансового положения промышленности и формирование комплекса мер государственной финансовой поддержки;

создание условий для технологического развития отраслей промышленности и поддержка инноваций;

меры по управлению региональным промышленным развитием, поддержке и координации усилий субъектов Российской Федерации по созданию и развитию индустриальных (промышленных) парков, технопарков, промышленных кластеров и по реализации региональных программ развития промышленности;

действия в сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений, оказывающие общесистемное воздействие на промышленное производство.

Приоритетными направлениями гражданской промышленности в сфере реализации Программы (подпрограммам в ее составе) являются направления промышленности (продуктовые и технологические направления в рамках отраслей), осуществление деятельности по которым способствует:

созданию новых экономически эффективных и экологически безопасных производств;

развитию промышленного производства в направлении увеличения выпуска высокотехнологичной продукции;

росту производительности труда за счет использования передовых технологий и современного оборудования и созданию высокопроизводительных рабочих мест;

созданию условий для продвижения инновационной российской продукции и технологий на мировые рынки;

повышению энергоэффективности и ресурсосбережения.

В рамках реализации основных положений [Стратегии](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D08C650F29E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F6F9A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р, Программой предусмотрен ряд основных мероприятий, нацеленных на существенные преобразования в ведущих отраслях обрабатывающей промышленности. Эти мероприятия составляют основу промышленной политики Российской Федерации.

Для решения задач в области модернизации и инновационного развития предполагается реализация мероприятий по развитию национальной инновационной системы, формированию системы технологического прогнозирования, ориентированного на обеспечение перспективных потребностей обрабатывающего сектора экономики с учетом развития ключевых производственных технологий. В связи с этим предполагается координация мероприятий подпрограмм с формируемыми технологическими платформами и пилотными проектами инновационных территориальных кластеров.

Важным направлением реализации Программы является обеспечение технологического развития отечественной промышленности на основе создания и внедрения прорывных, ресурсосберегающих, экологически безопасных промышленных технологий для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции. Достижение целей Программы и ее подпрограмм предполагается создание новых передовых технологий и оборудования, необходимых для их применения на уровне экспериментальных линий, демонстрационных установок и (или) опытных образцов, подтверждающих готовность технологических решений к промышленной реализации.

Стратегической целью Программы является создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету Программы), способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития и повышения обороноспособности страны.

Программа в соответствии с системой отраслевых приоритетов ориентирована на решение комплекса задач.

Эффективное саморазвитие российской промышленности на основе интеграции в мировую технологическую среду обеспечивается решением таких задач, как обновление технологической и материальной базы соответствующих отраслей промышленности и обеспечение промышленности средствами производства, координация программ технологического развития отраслей промышленности с тенденциями спроса на технологическую продукцию.

Необходимость разработки и применения передовых промышленных технологий требует решения задач по обеспечению потребности промышленности в доступных, технологичных и экологичных традиционных и новых материалах, стимулированию научных исследований и разработок, направленных на создание новых технологий и материалов.

Для формирования и освоения новых рынков инновационной продукции, развития новых отраслей в рамках реализации мероприятий Программы необходимо решение следующих задач:

расширение производства современной высокотехнологичной промышленной продукции;

стимулирование экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью с учетом ограничений Всемирной торговой организации, снятие регуляторных барьеров и формирование паритетных условий для вывода на рынок инновационной продукции;

стимулирование научных исследований и опытных разработок, направленных на обеспечение промышленности новыми технологиями и образцами продукции;

опережающее создание инновационной инфраструктуры для развития традиционных и новых отраслей промышленности.

В сферах технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений требуется развитие национальной системы стандартизации, обеспечение единства измерений в интересах повышения качества жизни населения и конкурентоспособности экономики, сохранение метрологического суверенитета Российской Федерации, содействие внедрению промышленными предприятиями наилучших доступных технологий и технической модернизации отраслей промышленности при одновременном снижении негативного воздействия на окружающую среду.

Успешное выполнение задач Программы необходимо для достижения долгосрочных целей устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации. Это позволит придать дополнительный импульс модернизации и диверсификации российской экономики, снизит ее зависимость от внешней конъюнктуры в первую очередь от цен на углеводородное сырье. Меры, направленные на решение задач Программы, призваны сделать продукцию российских промышленных предприятий конкурентоспособной и востребованной на российском рынке и обеспечить расширение присутствия на мировых рынках. Реализация Программы будет также иметь значительный мультипликативный эффект для смежных отраслей экономики. При этом ожидается возникновение дополнительных стимулов для развития сферы научных исследований и опытных разработок (в контексте развития профильных отраслевых исследовательских центров, инновационных территориальных кластеров) и коммерциализации новых технологий, для осуществления инфраструктурных проектов, в том числе в сфере транспорта и связи, для развития системы образования, а также для сферы услуг.

До 2017 года целевые индикаторы и показатели Программы, подпрограмм Программы предусматривают мониторинг макроэкономической динамики и в силу влияния внешних факторов и рисков глобального характера используются как иллюстрация потенциальной динамики экономического развития, соответствующей условиям и прогнозам социально-экономического развития Российской Федерации. Основные мероприятия Программы решают задачу максимально возможного (с учетом складывающихся ограничений) приближения фактической макроэкономической динамики к теоретически запланированной (потенциальной). Оценка результативности Программы осуществляется с учетом сведений ежегодных прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (на 2013 - 2015 годы, на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов, на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов, на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов).

Оценка эффективности и результативности Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности государственной программы.

С 2017 года и до окончания реализации Программы одновременно с уточнением состава и структуры Программы исходя из результатов реализации I этапа Программы осуществляется уточнение целевых индикаторов и показателей Программы в форме перехода от индикаторов и показателей макроэкономического характера к показателям, фактически отражающим достигнутые результаты в сфере реализации Программы. Переход реализуется с учетом практики осуществления мониторинга целевых индикаторов и показателей Программы, предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти по совершенствованию состава, значений и методологии показателей Программы. При переходе обеспечивается преемственность вновь включаемых целевых индикаторов Программы и показателей по отношению к целевым индикаторам и показателям Программы, мониторинг которых прекращается, за исключением целевых индикаторов и показателей Программы, относящихся к мероприятиям Программы, реализация которых завершена.

В результате реализации Программы в гражданских отраслях промышленности ведущую роль станут играть предприятия, конкурентоспособные на российском и мировом рынках, оснащенные современными производственными технологиями.

В отраслевой структуре промышленности произойдет переориентация в пользу современных производств на территории Российской Федерации, создающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, увеличится производство современной инновационной продукции. Планируется обеспечить позитивную динамику промышленного производства, объемы выпуска промышленной продукции планируется увеличить даже в условиях неблагоприятной экономической ситуации.

Реализация Программы способствует поддержанию положительной динамики инвестиций в основной капитал. Существенным образом сократится зависимость экономики Российской Федерации от импорта критически важных для устойчивого развития продуктов, оборудования и технологий, а также будет обеспечено выполнение планов по импортозамещению в отраслях промышленности. Отрасли промышленности, ориентированные на инвестиционный спрос (машиностроение, станкоинструментальная промышленность и другие отрасли), проведут модернизацию технологической базы, обеспечат значительный по объему приток внебюджетных инвестиций в обновление основных фондов и увеличение производственной мощности, сформируют потенциал для развития на мировых рынках за счет повышения производственной эффективности и энергоэффективности, обеспечат рост производительности труда за счет использования передовых технологий и современного оборудования. За счет инвестирования в основные фонды промышленности предусматривается обеспечение существенного, опережающего по отношению к другим отраслям экономики роста производительности труда. Создание новых производств повлечет за собой увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест.

Для отраслей, ориентированных на создание новых видов инновационной продукции, в том числе производств новых видов материалов (композиты, редкие и редкоземельные металлы) и оборудования (робототехника, технологии "цифрового производства", аддитивные технологии, инженерное программное обеспечение), необходимо создать полноценную инфраструктуру, включая пилотные, опытно-промышленные, промышленные предприятия, инжиниринговые компании и центры отработки технологий применения инновационных продуктов и технологий, обеспечить локализацию в Российской Федерации инновационных производств и исследовательских центров ведущих международных технологических корпораций, сформировать эффективную систему поддержки спроса на продукцию новых отраслей, создать новые рабочие места в отраслях, требующих высококвалифицированных кадров. Планируется обеспечить необходимую для устойчивого развития экономики интенсивность затрат на исследования и разработки в гражданских отраслях промышленности как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных источников.

В рамках содействия внедрению в промышленности наилучших доступных технологий предусматривается обеспечить разработку и утверждение в качестве документов национальной системы стандартизации информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям, сформировать механизмы для их правоприменения. Технологическое обновление промышленности и внедрение наилучших доступных технологий приведут к значительному снижению энергоемкости и выпуску современной экологичной продукции.

Применение современных национальных стандартов и средств измерений способствует повышению конкурентоспособности отечественной продукции и продвижению инновационной продукции и технологий на мировые рынки, а также обеспечению наиболее полного развития российской метрологической инфраструктуры, сохранению метрологической независимости Российской Федерации и созданию эталонов нового поколения.

Общие требования к государственной политике субъектов Российской Федерации не устанавливаются.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы, федеральной целевой программы и их значениях приведены в [приложении N 1](#P809).

Сведения о показателях (индикаторах) Программы по субъектам Российской Федерации приведены в [приложении N 2](#P3524).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета приведено в [приложении N 3](#P4139).

Перечень основных мероприятий Программы приведен в [приложении N 4](#P5594).

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в [приложении N 5](#P6188).

План реализации Программы на 2016 год приведен в [приложении N 6](#P6247).

План реализации Программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов приведен в [приложении N 7](#P7801).

Паспорт [Программы](#P49), в том числе паспорта входящих в ее состав подпрограмм, и соответствующие приложения предусмотрены приложениями N 8 - 11(1) (секретно) <\*>.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB3F1F5A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15)

--------------------------------

<\*> Не приводятся.

Правила предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на реализацию инвестиционных проектов по организации добычи и переработки многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы, на территории Чукотского автономного округа приведены в [приложении N 12](#P13300).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D08D60082AE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F6F9A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 01.10.2018 N 1167)

План реализации Программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов приведен в [приложении N 13](#P13359).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB3F1F6A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15)

II. Общие требования к политике субъектов

Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности

(включая общую характеристику участия субъектов Российской

Федерации в реализации Программы)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB3F1F8A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15)

При реализации мероприятий подпрограммы 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" предусматривается взаимодействие с регионами в рамках поддержки реализации региональных программ развития промышленности и предоставления субсидий регионам на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий.

В соответствии с [Концепцией](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D08D610A22E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F6F8A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, инновационный и социально ориентированный путь развития предполагает многополярное развитие территории страны и формирование новых зон опережающего развития.

Одним из приоритетных направлений экономического развития регионов является диверсификация промышленности, ее модернизация, системно-инновационное преобразование всего производственного комплекса, а также формирование перспективных территориально-производственных кластеров.

В частности, за счет средств Программы предусматривается реализация отдельных мероприятий на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе на территории Чукотского автономного округа.

В целях усиления индустриального потенциала Дальневосточного федерального округа, увеличения регионального валового продукта, количества рабочих мест на территории, входящей в состав Арктики, предусмотрено софинансирование расходных обязательств Чукотского автономного округа на организацию (обеспечение) ресурсоснабжения добычи и переработки многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы, на территории Чукотского автономного округа.

В Программе предусмотрены отдельные специализированные мероприятия только в отношении предприятий Дальневосточного федерального округа.

Развитие территорий Дальневосточного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, Республики Крым, Калининградской области, г. Севастополя, Байкальского региона и Арктической зоны Российской Федерации обеспечивается за счет функционально-отраслевого принципа организации мероприятий Программы и равного доступа ко всем мерам поддержки российских предприятий в рамках Программы.

При этом акционерному обществу "Российский экспортный центр" и федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" рекомендовано предусмотреть особый порядок принятия решений по поддержке проектов, реализуемых на указанных приоритетных территориях.

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) Программы на приоритетной территории Дальневосточного федерального округа приведены в [приложении N 14](#P19578).

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на приоритетной территории Дальневосточного федерального округа приведены в [приложении N 15](#P20054).

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы на приоритетной территории Дальневосточного федерального округа приведены в [приложении N 16](#P21812).

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) Программы на приоритетной территории Арктической зоны Российской Федерации приведены в [приложении N 17](#P32540).

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на приоритетной территории Арктической зоны Российской Федерации приведены в [приложении N 18](#P33054).

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы на приоритетной территории Арктической зоны Российской Федерации приведены в [приложении N 19](#P33242).

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) Программы на приоритетной территории Северо-Кавказского федерального округа приведены в [приложении N 20](#P33765).

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на приоритетной территории Северо-Кавказского федерального округа приведены в [приложении N 21](#P34028).

Приложение N 1

к государственной программе

Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение

ее конкурентоспособности"

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ

ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ", ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.03.2018 [N 368-15](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB3FFF6A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N),  от 14.12.2018 [N 1529](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D186670528E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F2F8A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | | | | | | | | | | | | |
| 1. Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | 102,1  (103,2) [<\*\*>](#P3512) | - [<\*>](#P3511) | 94,6  (98,7) [<\*\*>](#P3512) | 100 | 100,1  (100,5) [<\*\*>](#P3512) | 102,1 | 102,7 | 104,1 | 104,1 |
| 2. Индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | 102,5 | - [<\*>](#P3511) | 96,9 | 102,8 | 100,8 | 104,7 | 105,1 | 106,4 | 106,4 |
| 3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | 103,4 | - [<\*>](#P3511) | 90,6 | 100,6 | 90,2 | 102,4 | 103,2 | 108,1 | 107,3 |
| 4. Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | 1,4 | - [<\*>](#P3511) | -10,9 | 2,3 | -3,6 | 3 | 3,4 | 5,6 | 5,1 |
| 5. Энергоемкость обрабатывающих производств к базовому 2011 году | процентов | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | 98 | 96,9 | 96,9 | 93,5 | 90,1 | 86,4 | 83,5 |
| 6. Внутренние затраты на исследования и разработки в рамках Программы за счет бюджетных средств | млрд. рублей | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | 10,9 | - [<\*>](#P3511) | 12,3 | 11,1 | 11,1 | 4,3 | 5,3 | 6,7 | 6,7 |
| 7. Внутренние затраты на исследования и разработки в рамках Программы за счет внебюджетных источников | млрд. рублей | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,9 |
| 8. Индекс промышленного производства по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 103,2 | 101,7  (102,5) [<\*\*>](#P3512) | 103,5 | 96,6  (99,2) [<\*\*>](#P3512) | 103,2 | 101,1  (101,3) [<\*\*>](#P3512) | - | - | - | - |
| 9. Индекс промышленного производства к 2011 году | процентов | Минпромторг России | 108,9 | 102,7 | 112,7 | 102 | 116,2 | 103,1 | - | - | - | - |
| 10. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 103,8 | 97,4 | 104,9 | 98,9 | 104 | 103,3 | - | - | - | - |
| 11. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 110,3 | 100 | 106,8 | 103,3 | 106 | 104,2 | - | - | - | - |
| 12. Индекс прироста высокопроизводительных рабочих мест, по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 7,2 | 3,9 | 10,2 | -8,1 | 8,4 | -4,8 | - | - | - | - |
| 13. Индекс промышленного производства (показатель, ориентированный на потребительский рынок) по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 105,8 | 88,5 | 106,2 | 80,4 | 106,7 | 102,8 | - | - | - | - |
| 14. Индекс промышленного производства (показатель, ориентированный на потребительский рынок) по отношению к 2011 году | процентов | Минпромторг России | 123,2 | 111 | 130,8 | 82,9 | 139,6 | 91,6 | - | - | - | - |
| 15. Индекс производительности труда (показатель, ориентированный на потребительский рынок) по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 107,5 | 88,1 | 106,5 | 95,5 | 106,6 | 106,7 | - | - | - | - |
| 16. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (показатель, ориентированный на потребительский рынок) по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 101 | 124,7 | 103,1 | 80,3 | 107,6 | 70,8 | - | - | - | - |
| 17. Индекс промышленного производства (показатель, ориентированный на инвестиционный и промежуточный спрос) по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 102,8 | 99,7 | 103 | 97,1 | 102,5 | 101,3 | - | - | - | - |
| 18. Индекс промышленного производства (показатель, ориентированный на инвестиционный и промежуточный спрос) по отношению к 2011 году | процентов | Минпромторг России | 106,4 | 103,3 | 109,6 | 103,3 | 112,3 | 98,3 | - | - | - | - |
| 19. Индекс производительности труда (показатель, ориентированный на инвестиционный и промежуточный спрос), по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 108,3 | 103,7 | 108,1 | 99,9 | 108,5 | 102,1 | - | - | - | - |
| 20. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (показатель, ориентированный на инвестиционный и промежуточный спрос) по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 114,1 | 94,4 | 108,1 | 104,5 | 106 | 111,2 | - | - | - | - |
| 21. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства | процентов | Минпромторг России | 2 | 2,1 | 2 | 1,8 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 22. Инновационная активность организаций промышленного производства (доля организаций промышленного производства, осуществляющих технологические, организационные и (или) маркетинговые инновации, в общем количестве обследованных организаций) | процентов | Минпромторг России | 42 | 9,9 | 47 | 9,3 | 50 | 10 | - | - | - | - |
| 23. Экспорт российских высокотехнологичных товаров | процентов | Минпромторг России | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 1,1 | -6,3 | - | - | - | - |
| Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | |
| 24. Удельный вес бюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки | процентов | Минпромторг России | 67 | 65,6 | 65 | 63 | 63 | 63 | - | - | - | - |
| 25. Удельный вес внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки | процентов | Минпромторг России | 33 | 34,4 | 35 | 37 | 37 | 37 | - | - | - | - |
| 26. Уровень гармонизации национальных стандартов Российской Федерации с международными стандартами | процентов | Росстандарт | 48 | 49 | 50 | 50 | 55 | 50 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 "Развитие транспортного и специального машиностроения" | | | | | | | | | | | | |
| Автомобильная промышленность | | | | | | | | | | | | |
| 27. Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство автомобилей, прицепов и полуприцепов) | процентов | Минпромторг России | 97,6 | 87,5  (88,7) [<\*\*>](#P3512) | 104,9 | 79,4  (76,9) [<\*\*>](#P3512) | 105,4 | 102,5  (100,5) [<\*\*>](#P3512) | 91,1 | 105,1 | 105 | 105,1 |
| 28. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 102 | 104,4 | 106,2 | 95,7 | 106,5 | 130,7 | - | - | - | - |
| Транспортное машиностроение | | | | | | | | | | | | |
| 29. Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава) | процентов | Минпромторг России | 100,3 | 83,9  (89,7) [<\*\*>](#P3512) | 101,5 | 68,4  (68,8) [<\*\*>](#P3512) | 102,5 | 121  (121,2) [<\*\*>](#P3512) | 87,2 | 102 | 102 | 102 |
| 30. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 102,6 | 100,5 | 104,8 | 121 | 103,9 | 123 | - | - | - | - |
| 31. Количество внедренных в производство технологий в рамках мероприятия "Создание и организация производства в Российской Федерации дизельных двигателей и их компонентов нового поколения" | единиц | Минпромторг России | 6 | 29 | 5 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| Сельскохозяйственное машиностроение | | | | | | | | | | | | |
| 32. Индекс производства по отношению к предыдущему году (машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства) | процентов | Минпромторг России | 101,5 | 93,3  (92,2) [<\*\*>](#P3512) | 101,8 | 85,7  (96,5) [<\*\*>](#P3512) | 101,7 | 124,3  (124,7) [<\*\*>](#P3512) | 96,8 | 101,5 | 101,7 | 102 |
| 33. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (сельскохозяйственное машиностроение) | процентов | Минпромторг России | 100,4 | 113,8 | 101,5 | 108,9 | 102,1 | 139,1 | - | - | - | - |
| Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности | | | | | | | | | | | | |
| 34. Индекс производства по отношению к предыдущему году (машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий) | процентов | Минпромторг России | 100,2 | 89  (85,7) [<\*\*>](#P3512) | 100,5 | 98,5  (104,6) [<\*\*>](#P3512) | 100,6 | 96,7  (98,2) [<\*\*>](#P3512) | 92,3 | 105,7 | 106,3 | 108 |
| 35. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 100,3 | 103,9 | 100,5 | 124,2 | 101 | 115,3 | - | - | - | - |
| Машиностроение специализированных производств (строительная, дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника) | | | | | | | | | | | | |
| 36. Производство важнейших видов продукции (машиностроение специализированных производств) | штук | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | 9691 | 8625 | 11211 | 8625 | 12269 | 12514 | 12764 |
| 37. Индекс производства по отношению к предыдущему году (строительная, дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника) | процентов | Минпромторг России | 100,3 | 78,7 | 100,1 | 61,1 | 100,2 | 114 | - | - | - | - |
| 38. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 100,5 | 95,28 | 100,3 | 113 | 100,2 | 126,1 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Развитие производства средств производства" | | | | | | | | | | | | |
| 39. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (в отраслях производства средств производства) | млрд. рублей | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | 508,1 | - [<\*>](#P3511) | 516,7 | 564,2 | 732,3 | 592,6 | 623,9 | 637,3 | 663,7 |
| 40. Объем экспорта средств производства | млрд. рублей | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | 86,5 | - [<\*>](#P3511) | 90,3 | 94,8 | 143 | 99,4 | 99,8 | 100,8 | 102,3 |
| 41. Количество высокопроизводительных рабочих мест (в отраслях производства средств производства) | единиц | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 54 | 22 | 53 | 1085 | 701 | 468 |
| 42. Количество произведенных и реализованных импортозамещающих средств производства | единиц | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 214 | 24 | 7 | 128 | 390 | 654 |
| 43. Объем отгруженных импортозамещающих средств производства | млрд. рублей | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | - | 68,87 | 1 | 12,9 | 19,3 | 29,9 |
| Станкоинструментальная промышленность | | | | | | | | | | | | |
| 44. Индекс производства по отношению к предыдущему году (станкоинструментальная промышленность) | процентов | Минпромторг России | 106,8 | 101,7 | 148,6 | 101,3 | 141,1 | 120,9 | - | - | - | - |
| 45. Индекс производства по отношению к 2011 году (станкоинструментальная промышленность) | процентов | Минпромторг России | 92,9 | 92,2 | 138 | 101,3 | 194,7 | 127,4 | - | - | - | - |
| 46. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 122,6 | 102,7 | 115 | 112,8 | 113,5 | 100,8 | - | - | - | - |
| 47. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 295 | 96,5 | 86,5 | 131,2 | 90,3 | 81,2 | - | - | - | - |
| 48. Количество произведенных импортозамещающих средств машиностроительного производства | единиц | Минпромторг России | 30 | - | 337 | - | 721 | 24 | - | - | - | - |
| 49. Годовой объем продукции, выпускаемой на созданных производственных участках | млн. рублей | Минпромторг России | 241,7 | - | 2714,9 | - | 5808,5 | 68,87 | - | - | - | - |
| 50. Количество высокопроизводительных рабочих мест на производственных участках | единиц | Минпромторг России | 34 | - | 137 | - | 214 | 22 | - | - | - | - |
| 51. Объем привлеченных инвестиций | млн. рублей | Минпромторг России | 2127,2 | 2127,5 | 1575,1 | 1575,1 | 1200 | 1200 | - | - | - | - |
| Тяжелое машиностроение | | | | | | | | | | | | |
| 52. Индекс производства по отношению к предыдущему году (тяжелое машиностроение) | процентов | Минпромторг России | 98 | 95,2 | 101,4 | 103,9 | 101,2 | 101,6 | - | - | - | - |
| 53. Индекс производства по отношению к 2011 году (тяжелое машиностроение) | процентов | Минпромторг России | 102 | 101,4 | 103,5 | 95,7 | 104,7 | 101,8 | - | - | - | - |
| 54. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 101,1 | 95 | 103,7 | 101,1 | 105 | 100,4 | - | - | - | - |
| 55. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 95,2 | 76,3 | 101,2 | 103,2 | 104,3 | 102,8 | - | - | - | - |
| Силовая электротехника и энергетическое машиностроение | | | | | | | | | | | | |
| 56. Индекс производства по отношению к предыдущему году (силовая электротехника и энергетическое машиностроение) | процентов | Минпромторг России | 96 | 96 | 102,7 | 99,8 | 102,5 | 99,8 | - | - | - | - |
| 57. Индекс производства, по отношению к 2011 году (силовая электротехника и энергетическое машиностроение) | процентов | Минпромторг России | 105,6 | 105,6 | 108,4 | 105,4 | 111,1 | 105,4 | - | - | - | - |
| 58. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 101,9 | 101,9 | 102,9 | 100,3 | 105 | 100,3 | - | - | - | - |
| 59. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 87,5 | 87,5 | 102,1 | 57 | 103,2 | 57,0 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров" | | | | | | | | | | | | |
| Легкая промышленность | | | | | | | | | | | | |
| 60. Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство текстильных изделий) | процентов | Минпромторг России | - | 97 | - | 100,6 | - | 104,6 | 106,8 | 102,6 | 102,5 | 102,6 |
| 61. Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство одежды) | процентов | Минпромторг России | - | 100,5 | - | 81,2 | - | 107,1 | 103,6 | 104,6 | 109,5 | 109,5 |
| 62. Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство кожи и изделий из кожи) | процентов | Минпромторг России | - | 95,9 | - | 91,8 | - | 104,3 | 103,9 | 102,3 | 103 | 101,8 |
| 63. Индекс производства по отношению к предыдущему году (текстильное и швейное производство) | процентов | Минпромторг России | 102,8 | 97,5 | 102,6 | 88,3 | 103,4 | 105,3 | 98 | - | - | - |
| 64. Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви) | процентов | Минпромторг России | 104,0 | 97,2 | 103,8 | 88,6 | 104,8 | 105,1 | 98,5 | - | - | - |
| 65. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году (текстильное и швейное производство) | процентов | Минпромторг России | 106,3 | 125,2 | 107,7 | 49,8 | 108,1 | 73,5 | - | - | - | - |
| 66. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви) | процентов | Минпромторг России | 103,5 | 130,9 | 105,0 | 67,3 | 106,5 | 54,6 | - | - | - | - |
| 67. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (текстильное и швейное производство) | млрд. рублей | Минпромторг России | 268,3 | 264,0 | 286,8 | 353,6 | 307,9 | 351,7 | - | - | - | - |
| 68. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви) | млрд. рублей | Минпромторг России | 61,5 | 50,2 | 66,5 | 65 | 72,3 | 69,5 | - | - | - | - |
| 69. Уровень рентабельности к затратам на производство (текстильное и швейное производство) | процентов | Минпромторг России | 7,5 | 10,3 | 7,9 | 12,5 | 8,4 | 9,1 | - | - | - | - |
| 70. Уровень рентабельности по отношению к затратам на производство (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви) | процентов | Минпромторг России | 6,9 | 5,7 | 7,5 | 7,3 | 8,3 | 11 | - | - | - | - |
| 71. Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций (текстильное и швейное производство) | процентов | Минпромторг России | 71,9 | 70,4 | 72,9 | 74,3 | 74,2 | 76,6 | - | - | - | - |
| 72. Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви) | процентов | Минпромторг России | 89,3 | 88,5 | 89,6 | 79,8 | 90,2 | 82,1 | - | - | - | - |
| 73. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (текстильное и швейное производство) | процентов | Минпромторг России | 111,1 | 104,3 | 108,3 | 109,1 | 115 | 130,9 | - | - | - | - |
| 74. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви) | процентов | Минпромторг России | 114,7 | 105,3 | 110,4 | 117,1 | 109,9 | 111,7 | - | - | - | - |
| Народные художественные промыслы | | | | | | | | | | | | |
| 75. Индекс производства по отношению к предыдущему году (производства изделий народных художественных промыслов) | процентов | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | 99,2  (100,4) [<\*\*>](#P3512) | - [<\*>](#P3511) | 99,9  (105,3) [<\*\*>](#P3512) | 90 | 93,5  (89,5) [<\*\*>](#P3512) | 90 | 98,1 | 100,1 | 100,1 |
| Индустрия детских товаров | | | | | | | | | | | | |
| 76. Доля российских товаров для детей на рынке детских товаров (за исключением детского питания) | процентов | Минпромторг России | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 25 | 30 | 26 | 27 | 28 |
| 77. Число патентных заявок на изобретения в сфере детских товаров, поданных в соответствующий уполномоченный орган в России и за рубежом | единиц | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 95 | 95 | 173 | - | - | - |
| 78. Объем экспорта товаров для детей | млрд. рублей | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | 5 | - [<\*>](#P3511) | 31,8 | 27 | 29,5 | 27,5 | - | - | - |
| млн. долларов США |  |  |  |  |  |  | 421 |  | 512,5 | 536 | 556 |
| 79. Индекс производства по отношению к предыдущему году (индустрия детских товаров за исключением детского питания) | процентов | Минпромторг России | 115 | 115 | 110 | 117 | 134 | 103,2 | - | - | - | - |
| 80. Индекс производства по отношению к 2012 году (индустрия детских товаров, за исключением детского питания) | процентов | Минпромторг России | 127 | 127 | 139 | 150 | 186 | 158,9 | - | - | - | - |
| 81. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (индустрия детских товаров) | процентов | Минпромторг России | 108 | 108 | 107,2 | 107 | 107,2 | 107,3 | - | 107,5 | 106,7 | 106,3 |
| 82. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 101,9 | 101,9 | 104,3 | 104 | 108,7 | 108,7 | - | - | - | - |
| 83. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг организаций индустрии детских товаров | процентов | Минпромторг России | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов" | | | | | | | | | | | | |
| Металлургия | | | | | | | | | | | | |
| 84. Индекс производства по отношению к предыдущему году (металлургическое производство и производство готовых металлических изделий) | процентов | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | 100,6  (105,9) [<\*\*>](#P3512) | - [<\*>](#P3511) | 93,5  (103,8) [<\*\*>](#P3512) | 97,7 | 97,7  (101,2) [<\*\*>](#P3512) | 102,4 | 100,7 | 102,1 | 102,1 |
| 85. Индекс производства по отношению к предыдущему году (металлургия) | процентов | Минпромторг России | 101,7 | 102,2 | 101,2 | 95,3 | 101,5 | 96,7 | - | - | - | - |
| 86. Индекс производства по отношению к 2011 году (металлургия) | процентов | Минпромторг России | 100,4 | 110,3 | 101,6 | 97,3 | 103,1 | 94,1 | - | - | - | - |
| 87. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 106 | 109,3 | 106,3 | 108,6 | 105,8 | 107,9 | - | - | - | - |
| 88. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 80 | 94,7 | 100 | 98 | 102 | 119,5 | - | - | - | - |
| 89. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг | млрд. рублей | Минпромторг России | 2850 | 4435,9 | 2900 | 4180,1 | 3050 | 3792 | - | - | - | - |
| 90. Производство концентрата железорудного | млн. тонн | Минпромторг России | 102,5 | 101,7 | 104 | 101 | 105,5 | 101,1 | - | - | - | - |
| 91. Производство готового проката черных металлов | млн. тонн | Минпромторг России | 58 | 61,2 | 60 | 60,4 | 60,5 | 60,5 | - | - | - | - |
| 92. Производство стальных труб | млн. тонн | Минпромторг России | 10,4 | 11,3 | 10,6 | 11,4 | 11,1 | 10,4 | - | - | - | - |
| 93. Производство алюминия первичного | процентов к предыдущему году | Минпромторг России | 103,7 | 94,1 | 100 | 95,5 | 100 | 92,3 | - | - | - | - |
| 94. Производство меди рафинированной нелегированной необработанной | процентов к предыдущему году | Минпромторг России | 100,6 | 101,9 | 101 | 98,1 | 100 | 100,7 | - | - | - | - |
| 95. Производство никеля нелегированного | процентов к предыдущему году | Минпромторг России | 101,9 | 98,5 | 101,9 | 97,2 | 101,1 | 82,5 | - | - | - | - |
| 96. Экспорт металлов и изделий из них | млн. долларов США | Минпромторг России | 45941,5 | 43902 | 47273,8 | 33727 | 48833,8 | 31041 | - | - | - | - |
| 97. Энергоемкость продукции | килограмм условного топлива на тонну стали | Минпромторг России | 500 | 498 | 480 | 499 | 460 | 496 | - | - | - | - |
| Редкие и редкоземельные металлы | | | | | | | | | | | | |
| 98. Индекс производства редких (ниобий, тантал, германий, галлий, иридий) и редкоземельных металлов | процентов | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | 90,5  (151,9) [<\*\*>](#P3512) | - [<\*>](#P3511) | 95,3  (94,2) [<\*\*>](#P3512) | 102 | 109,5  (110,9) [<\*\*>](#P3512) | 107 | 105,9 | 110 | 110 |
| 99. Индекс производства редкоземельных металлов | процентов | Минпромторг России | 101,7 | 101,8 | 102,4 | 105 | 103,6 | 103,6 | - | - | - | - |
| 100. Индекс производства критичных редких металлов (ниобий, тантал, титан) | процентов | Минпромторг России | 101,9 | 95,4 | 102,5 | 102,5 | 103,8 | 103,8 | - | - | - | - |
| 101. Индекс производства продукции на основе редкоземельных металлов | процентов | Минпромторг России | 101,5 | 101,7 | 102,1 | 102,1 | 103,3 | 103,3 | - | - | - | - |
| 102. Доля импорта в общем объеме потребления российских производителей в критических редкоземельных металлов (неодим, празеодим, диспрозий, гадолиний, тербий, самарий, иттрий) | процентов | Минпромторг России | 100 | 100 | 70 | 90 | < 70% | 90 | - | - | - | - |
| 103. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по производству редкоземельных металлов и критичных редких металлов (ниобий, тантал, титан) | процентов | Минпромторг России | 102,1 | 102,5 | 102,8 | 102,8 | 104,6 | 104,6 | - | - | - | - |
| 104. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по производству продукции на основе редкоземельных металлов | процентов | Минпромторг России | 101,6 | 101,8 | 102,5 | 102,5 | 104,3 | 104,3 | - | - | - | - |
| 105. Индекс производительности труда на предприятиях по производству редкоземельных металлов и критичных редких металлов (ниобий, тантал, титан) | процентов | Минпромторг России | 101,6 | 101,7 | 102,1 | 102,1 | 102,7 | 102,7 | - | - | - | - |
| 106. Индекс производительности труда на предприятиях по производству продукции на основе редкоземельных металлов | процентов | Минпромторг России | 101,3 | 101,4 | 101,9 | 101,9 | 102,9 | 102,4 | - | - | - | - |
| 107. Количество полученных по редким металлам и редкоземельным металлам патентов, ноу-хау и других правоохранных документов, удостоверяющих новизну технологических решений | единиц | Минпромторг России | 33 | 83 | 38 | 53 | 64 | 64 | - | - | - | - |
| 108. Количество разработанных по редким металлам и редкоземельным металлам технологий мирового уровня, прошедших опытную отработку и готовых к коммерциализации или переданных в производство | единиц | Минпромторг России | 11 | 14 | 14 | 14 | 55 | 55 | - | - | - | - |
| 109. Количество созданных промышленных комплексов по производству редкоземельных металлов и критичных редких металлов (ниобий, тантал, титан) | единиц | Минпромторг России | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 110. Количество созданных промышленных комплексов по производству продукции на основе редкоземельных металлов | единиц | Минпромторг России | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 111. Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях по производству редкоземельных металлов и критичных редких металлов (ниобий, тантал, титан) | единиц | Минпромторг России | - | - | 300 | 300 | 1000 | 100 | - | - | - | - |
| 112. Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях по производству продукции на основе редкоземельных металлов | единиц | Минпромторг России | - | - | 100 | 100 | 400 | 100 | - | - | - | - |
| Производство композиционных материалов (композитов) и изделий из них | | | | | | | | | | | | |
| 113. Объем внутреннего производства продукции композитной отрасли | млрд. рублей | Минпромторг России | 29,9 | 29,9 | 41,2 | 41,2 | 50 | 53,8 | 64,3 | 82,4 | 104,6 | 120 |
| 114. Количество разработанных технологий мирового уровня, прошедших опытную отработку и готовых к коммерциализации или переданных в производство | единиц | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | 10 | - [<\*>](#P3511) | 23 | 27 | 27 | 31 | 36 | 39 | 27 |
| 115. Объем потребления продукции из композиционных материалов (композитов) на душу населения | килограммов на человека | Минпромторг России | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - |
| 116. Количество полученных патентов, ноу-хау и других правоохранных документов, удостоверяющих новизну технологических решений | единиц | Минпромторг России | 9 | 9 | 16 | 16 | 32 | 32 | - | - | - | - |
| 117. Доля экспорта композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в общем объеме их производства в Российской Федерации | процентов | Минпромторг России | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 118. Количество разработанных нормативных документов, регламентирующих разработку, производство и широкое внедрение композиционных материалов (композитов) и изделий из них в ключевых секторах экономики | единиц | Минпромторг России | 90 | 90 | 110 | 110 | 130 | 130 | - | - | - | - |
| 119. Количество отраслевых программ внедрения композитов в строительстве, энергетике, транспортной инфраструктуре и других ключевых секторах экономики, обеспечивающих повышение эффективности и конкурентоспособности соответствующих секторов экономики | единиц | Минпромторг России | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 120. Количество региональных программ внедрения композитов в сфере транспортной инфраструктуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства | штук | Минпромторг России | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Лесопромышленный комплекс | | | | | | | | | | | | |
| 121. Дома деревянного заводского изготовления | тыс. кв. метров общей площади | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | 214,4 | 215 | 227,3 | 230 | 260 | 270 | 280 |
| 122. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели) | млрд. рублей | Минпромторг России | 361,1 | 395,5 | 392 | 507 | 421,1 | 524 | 520 | 540 | 550 | 582 |
| 123. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них) | млрд. рублей | Минпромторг России | 489,9 | 473,2 | 530,7 | 636,1 | 564,7 | 719,2 | 730 | 750 | 770 | 785,4 |
| 124. Индекс производства по отношению к предыдущему году (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели) | процентов | Минпромторг России | 102 | 94,7  (96,4) [<\*\*>](#P3512) | 102,9 | 96,6  (95,9) [<\*\*>](#P3512) | 103 | 102,8  (102,8) [<\*\*>](#P3512) | - | - | - | - |
| 125. Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них) | процентов | Минпромторг России | 102,3 | 104,5  (103,4) [<\*\*>](#P3512) | 102,7 | 100,1  (101,6) [<\*\*>](#P3512) | 103,2 | 105,4  (105,1) [<\*\*>](#P3512) | - | - | - | - |
| 126. Индекс производительности труда по видам экономической деятельности (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели) | процентов | Минпромторг России | 107,9 | 108 | 109,4 | 117,4 | 109,6 | 114,7 | - | - | - | - |
| 127. Индекс производительности труда по видам экономической деятельности (производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них) | процентов | Минпромторг России | 110,4 | 119,4 | 107,7 | 134,9 | 110 | 119 | - | - | - | - |
| 128. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в разрезе видов экономической деятельности (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели) | процентов | Минпромторг России | 108,7 | 92,3 | 104,3 | 102,7 | 106,1 | 94,4 | - | - | - | - |
| 129. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в разрезе видов экономической деятельности (производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них) | процентов | Минпромторг России | 109,2 | 84,9 | 104,8 | 86,1 | 105,8 | 131,7 | - | - | - | - |
| Химический комплекс | | | | | | | | | | | | |
| 130. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (химический комплекс) | млрд. рублей | Минпромторг России | 2820,3 | 2685,4 | 3007,1 | 3094,4 | 3215,4 | 3238,2 | 3094 | 3751 | 4103,9 | 4495,3 |
| 131. Доля импорта в структуре потребления продукции химического комплекса глубокой переработки в общем количестве продукции химического комплекса | процентов | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | 46,7 | - [<\*>](#P3511) | 43,3 | 41,5 | 40,4 | 40,1 | 38,8 | 37,5 | 36 |
| 132. Доля экспорта в структуре выпуска продукции химического комплекса глубокой переработки в общем количестве внутреннего производства | процентов | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | 21,5 | - [<\*>](#P3511) | 21 | 22,3 | 21,6 | 23,5 | 28 | 34,3 | 35 |
| 133. Объем производства минеральных удобрений (в пересчете на 100 процентов питательных веществ) | тыс. тонн | Минпромторг России | 18750 | 19723,6 | 19000 | 20145,5 | 20050 | 20820,7 | - | - | - | - |
| 134. Объем производства лакокрасочных материалов | тыс. тонн | Минпромторг России | 1515 | 1281 | 1578 | 1215,5 | 1649 | 1326,6 | - | - | - | - |
| 135. Объем производства изделий из пластмасс | тыс. тонн | Минпромторг России | 5019,6 | 6385,6 | 5516,1 | 4272 | 6006,7 | 4730 | - | - | - | - |
| 136. Производство лакокрасочных материалов на душу населения | килограммов на человека | Минпромторг России | 10,5 | 8,8 | 11 | 8,3 | 11,5 | 9 | - | - | - | - |
| 137. Производство изделий из пластмасс на душу населения | килограммов на человека | Минпромторг России | 34,9 | 44,3 | 38,4 | 29,7 | 42 | 32,2 | - | - | - | - |
| 138. Индекс производства, по отношению к предыдущему году (химический комплекс) | процентов | Минпромторг России | 107,3 | 102 | 106,6 | 103,9 | 106,9 | 105,3 | - | - | - | - |
| 139. Индекс производительности труда химического комплекса по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 105,9 | 108,4 | 107,2 | 126,9 | 107,2 | 102,3 | - | - | - | - |
| 140. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 115,9 | 97,1 | 111 | 115,9 | 114,7 | 103,3 | - | - | - | - |
| 141. Индекс роста экспорта продукции химического комплекса, по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России | 104,1 | 95 | 105,7 | 88 | 107,1 | 97 | - | - | - | - |
| Развитие промышленных биотехнологий | | | | | | | | | | | | |
| 142. Объем производства продукции на основе промышленных биотехнологий | млн. рублей | Минпромторг России | 14492,1 | 14492,1 | 16268,7 | 12323,6 | 23297,8 | 12800,8 | - | - | - | - |
| 143. Объем потребления продукции на основе промышленных биотехнологий в России | млн. рублей | Минпромторг России | 47724 | 47724 | 53367 | 29842,5 | 58703,7 | 45400,4 | - | - | - | - |
| 144. Доля импорта в потреблении продукции на основе промышленных биотехнологий | процентов | Минпромторг России | 70 | 70 | 70 | 59,2 | 65 | 60 | - | - | - | - |
| 145. Доля экспорта в производстве продукции на основе промышленных биотехнологий | процентов | Минпромторг России | 1 | 1 | 2 | 1,2 | 2 | 12 | - | - | - | - |
| 146. Доля биоразлагаемых материалов в общем объеме потребляемых полимерных изделий | процентов | Минпромторг России | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 147. Объем производства лесных промышленных биотехнологий | тыс. рублей | Минпромторг России | - | - | - | - | 500000 | 500000 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5 "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности" | | | | | | | | | | | | |
| 148. Количество приоритетных комплексных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях промышленности, получающих государственную поддержку | единиц | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | 30 | 40 | 71 | 98 | 107 | 117 | 128 |
| 149. Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест (по комплексным инвестиционным проектам в гражданской промышленности, получающим государственную поддержку) | единиц | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | 355 | 1200 | 6851 | 3000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| 150. Индекс производства реабилитационной индустрии | процентов | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 115 | 118 | 120 | 120 |
| 151. Количество созданных новых рабочих мест на предприятиях реабилитационной индустрии | единиц | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 200 | 294 | 200 | 200 |
| 152. Общее количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств Фонда развития промышленности в соответствующем финансовом году | штук | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 90 | 80 | 5 | 255 | 276 | 276 |
| 153. Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации проектов дополнительно к сумме займов, предоставленных Фондом развития промышленности | млн. рублей | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 19250 | 19250 | 14000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 154. Суммарный объем выручки российских юридических лиц и российских индивидуальных предпринимателей, обеспеченный за счет реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда развития промышленности | млн. рублей | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 22200 | 22200 | 70000 | 115000 | 150000 | 80000 |
| 155. Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда развития промышленности | млн. рублей | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 1500 | 1500 | 4500 | 11100 | 18500 | 14000 |
| 156. Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых заемщиком в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда развития промышленности | единиц | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 2350 | 2350 | 3100 | 2050 | 1500 | 1200 |
| 157. Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда развития промышленности | штук | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 20 | 32 | 30 | 45 | 45 | 26 |
| 158. Экспорт российской промышленной продукции по 4 пилотным отраслям (автомобилестроение, сельхозмашиностроение, железнодорожное машиностроение, авиастроение) | млн долларов США | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 4343 | 5407 | 6329 |
| 159. Объем поддержанного государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" экспорта в приоритетных отраслях промышленности с использованием средств субсидии | млрд. рублей | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | 52 | 5 | 5,3 | 30 | - | - | - |
| 160. Объем поддержанного высокотехнологичного экспорта акционерным обществом "Российский экспортно-импортный банк" с использованием средств субсидии | млрд. рублей | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | 100 | 3 | 6,4 | 309,5 | - | - | - |
| 161. Количество поддержанных пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна | единиц | Минпромторг России | 3 | - | 6 | 6 | 9 | 5 | - | - | - | - |
| 162. Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест (в сфере инжиниринга и промышленного дизайна) | единиц | Минпромторг России | - | - | - | 530 | 35 | 248 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 6 "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности" | | | | | | | | | | | | |
| 163. Объем продаж высокотехнологичной продукции, созданной в результате планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | млн. рублей | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | - | - | 12500 | 16750 | 47750 | 47832 |
| 164. Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в гражданских отраслях промышленности (в результате реализации планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) | человек | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | 35 | 70 | 70 | 170 | 550 | 671 | 604 |
| 165. Количество технологий мирового уровня, патентов и других правоохранных документов, полученных в результате государственной поддержки в рамках подпрограммы | единиц | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 1 | 1 | 12 | 24 | 30 | 30 |
| 166. Количество организаций, воспользовавшихся льготным доступом к специализированному программному обеспечению | единиц | Минпромторг России | 80 | 10 | 160 | 148 | 240 | 274 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| 167. Число патентных заявок на изобретения организаций реабилитационной индустрии, поданных в России и за рубежом | единиц | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | - | - | 30 | 49 | 70 | 75 |
| 168. Количество созданных инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций | единиц | Минобрнауки России | 15 | 20 | 17 | 30 | 21 | 49 | 32 | 35 | 35 | 35 |
| 169. Доля новых (пересмотренных, измененных) стандартов в общем фонде стандартов в области инжиниринга и промышленного дизайна | процентов | Минпромторг России | 14 | 14 | 36 | 43 | 54 | 67 | - | - | - | - |
| 170. Объем дополнительных инжиниринговых услуг, оказанный инжиниринговыми центрами и (или) инжиниринговыми компаниями | млн. рублей | Минпромторг России | 3800 | 1325 | 5150 | 4658,7 | 11630 | 12874 | - | - | - | - |
| 171. Доля привлеченных внебюджетных инвестиций в общем объеме финансирования проектов создания инжиниринговых центров | процентов | Минпромторг России | 48 | 61,2 | 53 | 84 | 57 | 74 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" | | | | | | | | | | | | |
| 172. Количество предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках | единиц | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 1095 | 2605 | 1291 | 2635 | 2766 | 2903 |
| 173. Количество предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках | единиц | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 1077 | 1874 | 1148 | 3209 | 3369 | 3537 |
| 174. Количество индустриальных (промышленных) парков | единиц | Минпромторг России | 49 | 53 | 62 | 78 | 75 | 95 | 96 | 130 | 148 | 167 |
| 175. Количество промышленных технопарков | единиц | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 20 | 20 | 24 | 54 | 59 | 64 |
| 176. Количество промышленных кластеров | единиц | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 11 | 16 | 18 | 55 | 62 | 68 |
| 177. Объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков | млн. рублей | Минпромторг России | 101787,1 | 70157,8 | 101787,1 | 55089,8 | 10479,9 | 20613,7 | 7449,9 | 31583,0 | 30003,9 | 28503,7 |
| 178. Объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры промышленных технопарков | млн. рублей | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | - | 1668,1 | 374,8 | 392,3 | 152,9 | 152,9 |
| 179. Объем внебюджетных инвестиций на реализацию совместных проектов участников промышленных кластеров | млн. рублей | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | - | 23873,7 | 150,9 | 21 604,1 | 20 523,9 | 19 497,7 |
| 180. Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках | тыс. единиц | Минпромторг России | 27,2 | 27,2 | 39,2 | 45,5 | 53,3 | 146,3 | 107 | 165,9 | 174,2 | 182,9 |
| 181. Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках | тыс. единиц | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 3,4 | 26,8 | 4,1 | 28,9 | 30,3 | 31,8 |
| 182. Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в промышленных кластерах | тыс. единиц | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | - | 65,1 | 16,9 | 91,0 | 95,5 | 100,3 |
| 183. Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках, в федеральный бюджет | млн. рублей | Минпромторг России | 20645,2 | 20645,2 | 27364,1 | 22244,4 | 34703,2 | 52999,2 | 86287,9 | 87719,7 | 88939 | 89400 |
| 184. Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках, в федеральный бюджет | млн. рублей | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 1388,5 | 3427,0 | 1483,1 | 1533,4 | 1579,4 | 1610,4 |
| 185. Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных кластерах, в федеральный бюджет | млн. рублей | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 144,3 | 28690,1 | 8216,4 | 32514,7 | 34140,4 | 35847 |
| 186. Количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе региональных программ развития промышленности | тыс. единиц | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 5,5 | 5,7 |
| 187. Объем внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в рамках мероприятий региональных программ развития промышленности | млн. рублей | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 100 | 5917 | 2305,3 | 2305,3 | 7135,5 | 10485,7 |
| 188. Уровень доверия к знаку системы подтверждения качества российской продукции | процентов | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 |
| 189. Количество видов продукции, сертифицируемых в системе подтверждения качества российской продукции (за год) | единиц | Минпромторг России | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | - | 30 | 91 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Подпрограмма 8 "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" | | | | | | | | | | | | |
| 190. Уровень гармонизации национальных стандартов Российской Федерации с международными стандартами | процентов | Росстандарт | 48 | 49 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50,3 | 50,8 | 51,5 |
| 191. Количество утвержденных национальных стандартов | единиц | Росстандарт | 2000 | 1830 | 2000 | 1755 | 2000 | 1911 | 600 | 600 | 600 | 1280 |
| 192. Количество государственных первичных эталонов | единиц | Росстандарт | 10 | 18 | 10 | 6 | 10 | 11 | 10 | 12 | 18 | 10 |
| 193. Точность сведения национальной и международной шкал времени | наносекунд | Росстандарт | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1,9 | 1,8 | 3 | 3 | 2 |
| 194. Количество зарегистрированных стандартных справочных данных | единиц | Росстандарт | 16 | 21 | 17 | 26 | 15 | 26 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 195. Доля новых (пересмотренных, измененных) стандартов в общем фонде стандартов в области инжиниринга и промышленного дизайна | процентов | Росстандарт | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | 36 | 54 | 54 | - | - | - | - |
| 196. Количество утвержденных информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям на конец года | единиц | Росстандарт | - [<\*>](#P3511) | - | - [<\*>](#P3511) | 10 | 13 | 13 | 14 | - | - | - |
| Подпрограмма 9 "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | |
| (введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D186670528E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F2F8A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | |
| 197. Количество созданных производственных участков для обеспечения работ по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия | единиц | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 198. Доля приведенных в безопасное состояние зданий и сооружений объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в общем количестве зданий и сооружений объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия, подлежащих приведению в безопасное состояние (нарастающим итогом от базового значения 87,27 процента) | процентов | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,53 | 90,13 |
| 199. Доля рекультивируемых земель объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в общем количестве загрязненных земельных участков объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия (нарастающим итогом от базового значения 46,69 процента) | процентов | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,74 | 46,74 |
| 200. Степень обеспечения проведения международных инспекций в соответствии с положениями [Конвенции](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D180650E20BF435B1ED97DA6890019BC737F3AA3A4B1F2EEAFADF3D9DCN) о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (не более 12 инспекций в год) | процентов | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |

--------------------------------

<\*> По текущим показателям (индикаторам) Программы, подпрограмм Программы плановые значения приводятся начиная с первого года планового периода.

<\*\*> Указаны значения по данным Росстата с учетом перехода на Общероссийский [классификатор](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D083620B2BE2495347D57FA1865F1CA9622737A2BBAFF6F4B3AFF294DFDBN) видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и Общероссийский [классификатор](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D285630E23E2495347D57FA1865F1CA9622737A2BBAFF6F4B3AFF294DFDBN) продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

Приложение N 2

к государственной программе

Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение

ее конкурентоспособности"

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ

ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ" ПО СУБЪЕКТАМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB3FFF6A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора), субъекта Российской Федерации | Единица изменения | Значения показателей и их обоснование | | | | | | | | | |
| 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" | | | | | | | | | | | |
| Объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков - всего | млн. рублей | 101787,1 | 70157,8 | 101787,1 | 55089,8 | 10479,9 | 13897,47 | 7449,9 | 5321,4 | 4187,5 | 4187,5 |
| в том числе [<\*>](#P4127): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Башкортостан | млн. рублей | - | 8614 | - | 7659 | 2657 | - | 2662 | 962 | - | - |
| Республика Татарстан | млн. рублей | - | 770 | - | 699 | 603 | 1221,9 | - | - | - | - |
| Удмуртская Республика | млн. рублей | - | 896,2 | - | 2183,7 | 2585 | - | 1565,3 | 156,3 | 134,4 | 106 |
| Ставропольский край | млн. рублей | - | 4879 | - | 43 | 38 | 1995,5 | 20 | 25 | - | - |
| Белгородская область | млн. рублей | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 148 | - | - |
| Воронежская область | млн. рублей | - | 5928 | - | 5453 | 109 | 1866,23 | 15 | 200 | - | - |
| Калужская область | млн. рублей | - | 16084 | - | 10475 | 878,2 | 5901,75 | 705 | - | - | - |
| Липецкая область | млн. рублей | - | 7 | - | 37 | 52 | - | 41 | 36 | 33 | 36 |
| Новосибирская область | млн. рублей | - | 410 | - | 511,6 | 52 | 1744,57 | 100 | - | - | - |
| Самарская область | млн. рублей | - | 870 | - | 1456 | 1089 | 294,86 | 2072 | 1461 | 480 | 656 |
| Тверская область | млн. рублей | - | 60 | - | 575 | 1161 | - | 8098 | 1658 | 2685 | 3099 |
| Тульская область | млн. рублей | - | 64 | - | 12900 | 6317 | 872,66 | 8408 | 11 639 | 15145 | 17003 |
| Объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры промышленных технопарков - всего | млн. рублей | - | - | - | - | - | - | 374,8 | 392,3 | 152,9 | 152,9 |
| в том числе город Москва [<\*>](#P4127) | млн. рублей | - | 5135 | - | 4701 | 1300 | 5229,37 | 37,9 | - | - | - |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках, - всего | тыс. единиц | 27,2 | 27,2 | 39,2 | 45,5 | 53,3 | 10,83 | 107 | 108 | 109 | 110,4 |
| в том числе [<\*>](#P4127): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Башкортостан | единиц | - | - | - | 617 | 1055 | - | 1055 | 1505 | 1605 | 1605 |
| Республика Татарстан | единиц | - | 1846 | - | 1916 | 1990 | 2560 | - | - | - | - |
| Удмуртская Республика | единиц | - | 279 | - | 493 | 817 | - | 860 | 940 | 1080 | 1180 |
| Ставропольский край | единиц | - | 77 | - | 195 | 450 | 129 | 778 | 1100 | 1515 | - |
| Белгородская область | единиц | - | 201 | - | 262 | 173 | - | 165 | 205 | 255 | - |
| Воронежская область | единиц | - | 1668 | - | 1925 | 1450 | 1550 | 1558 | 2148 | 2523 | 3031 |
| Калужская область | единиц | - | 2313 | - | 1714 | 220 | 4368 | 480 | 305 | 323 | - |
| Липецкая область | единиц | - | 137 | - | 156 | 324 | - | 534 | 858 | 1027 | 1202 |
| Новосибирская область | единиц | - | 470 | - | 470 | 1466 | 1936 | 2288 | 3138 | 3561 | 5698 |
| Самарская область | единиц | - | 71 | - | 45 | 144 | 236 | 99 | 251 | 335 | 252 |
| Тверская область | единиц | - | 93 | - | - | 180 | - | 263 | 50 | 640 | 190 |
| Тульская область | единиц | - | - | - | 22 | 21 | 54 | 112 | 634 | 525 | 648 |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках, - всего | тыс. единиц | - | - | - | - | 3,4 | 1880 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,7 |
| в том числе город Москва [<\*>](#P4127) | единиц | - | 133 | - | 2062 | 1880 | 1880 | 2874 | 3300 | 3300 | 3579 |
| Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках, в федеральный бюджет - всего | млн. рублей | 20645,2 | 20645,2 | 27364,1 | 22244,4 | 34703,2 | 28366,85 | 86287,9 | 87719,7 | 88939 | 89400 |
| в том числе [<\*>](#P4127): | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Башкортостан | млн. рублей | - | 3 | - | 63 | 201 | - | 352 | 345 | 370 | 388 |
| Республика Татарстан | млн. рублей | - | 295 | - | 341 | 377 | 3956,89 | - | - | - | - |
| Удмуртская Республика | млн. рублей | - | 441 | - | 118 | 155 | - | 169 | 197 | 230 | 283 |
| Ставропольский край | млн. рублей | - | 1118 | - | 1130 | 1189 | 5543,89 | 903 | 1465 | - | - |
| Белгородская область | млн. рублей | - | 22 | - | 176 | 163 | - | 255 | 270 | 248 | - |
| Воронежская область | млн. рублей | - | 79 | - | 130 | 638 | 1671,16 | 686 | 913 | 973 | 965 |
| Калужская область | млн. рублей | - | 2060 | - | 2437 | 7198 | 12813,19 | 8341 | 7272 | 7867 | - |
| Липецкая область | млн. рублей | - | 65 | - | 95 | 125 | - | 202 | 150 | 180 | 210 |
| Новосибирская область | млн. рублей | - | 742 | - | 2053 | 758 | 3838,34 | 818 | 972 | 1120 | 1269 |
| Тульская область | млн. рублей | - | - | - | 1 | 7 | 29,38 | 112 | 1273 | 4449 | 7023 |
| Самарская область | млн. рублей | - | - | - | 10 | 501 | 514 | 859 | 754 | 718 | 1038 |
| Тверская область | млн. рублей | - | 319 | - | 637 | 445 | - | 1378 | 1481 | 1641 | 1832 |
| Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках, в федеральный бюджет, всего | млн. рублей | - | - | - | - | 1388,5 | 1133,98 | 1483,1 | 1533,4 | 1579,4 | 1610,4 |
| в том числе город Москва [<\*>](#P4127) | млн. рублей | - | 201 | - | 267 | 459 | 1133,98 | 505 | 657 | 658 | 686 |

--------------------------------

<\*> Информация подготовлена на основе паспортов комплексных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках [постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D18469092DE2495347D57FA1865F1CA9622737A2BBAFF6F4B3AFF294DFDBN) Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. N 1119 "Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков".

Приложение N 3

к государственной программе

Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение

ее конкурентоспособности"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.03.2018 [N 368-15](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB3FFF6A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N),  от 14.12.2018 [N 1529](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D186670528E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB0F6F2A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N)) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус, наименование Программы, подпрограммы Программы, федеральной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований | | | | | | | | | |
| ГРБС | ГП | Пп | ОМ | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | всего | - | - | - | - | 152964360,2 | 153579251 | 134727709,9 | 167635162 | 156635400,2 | 229918445,5 | 146432670,1 | 218556180,1 | 220314492,2 | 205522587,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минпромторг России | 020 | - | - | - | 149402739 | 150240406,6 | 130840379,5 | 163373254,8 | 151995932,6 | 224883141,1 | 143153281,7 | 215198556,7 | 217037304,2 | 202221221,3 |
| Росстандарт | 172 | - | - | - | 2011121,2 | 2086451,5 | 2412230,4 | 2494557,3 | 3264818,1 | 3020989,8 | 2847920 | 2857623,4 | 2913409,8 | 2926101,5 |
| Минобрнауки России | 074 | - | - | - | 535000 | 522500 | 302800 | 755300 | 655282,8 | 635624,2 | 350000 | 500000 | 363778,2 | 375264,6 |
| Роснедра | 049 | - | - | - | 671000 | 386000 | 830000 | 747000 | 598695,8 | 535049,3 | 81468,4 | - | - | - |
| Минприроды России | 051 | - | - | - | 50000 | 49392,9 | 20000 | 18000 | 17534 | 15780,6 | - | - | - | - |
| Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | 725 | - | - | - | - | - | 43000 | - | 103136,9 | 827860,5 | - | - | - | - |
| Минтруд России | 149 | - | - | - | - | - | 4800 | - | - | - | - | - | - | - |
| Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" | 259 | - | - | - | 294500 | 294500 | 274500 | 247050 |  |  |  |  |  |  |
| федеральные органы исполнительной власти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D186670528E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB0F6F3A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1  "Развитие транспортного и специального машиностроения" | Минпромторг России | 020 | 16 | 1 | - | 100815204,1 | 78376307,2 | 78806777,3 | 101626653,6 | 110654043,5 | 157580172,3 | 98982761,6 | 152457800,7 | 154543399,9 | 154959309,6 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие автомобилестроения | Минпромторг России | 020 | 16 | 1 | 01 | 95641604,1 | 71729816,6 | 75436777,3 | 94966653,6 | 94827295,5 | 133097314,0 | 84918381,9 | 125267076,7 | 126369541,6 | 126351177,2 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие транспортного машиностроения | Минпромторг России | 020 | 16 | 1 | 02 | 2613600 | 693889,2 | 2350240 | 2350240 | 2221560 | 11918885,2 | - | 3500000 | 1500000 | 1500000 |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности | Минпромторг России | 020 | 16 | 1 | 03 | - | 345260,3 | - | - | 8050000 | 6113634,1 | 9375179,7 | 11545645,2 | 16382301,3 | 16548621,5 |
| Основное мероприятие 1.4. Развитие машиностроения специализированных производств (строительно-дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника) | Минпромторг России | 020 | 16 | 1 | 04 | - | - | - | - | 4750000 | 1645151 | 4689200,0 | 8645078,8 | 8791557 | 9059510,9 |
| Основное мероприятие 1.5. Государственная поддержка организаций транспортного и специального машиностроения | Минпромторг России | 020 | 16 | 1 | 05 | 2560000 | 5607341,2 | 1019760 | 4309760 | 805188 | 4805188 | - | 3500000 | 1500000 | 1500000 |
| Подпрограмма 2  "Развитие производства средств производства" | всего | - | - | - | - | 2277150 | 3309350 | 1775075 | 1200000 | 1537214,9 | 3584108,3 | 956639,8 | 15743314,2 | 16219810,1 | 16219810,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минпромторг России | 020 | - | - | - | 1742150 | 3309350 | 1775075 | 1200000 | 1537214,9 | 2756247,8 | 956639,8 | 15743314,2 | 16219810,1 | 16219810,1 |
| Минобрнауки России | 074 | - | - | - | 535000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | 725 | - | - | - | - | - | - | - | - | 827860,5 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Развитие станкоинструментальной промышленности | Минпромторг России | 020 | 16 | 2 | 01 | 2277150 | 2309350 | 1775075 | 200000 | 1537214,9 | 1537214,9 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Развитие тяжелого машиностроения | Минпромторг России | 020 | 16 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Развитие промышленности силовой электротехники и энергетического машиностроения | Минпромторг России | 020 | 16 | 2 | 03 | - | 1000000 | - | 1000000 | - | 1000000 | - | 14526959,6 | 15021457,6 | 15021457,6 |
| Основное мероприятие 2.4. Разработка отечественного инженерного программного обеспечения | Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | 725 | 16 | 2 | 04 | - | - | - | - | - | 827860,5 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5. Развитие робототехники, цифрового производства и аддитивных технологий | Минпромторг России | 020 | 16 | 2 | 05 | - | - | - | - | - | 219032,9 | 956639,8 | 1216354,6 | 1198352,5 | 1198352,5 |
| Подпрограмма 3  "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров" | Минпромторг России | 020 | 16 | 3 | x | 2529907 | 2095497,4 | 2631036 | 1652912,7 | 1507022,5 | 2544979,1 | 1730452,7 | 2048200 | 2057189,4 | 2057189,4 |
| Основное мероприятие 3.1. Развитие легкой и текстильной промышленности | Минпромторг России | 020 | 16 | 3 | 01 | 1219907,0 | 1403014,4 | 1232144,0 | 862856,3 | 851634,7 | 1466618,7 | 830452,7 | 828100 | 812189,4 | 812189,4 |
| Основное мероприятие 3.2. Поддержка производства и реализации изделий народных художественных промыслов | Минпромторг России | 020 | 16 | 3 | 02 | 315000 | 445000 | 315000 | 365000 | 315000 | 500580,2 | 450000 | 602700 | 615000 | 615000 |
| Основное мероприятие 3.3. Развитие индустрии детских товаров | Минпромторг России | 020 | 16 | 3 | 03 | 995000 | 247483 | 1083892 | 425056,4 | 340387,8 | 577780,2 | 450000 | 617400 | 630000 | 630000 |
| Подпрограмма 4  "Развитие производства традиционных и новых материалов" | всего | - | - | - | - | 4514152,5 | 5262214,9 | 5651652,3 | 6181294 | 6734107,5 | 5964661,3 | 1901468,4 | 1765730 | 900000 | 900000 |
| в том числе: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минпромторг России | 020 | - | - | - | 3793152,5 | 4826822 | 4758652,3 | 5416294 | 6014740,8 | 5413831,4 | 1820000 | 1765730 | 900000 | 900000 |
| Роснедра | 049 | - | - | - | 671000 | 386000 | 830000 | 747000 | 598695,8 | 535049,3 | 81468,4 | - | - | - |
| Минприроды России | 051 | - | - | - | 50000 | 49392,9 | 20000 | 18000 | 17534 | 15780,6 | - | - | - | - |
| Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | 725 | - | - | - | - | - | 43000 | - | 103136,9 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. Развитие металлургии и промышленности редких и редкоземельных металлов | всего | - | 16 | 4 | 01 | 1872762 | 1840842,9 | 2243666,7 | 1828092,5 | 2030366,7 | 1655759,9 | 201468,4 | 490000 | 500000 | 500000 |
| Основное мероприятие 4.2. Развитие предприятий лесопромышленного комплекса | Минпромторг России | 020 | 16 | 4 | 02 | 731000 | 2091655,5 | 785000 | 2787143,6 | 2650000 | 2477095,5 | 1700000 | 1275730 | 400000 | 400000 |
| Основное мероприятие 4.3. Развитие химического комплекса | Минпромторг России | 020 | 16 | 4 | 03 | 70190,5 | 4470,9 | 668516,4 | 151137,2 | 450000 | 350000 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.4. Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них | Минпромторг России | 020 | 16 | 4 | 04 | 1340200 | 1325245,7 | 1454469,2 | 1414920,8 | 1603740,8 | 1481805,9 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5  "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности" | Минпромторг России | 020 | 16 | 5 | - | 4335000 | 22140112,6 | 9581571,8 | 16085722,6 | 8042860,3 | 32250359,7 | 22461266,5 | 24081926,7 | 26006650,4 | 10286663,5 |
| Основное мероприятие 5.1. Реализация приоритетных инвестиционных проектов | Минпромторг России | 020 | 16 | 5 | 01 | 2285000 | 538152,9 | 1709400 | 6927400,6 | 2314734,3 | 5595865,5 | 5100000 | 6955925,5 | 8700656,9 | 8693732,7 |
| Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности Фонда развития промышленности в целях поддержки реализации инвестиционных проектов | Минпромторг России | 020 | 16 | 5 | 02 | - | 20011959,7 | 2910452,9 | 1593075 | 1865062,2 | 25464505,4 | 1446936,5 | 1529967,8 | 1391663,5 | 992930,8 |
| Основное мероприятие 5.3. Поддержка проектов по производству конкурентоспособной на внешних рынках высокотехнологичной промышленной продукции | Минпромторг России | 020 | 16 | 5 | 03 | - | - | - | 99700 | 200000 | 246516,8 | 600000 | 588000 | 600000 | 600000 |
| Основное мероприятие 5.П2. Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в гражданских отраслях промышленности [<\*>](#P5581) | Минпромторг России | 020 | 16 | 5 | П2 | - | - | - | - | - | - | 370000 | 362600 | 370000 | - |
| Основное мероприятие 5.П3. Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт в промышленности" в гражданских отраслях промышленности [<\*>](#P5581) | Минпромторг России | 020 | 16 | 5 | П3 | 2050000 | 1590000 | 4961718,9 | 7465547 | 3663063,8 | 943472 | 14944330 | 14645433,4 | 14944330 | - |
| Подпрограмма 6  "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности" | всего | - | - | - | - | 8045079,8 | 8732151,5 | 9120754,5 | 10172681,5 | 7011544,5 | 8185328 | 4904230,7 | 5860352,8 | 6839383,7 | 7277144,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минпромторг России | 020 | - | - | - | 8045079,8 | 8209651,5 | 8817954,5 | 9417381,5 | 6356261,7 | 7549703,8 | 4554230,7 | 5360352,8 | 6475605,5 | 6901879,8 |
| Минобрнауки России | 074 | - | - | - | - | 522500 | 302800 | 755300 | 655282,8 | 635624,2 | 350000 | 500000 | 363778,2 | 375264,6 |
| Основное мероприятие 6.1. Поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности | Минпромторг России | 020 | 16 | 6 | 01 | 1169665 | 1289065,4 | 1903271 | 3264680,3 | 2536117,3 | 3694649,6 | 3990590,9 | 4769793,1 | 5981399,9 | 6407674,2 |
| Основное мероприятие 6.2. Научные исследования и сопровождение приоритетных и инновационных проектов | Минпромторг России | 020 | 16 | 6 | - | 6851777,4 | 6838681,9 | 6830612,2 | 6079566,6 | 3759537,6 | 3794798,9 | 349500 | 250791,7 | 250437,6 | 250437,6 |
| Основное мероприятие 6.3. Развитие научно-технологической инфраструктуры | Минпромторг России | 020 | 16 | 6 | 03 | 23637,4 | 23637,4 | 24071,3 | 16418,5 | 14139,8 | 13988,2 | 214139,8 | 339768 | 243768 | 243768 |
| Основное мероприятие 6.5. Сопровождение реализации научно-технической политики | Минпромторг России | 020 | 16 | 6 | 05 | - | 58266,7 | 60000 | 56716,2 | 46467 | 46267,1 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.П4. Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" в гражданских отраслях промышленности [<\*>](#P5581) | Минобрнауки России | 074 | 16 | 6 | П4 | - | 522500 | 302800 | 755300 | 655282,8 | 635624,2 | 350000 | 50000 | 363778,2 | 375264,6 |
| Подпрограмма 7  "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" | Минпромторг России | 020 | 16 | 7 | - | - | 85194,6 | 300000 | 449995 | 5104210 | 2606099,1 | 4948305,9 | 8310232,5 | 8369316,5 | 8431036,5 |
| Основное мероприятие 7.1. Стимулирование создания и выведения на проектную мощность индустриальных (промышленных) парков, технопарков, промышленных кластеров | Минпромторг России | 020 | 16 | 7 | 01 | - | 66244,6 | 280000 | 252000 | 4728330 | 2265952,1 | 4698330 | 4701530 | 4441913,2 | 4580990 |
| Основное мероприятие 7.2. Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры | Минпромторг России | 020 | 16 | 7 | 02 | - | 18950 | 20000 | 197995 | 375880 | 340147 | 249975,9 | 3608702,5 | 3927403,3 | 3850046,5 |
| Подпрограмма 8  "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" | всего | - | - | - | - | 2101580,6 | 2086451,5 | 2497368,6 | 2494557,3 | 3331174,8 | 3071971,8 | 2907552,4 | 2916063,2 | 2973042,2 | 2985733,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минпромторг России | 020 | - | - | - | 90459,4 | - | 85138,2 | - | 66356,7 | 50982 | 59632,4 | 58439,8 | 59632,4 | 59632,4 |
| Росстандарт | 172 | - | - | - | 2011121,2 | 2086451,5 | 2412230,4 | 2494557,3 | 3264818,1 | 3020989,8 | 2847920 | 2857623,4 | 2913409,8 | 2926101,5 |
| федеральные органы исполнительной власти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 8.1. Развитие системы технического регулирования и стандартизации | всего | - | 16 | Д | 01 | 885506 | 808440,4 | 963894,1 | 786786,2 | 1159823,6 | 1020667,4 | 788629,5 | 994278,2 | 1043962,7 | 1043164,6 |
| Основное мероприятие 8.2. Обеспечение единства измерений и развитие эталонной базы | Росстандарт | 172 | 16 | Д | 02 | 563000 | 563000 | 563000 | 756700 | 517960 | 517960 | 735400,6 | 874017,9 | 913645 | 997586 |
| Основное мероприятие 8.3. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области технического регулирования, стандартизации, обеспечения единства измерений, информации | Росстандарт | 172 | 16 | Д | 03 | 131075,2 | 131024,6 | - | 7382,5 | - | - | 400000 | 300000 | 283941 | 200000 |
| Основное мероприятие 8.4. Проведение научных исследований в области метрологии, а также разработка государственных (в том числе первичных) эталонов единиц величин | Росстандарт | 172 | 16 | Д | 04 | - | - | 200000 | 180000 | 747000 | 636058,6 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 8.5. Разработка и утверждение отраслевых справочников наилучших доступных технологий | Росстандарт | 172 | 16 | Д | 05 | - | 23885 | 100000 | 110000 | 146568,4 | 131911,5 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 8.6. Обеспечение деятельности Росстандарта | Росстандарт | 172 | 16 | Д | 06 | 521999,4 | 560101,5 | 670474,5 | 653688,6 | 759822,8 | 765374,3 | 983522,3 | 747767,1 | 731493,5 | 744983,3 |
| Федеральная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D18464052AE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BBB4FFF7A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N)  "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | Минпромторг России | 020 | - | Ч | - | 20448330 | 20448330,0 | 16516280 | 14930926,7 | 12713222,2 | 14130765,9 | 7639992,1 | 5372560 | - | - |
| Подпрограмма "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" (открытая часть) [<\*\*>](#P5582) | всего | - | - | - | - | 7880725,1 | 11020051,3 | 7822945 | 12817221,2 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минпромторг России | 020 | - | - | - | 7586225,1 | 10725551,3 | 7548445 | 12570171,2 | - | - | - | - | - | - |
| Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" | 259 | - | - | - | 294500 | 294500 | 274500 | 247050 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Государственная поддержка организаций оборонно-промышленного комплекса [<\*\*>](#P5582) | Минпромторг России | 020 | 16 | 5 | 01 | 7460725,1 | 10603051,3 | 7403195 | 12401071,2 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Развитие кадрового потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса [<\*\*>](#P5582) | Минпромторг России | 020 | 16 | 5 | 02 | 420000 | 417000 | 419750 | 416150 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Повышение качества охраны жизни и здоровья персонала угольных шахт" [<\*\*>](#P5582) | Минпромторг России | 020 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Промышленные биотехнологии" [<\*\*>](#P5582) | Минпромторг России | 020 | 16 | Ц | - | 500000 | - | 500000 | - |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие. Поддержка создания новых производств с применением промышленных биотехнологий организациями химического комплекса [<\*\*>](#P5582) | Минпромторг России | 020 | 16 | Ц | 01 | 250000 | - | 250000 | - |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие. Поддержка создания новых производств с применением промышленных биотехнологий организациями лесопромышленного комплекса [<\*\*>](#P5582) | Минпромторг России | 020 | 16 | Ц | 02 | 250000 | - | 250000 | - |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" [<\*\*>](#P5582) | Минпромторг России | 020 | 16 | Ц | - | 17231,1 | 23592,5 | 24249,4 | 26287,5 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Обеспечение международных обязательств [<\*\*>](#P5582) | Минпромторг России | 020 | 16 | Ц | 05 | 17231,1 | 23592,5 | 19449,4 | 26287,5 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна" [<\*\*>](#P5582) | Минтруд России | 149 | 16 | Т | - | - | - | 4800 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие. Создание и развитие механизмов координации деятельности организаций индустрии инжиниринга и промышленного дизайна [<\*\*>](#P5582) | Минтруд России | 149 | 16 | Т | 06 | - | - | 4800 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 9 "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации" | Минпромторг России | 020 | 16 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2405700 | 2405700 |
| (введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D186670528E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB0F6F4A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 9.1. Создание объектов обезвреживания и размещения отходов, включая создание установок термического обезвреживания и полигона захоронения отходов | Минпромторг России | 020 | 16 | К | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 275864,3 | 191284,2 |
| (введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D186670528E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB0F4F1A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 9.2. Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации | Минпромторг России | 020 | 16 | К | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968244 | 2044604,6 |
| (введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D186670528E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB0F5F7A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 9.3. Обеспечение выполнения функций уполномоченного (национального) органа Российской Федерации по выполнению [Конвенции](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D180650E20BF435B1ED97DA6890019BC737F3AA3A4B1F2EEAFADF3D9DCN) о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении | Минпромторг России | 020 | 16 | К | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 161591,7 | 169811,2 |
| (введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D186670528E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB0F3F3A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Приоритетные проекты утверждены и соответствующие коды бюджетной классификации присвоены в 2017 году.

<\*\*> Основные мероприятия и подпрограммы Программы завершены в 2016 году.

Приложение N 4

к государственной программе

Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение

ее конкурентоспособности"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ

ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.03.2018 [N 368-15](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB3FFF6A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N),  от 14.12.2018 [N 1529](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D186670528E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB0F0F9A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N)) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый результат | Основные направления | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Подпрограмма 1 "Развитие транспортного и специального машиностроения" | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие автомобилестроения | Минпромторг России | 2013 год | 2020 год | повышение доли на внутреннем рынке продукции, производимой в Российской Федерации, в общем объеме рынка;  повышение вклада продукции автомобильной промышленности в валовый внутренний продукт;  увеличение доли экспорта продукции российского автомобилестроения в общем объеме производства;  обеспечение стабильного роста объемов промышленного производства автомобильной техники в Российской Федерации;  увеличение инвестиционной и инновационной активности предприятий отрасли | стимулирование спроса на автомобильную технику на внутреннем рынке;  разработка системных мероприятий по поддержке экспорта продукции российского автомобилестроения;  разработка тарифных и нетарифных мер по ограничению импорта;  стимулирование производства конкурентоспособной автомобильной техники, отвечающей современному уровню международных требований по безопасности, экологическим характеристикам и экономичности;  стимулирование повышения уровня локализации на территории Российской Федерации высокотехнологичных производств автомобильной техники | индекс производства по отношению к предыдущему году (производство автомобилей, прицепов и полуприцепов) |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие транспортного машиностроения | Минпромторг России | 2014 год | 2020 год | увеличение доли отечественных производителей на внутреннем рынке;  увеличение объемов экспорта;  увеличение количества работников, занятых в производстве нового подвижного состава;  достижение конкурентного соответствия мировому уровню показателей надежности, производительности и экономичности подвижного состава;  повышение эффективности и производительности труда работников, занятых в отрасли;  обеспечение в полном объеме удовлетворения внутреннего спроса на современный железнодорожный подвижной состав и ликвидирование дефицита железнодорожной техники к 2020 году;  увеличение инвестиционной и инновационной активности предприятий отрасли, позволяющее сократить сроки разработки и освоения производства современной железнодорожной техники | поддержка инвестиционной деятельности предприятий отрасли;  обеспечение роста потребления на внутреннем рынке продукции отрасли;  поддержка экспортной деятельности предприятий отрасли;  стимулирование производства инновационной техники | индекс производства по отношению к предыдущему году (производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава) |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности | Минпромторг России | 2014 год | 2020 год | создание инновационных технологий, машин и оборудования в отраслях сельскохозяйственного машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности;  модернизация предприятий сельскохозяйственного машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, повышение уровня обновления основных фондов;  повышение инвестиционной привлекательности и улучшение финансового положения предприятий;  ослабление зависимости страны от импорта машин и оборудования;  повышение производительности труда на предприятиях;  увеличение доли инновационных продуктов промышленного выпуска в отраслях сельскохозяйственного машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности;  укрепление позиции российских производителей сельскохозяйственных машин, машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности на российском и зарубежном рынках | стимулирование производства конкурентоспособной продукции сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности;  стимулирование приобретения инновационной продукции сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности российского производства;  совершенствование мер технического регулирования;  разработка тарифных и нетарифных мер по ограничению импорта;  стимулирование предприятий к созданию и содержанию высокопроизводительных рабочих мест | индекс производства по отношению к предыдущему году (производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства);  индекс производства по отношению к предыдущему году (производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий) |
| Основное мероприятие 1.4. Развитие машиностроения специализированных производств (строительно-дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника) | Минпромторг России | 2016 год | 2020 год | создание инновационных технологий, машин для дорожного строительства и коммунального хозяйства;  модернизация предприятий, осуществляющих производство строительно-дорожной техники, повышение уровня обновления основных фондов;  повышение инвестиционной привлекательности и улучшение финансового положения предприятий отрасли;  ослабление зависимости страны от импорта специализированных машин;  повышение производительности труда на предприятиях отрасли;  формирование производства компонентной базы, применяемой в конструкции специализированных машин;  увеличение численности работников, занятых на предприятиях, осуществляющих выпуск специализированных машин;  увеличение объема производства у отечественных производителей основных видов строительно-дорожной и коммунальной техники | поддержка инвестиционной деятельности предприятий отрасли;  обеспечение роста потребления на внутреннем рынке продукции отрасли;  поддержка экспортной деятельности предприятий отрасли;  стимулирование развития производства компонентной базы, используемой при производстве продукции отрасли;  стимулирование производства инновационной техники;  развитие кадрового потенциала отрасли | производство важнейших видов продукции по отношению к предыдущему году (машиностроение специализированных производств) |
| Основное мероприятие 1.5. Государственная поддержка организаций транспортного и специального машиностроения | Минпромторг России | 2014 год | 2020 год | обновление парка общественного автомобильного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб;  улучшение экологической обстановки в регионах;  расширение использования природного газа в качестве моторного топлива;  обеспечение дополнительной загрузки производственных мощностей, сохранение рабочих мест и трудовой занятости работников предприятий автомобилестроения и смежных отраслей | мониторинг потребностей субъектов Российской Федерации в закупке газомоторной техники;  обеспечение продолжения реализации программ по модернизации производственных мощностей, выпуску новой продукции | индекс производства по отношению к предыдущему году (производство автомобилей, прицепов и полуприцепов), индекс производства по отношению к предыдущему году (производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава) |
| Подпрограмма 2 "Развитие производства средств производства" | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1. Развитие станкоинструментальной промышленности | Минпромторг России | 2013 год | 2020 год | разработка высокотехнологичных средств производства, в том числе формирование технологического и инновационного потенциала в станкоинструментальной промышленности;  организация серийного производства отечественных станков на основе существующих и вновь созданных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;  сокращение доли импорта на внутреннем рынке продукции станкоинструментальной промышленности до 66 процентов к 2020 году (в сегменте металлообрабатывающего оборудования - до 70 процентов, инструментальной продукции - до 55 процентов);  увеличение объема внутреннего производства станкоинструментальной продукции не менее чем на 107 процентов к 2020 году относительно 2014 года;  обеспечение доли экспорта в производстве продукции станкоинструментальной промышленности на уровне не менее 18 процентов (в стоимостном выражении);  повышение эффективности промышленного производства и рост числа высокопроизводительных рабочих мест до 3 тыс. человек к 2020 году;  внедрение в производство не менее 20 новых видов станкоинструментальной продукции к 2020 году | субсидирование затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в рамках реализации комплексных проектов;  предоставление субсидии федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" на цели реализации проектов в области станкостроения и инструментального производства | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (в отраслях производства средств производства);  объем экспорта средств производства;  количество высокопроизводительных рабочих мест (в отраслях производства средств производства);  количество произведенных и реализованных импортозамещающих средств производства;  объем отгруженных импортозамещающих средств производства |
| Основное мероприятие 2.2. Развитие тяжелого машиностроения | Минпромторг России | 2013 год | 2020 год | организация серийного производства отечественной продукции тяжелого машиностроения на основе существующих и вновь созданных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;  сокращение доли импорта на внутреннем рынке продукции тяжелого машиностроения до 40 процентов к 2020 году;  увеличение объема внутреннего производства продукции тяжелого машиностроения не менее чем на 50 процентов к 2020 году относительно 2014 года;  обеспечение доли экспорта в производстве продукции тяжелого машиностроения на уровне не менее 5 процентов (в стоимостном выражении);  повышение эффективности промышленного производства и рост числа высокопроизводительных рабочих мест до 40 тыс. человек к 2020 году;  внедрение в производство не менее 3 новых видов продукции тяжелого машиностроения к 2020 году | организационные мероприятия в сфере развития тяжелого машиностроения;  имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" для обеспечения ее деятельности по оказанию поддержки акционерному обществу "Внешнеэкономическое объединение "Тяжпромэкспорт" на завершение строительства чугуноплавильного завода в Союзе Мьянма | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (в отраслях производства средств производства);  объем экспорта средств производства;  количество высокопроизводительных рабочих мест (в отраслях производства средств производства);  количество произведенных и реализованных импортозамещающих средств производства;  объем отгруженных импортозамещающих средств производства |
| Основное мероприятие 2.3. Развитие промышленности силовой электротехники и энергетического машиностроения | Минпромторг России | 2014 год | 2020 год | организация серийного производства отечественной продукции энергетического машиностроения на основе существующих и вновь созданных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;  сокращение доли импорта на внутреннем рынке продукции энергетического машиностроения до 30 процентов к 2020 году;  увеличение объема внутреннего производства продукции энергетического машиностроения не менее чем на 20 процентов к 2020 году относительно 2014 года;  обеспечение доли экспорта в производстве продукции энергетического машиностроения на уровне не менее 18 процентов (в стоимостном выражении);  повышение эффективности промышленного производства и рост числа высокопроизводительных рабочих мест до 20 тыс. человек к 2020 году;  внедрение в производство не менее двух новых видов продукции энергетического машиностроения к 2020 году | организационные мероприятия в сфере развития тяжелого машиностроения с субсидированием части затрат на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию;  субсидирование в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на компенсацию ее расходов по оказанию финансовой поддержки открытому акционерному обществу "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" в целях погашения задолженности перед российскими поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в рамках реализации проектов в сфере энергетики в связи с расторжением контракта по строительству теплоэлектростанции "Бар" в Республике Индии | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (в отраслях производства средств производства);  объем экспорта средств производства;  количество высокопроизводительных рабочих мест (в отраслях производства средств производства);  количество произведенных и реализованных импортозамещающих средств производства;  объем отгруженных импортозамещающих средств производства |
| Основное мероприятие 2.4. Разработка отечественного инженерного программного обеспечения | Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | 2016 год | 2020 год | организация серийного производства отечественного информационно-программного обеспечения на основе существующих и вновь созданных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;  сокращение доли импорта на внутреннем рынке информационно-программного обеспечения до 50 процентов к 2020 году;  увеличение объема внутреннего производства информационно-программного обеспечения не менее чем в 3 раза к 2020 году относительно 2014 года;  обеспечение доли экспорта в производстве информационно-программного обеспечения на уровне не менее 10 процентов (в стоимостном выражении) | развитие технологического и инновационного потенциала цифрового производства и инженерного программного обеспечения;  предоставление субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" на реализацию проектов по разработке отечественного программного обеспечения | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (в отраслях производства средств производства);  объем экспорта средств производства;  количество высокопроизводительных рабочих мест (в отраслях производства средств производства);  количество произведенных и реализованных импортозамещающих средств производства;  объем отгруженных импортозамещающих средств производства |
| Основное мероприятие 2.5. Развитие робототехники, цифрового производства и аддитивных технологий | Минпромторг России | 2016 год | 2020 год | рост объема отгруженной продукции на 25,7 млрд. рублей до 2020 года;  рост экспорта высокотехнологичных средств производства на 2,6 млрд. рублей до 2020 года;  создание как минимум 40 высокопроизводительных рабочих мест | субсидирование части затрат на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (в отраслях производства средств производства);  объем экспорта средств производства;  количество высокопроизводительных рабочих мест (в отраслях производства средств производства);  количество произведенных и реализованных импортозамещающих средств производства;  объем отгруженных импортозамещающих средств производства |
| Подпрограмма 3 "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров" | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1. Развитие легкой и текстильной промышленности | Минпромторг России | 2013 год | 2020 год | создание из легкой промышленности устойчиво развивающегося высокотехнологичного сектора российской экономики, обладающего мощным инновационным заделом для ежегодного повышения отраслевых темпов экономического роста;  создание технологической цепочки синтетических материалов, включая экспортные поставки, в первую очередь производство полиэстеровых и вискозных волокон и тканей, ускорение процесса технического перевооружения предприятий, создание новых конкурентоспособных производств, новых материалов;  обеспечение развития сырьевой базы легкой промышленности | реализация мероприятий по поддержке продвижения продукции легкой и текстильной промышленности на розничные рынки | индекс производства по отношению к предыдущему году (производство текстильных изделий);  индекс производства по отношению к предыдущему году (производство одежды);  индекс производства по отношению к предыдущему году (производство кожи и изделий из кожи) |
| Основное мероприятие 3.2. Поддержка производства и реализации изделий народных художественных промыслов | Минпромторг России | 2013 год | 2020 год | сохранение в современных условиях традиций и самобытности народных художественных промыслов как базиса национальной культуры, престижа и гордости России | предоставление из средств федерального бюджета субсидий организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов | индекс производства по отношению к предыдущему году (производства изделий народных художественных промыслов) |
| Основное мероприятие 3.3. Развитие индустрии детских товаров | Минпромторг России | 2014 год | 2020 год | рост доли товаров российского производства (за исключением детского питания) на российском рынке до 36 процентов;  снижение себестоимости производимой продукции предприятиями, являющимися резидентами индустриальных парков, за счет использования общих логистических цепочек на 5 процентов по отношению к 2020 году;  увеличение доли инновационной продукции на рынке (в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг организаций индустрии детских товаров до 25 процентов по отношению к 2020 году);  создание высокотехнологичных рабочих мест;  повышение конкурентоспособности российских производителей;  формирование спроса на продукцию российских производителей | предоставление субсидий из средств федерального бюджета | доля российских товаров для детей на рынке (за исключением детского питания);  число отечественных патентных заявок на изобретения в сфере детских товаров, поданных в соответствующий уполномоченный орган в России и за рубежом;  объем экспорта товаров для детей;  индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (индустрия детских товаров) |
| Подпрограмма 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов" | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1. Развитие металлургии и промышленности редких и редкоземельных металлов | Минпромторг России | 2013 год | 2020 год | повышение качества и конкурентоспособности металлопродукции из черных и цветных металлов;  рост поставок металлопродукции на внутренний рынок с одновременным увеличением доли отечественной металлопродукции во внутреннем металлопотреблении;  дальнейшая модернизация предприятий отрасли и внедрение наилучших доступных технологий;  повышение качества и конкурентоспособности производства на фоне повышения производительности труда;  сокращение объемов выбросов в атмосферный воздух, а также сбросов загрязненных сточных вод;  сокращение импортной зависимости;  обеспечение безопасности страны за счет гарантированных поставок редкоземельных металлов;  обеспечение потребностей внутреннего спроса стратегически важными металлами;  ликвидация технологического отставания от Китая, Соединенных штатов Америки, Японии в части технологий извлечения, разделения и получения редких металлов и редкоземельных металлов, их чистых и высокочистых индивидуальных соединений, материалов и высокотехнологичной продукции нового поколения на основе и с применением редких металлов и редкоземельных металлов | выполнение геолого-разведочных работ на отдельных объектах редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения создаваемых промышленных производств сырьем редких и редкоземельных металлов на долгосрочный период;  аналитическое и методическое обеспечение проведения геолого-разведочных работ и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологии переработки руд, промпродуктов и концентратов руд различных потенциально-промышленных типов, а также техногенных образований;  разработка стимулирующих мер нормативно-правового характера;  разработка технологий извлечения, разделения и получения редких металлов и редкоземельных металлов;  получение чистых и высокочистых индивидуальных редких и редкоземельных металлов и их соединений;  получение материалов и высокотехнологичной продукции нового поколения на основе и с применением редких и редкоземельных металлов;  реализация мер поддержки отрасли, субсидирование процентных кредитных ставок по инвестиционным проектам | индекс производства по отношению к предыдущему году (металлургическое производство и производство готовых металлических изделий);  индекс производства редких (ниобий, тантал, германий, галлий, иридий) и редкоземельных металлов;  объем внутреннего производства продукции композитной отрасли;  количество разработанных технологий мирового уровня, прошедших опытную отработку и готовых к коммерциализации или переданных в производство |
| Основное мероприятие 4.2. Развитие предприятий лесопромышленного комплекса | Минпромторг России | 2013 год | 2020 год | увеличение уровня переработки заготовленной древесины до 76,5 процента в 2020 году;  обеспечение развития малого и среднего предпринимательства;  снижение доли импортной продукции путем развития собственных производств;  обеспечение дополнительной заготовки древесины в размере до 7 млн. куб. метров ежегодно;  привлечение дополнительных средств в оборотный капитал;  повышение на 2 - 3 процента рентабельности продукции;  стимулирование кредитных организаций в части направления финансовых ресурсов в реальный сектор экономики;  ускорение темпов реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и обеспечение дополнительного выпуска продукции на сумму 200 млрд. рублей;  улучшение финансового положения предприятий и снижение количества убыточных организаций | субсидии организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, на цели реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств по комплексной переработке древесного сырья;  субсидии организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, полученных в российских кредитных организациях на цели формирования сезонных запасов сырья, материалов и топлива;  субсидии российским лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного федерального округа, участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, на возмещение части затрат на реализацию таких проектов | дома деревянные заводского изготовления;  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели);  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них) |
| Основное мероприятие 4.3. Развитие химического комплекса | Минпромторг России | 2013 год | 2020 год | рост объема инвестиций в химический комплекс;  рост темпов модернизации основных фондов в химическом комплексе;  повышение производительности труда в химическом комплексе;  развитие высоких переделов производства продукции в химическом комплексе и увеличение выпуска инновационной продукции | субсидии российским предприятиям (организациям) химического комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2014 - 2016 годах на реализацию инвестиционных проектов;  имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" для обеспечения ее деятельности по проведению мероприятий в интересах публичного акционерного общества "Химпром" | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (химический комплекс);  доля импорта в структуре потребления продукции химического комплекса глубокой переработки в общем количестве продукции химического комплекса;  доля экспорта в структуре выпуска продукции химического комплекса глубокой переработки в общем количестве внутреннего производства |
| Основное мероприятие 4.4. Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них | Минпромторг России | 2013 год | 2020 год | увеличение объема производства до 120 млрд. рублей;  формирование основы для создания и развития современной отрасли промышленности, обеспечивающей глобальную конкурентоспособность, инновационное развитие и рост экспортного потенциала ключевых секторов российской экономики, обеспечение технической, технологической и экономической безопасности страны, избежание деградации отечественной технологической базы в области производства и применения композиционных материалов (композитов);  создание полноценной инфраструктуры исследований, разработок и эффективной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в области производства современных композиционных материалов (композитов) и изделий из них гражданского назначения | создание инструментов и нормативно-техническое обеспечение практического использования результатов, полученных при реализации проектов по созданию новых технологий и (или) образцов конкретной продукции из композиционных материалов (композитов), востребованных для коммерческого и (или) социального применения;  проведение общесистемных исследований и разработок;  разработка системы нормативных документов, регламентирующих производство, оценку соответствия, применение, классификацию и сметное нормирование композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий в гражданских отраслях промышленности;  разработка технологий утилизации композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них;  разработка отраслевой электронной системы каталогизации и унификации материалов, технологий, оборудования и перспективных разработок;  продвижение полученных результатов на внутреннем и внешних рынках;  поддержка развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции | объем внутреннего производства продукции композитной отрасли;  количество разработанных технологий мирового уровня в отрасли производства композитных материалов, прошедших опытную отработку и готовых к коммерциализации или переданных в производство |
| Подпрограмма 5 "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности" | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.1. Реализация приоритетных инвестиционных проектов | Минпромторг России | 2014 год | 2020 год | создание и введение в эксплуатацию новых крупных промышленных производств, выпускающих современную высокотехнологичную продукцию, в том числе конкурентоспособную на мировом рынке | субсидирование российских организаций на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности;  субсидирование затрат российских организаций реабилитационной индустрии, понесенных в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации;  субсидирование затрат российских организаций на реализацию пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна | количество приоритетных комплексных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях промышленности, получающих государственную поддержку;  количество созданных высокопроизводительных рабочих мест (по комплексным инвестиционным проектам в гражданской промышленности, получающим государственную поддержку);  индекс производства реабилитационной индустрии;  количество созданных новых рабочих мест на предприятиях реабилитационной индустрии |
| Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности Фонда развития промышленности в целях поддержки реализации инвестиционных проектов | Минпромторг России | 2014 год | 2020 год | создание и введение в эксплуатацию новых крупных промышленных производств, выпускающих современную высокотехнологичную продукцию, в том числе конкурентоспособную на мировом рынке | обеспечение деятельности (оказание услуг) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития";  субсидирование федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" в целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения | общее количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" в соответствующем финансовом году;  объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации проектов дополнительно к сумме займов, предоставленных федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития";  суммарный объем выручки российских юридических лиц и российских индивидуальных предпринимателей, обеспеченный за счет реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития";  объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития"; |
|  |  |  |  |  |  | количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых заемщиком в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития";  количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" |
| Основное мероприятие 5.3. Поддержка проектов по производству конкурентоспособной на внешних рынках высокотехнологичной промышленной продукции | Минпромторг России | 2013 год | 2020 год | расширение экспорта российской высокотехнологичной продукции, выход российских компаний на новые рынки | проведение международных выставочных мероприятий | объем поддержанного Внешэкономбанком экспорта в приоритетных отраслях промышленности с использованием средств субсидии;  объем поддержанного высокотехнологичного экспорта акционерным обществом "Российский экспортно-импортный банк" с использованием средств субсидии |
| Основное мероприятие 5.П2. Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в гражданских отраслях промышленности | Минпромторг России | 2013 год | 2020 год | повышение узнаваемости известных российских брендов и российской продукции за рубежом | субсидирование акционерного общества "Российский экспортный центр" в целях повышения узнаваемости известных российских брендов и российской продукции за рубежом | объем поддержанного государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" экспорта в приоритетных отраслях промышленности с использованием средств субсидии;  объем поддержанного высокотехнологичного экспорта акционерным обществом "Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк" с использованием средств субсидии |
| Основное мероприятие 5.П3. Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт в промышленности" в гражданских отраслях промышленности | Минпромторг России | 2013 год | 2020 год | расширение экспорта российской высокотехнологичной продукции, выход российских компаний на новые рынки | имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции;  субсидирование акционерного общества "Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк" в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции;  субсидирование автономной некоммерческой организации "Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" | объем поддержанного государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" экспорта в приоритетных отраслях промышленности с использованием средств субсидии;  объем поддержанного высокотехнологичного экспорта акционерным обществом "Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк" с использованием средств субсидии;  экспорт российской промышленной продукции по 4 пилотным отраслям (автомобилестроение, сельхозмашиностроение, железнодорожное машиностроение, авиастроение) |
| Подпрограмма 6 "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности" | | | | | | |
| Основное мероприятие 6.1. Поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности | Минпромторг России | 2013 год | 2020 год | решение проблемы технологической поддержки импортозамещающих процессов в гражданских отраслях промышленности;  технологическое обновление гражданских отраслей промышленности, внедрение в производство технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной импортозамещающей продукции;  получение в результате выполняемых научных исследований и разработок коммерциализируемых, готовых к внедрению результатов;  обеспечение развития производств критически важных товаров и технологий;  создание условий для модернизации промышленных предприятий и строительства производственных мощностей, отвечающих показателям энергоэффективности и ресурсосбережения и обеспечивающих снижение негативного воздействия на окружающую среду | субсидирование затрат операторов на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения в целях повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна;  субсидирование затрат российских организаций на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов;  субсидирование затрат российских организаций, связанных с уплатой пошлин при патентовании российских разработок производителей и экспортеров за рубежом;  субсидирование затрат российских организаций на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, понесенных в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации | объем продаж высокотехнологичной продукции, созданной в результате планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;  количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в гражданских отраслях промышленности в результате реализации планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;  количество технологий мирового уровня, патентов и других правоохранных документов, полученных в результате государственной поддержки в рамках подпрограммы;  количество организаций, воспользовавшихся льготным доступом к специализированному программному обеспечению;  число патентных заявок на изобретения организаций реабилитационной индустрии, поданных в России и за рубежом;  количество созданных инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций |
| Основное мероприятие 6.2. Научные исследования и сопровождение приоритетных и инновационных проектов | Минпромторг России | 2013 год | 2020 год | обеспечение реализации инновационных проектов государственного значения;  создание и постановка на производство семейства отечественных автомобилей на единой модульной платформе для первого лица государства, а также других государственных служащих с возможностью организации серийного производства незащищенных версий автомобилей представительского класса для различных категорий потребителей;  реализация основного мероприятия укрепит конструкторско-технологический потенциал, позволит не только развить разработку и производство компонентов и создать на их базе новые модели дизельных двигателей, но и освоить передовые производственные технологии, которые будут затем вовлечены в промышленную кооперацию;  развитие современной, ориентированной на рынок сети специализированных производств компонентов и систем будет способствовать росту уровня конкурентоспособности российского машиностроения в целом;  специализированные производства могут быстрее интегрироваться в мировую сеть поставщиков комплектующих и оказаться более привлекательными для иностранных инвестиций | выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации пилотного проекта по разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы;  научное сопровождение инновационных проектов государственного значения;  разработка, утверждение и сопровождение внедрения справочников наилучших доступных технологий | объем продаж высокотехнологичной продукции, созданной в результате планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;  количество технологий мирового уровня, патентов и других правоохранных документов, полученных в результате государственной поддержки в рамках подпрограммы |
| Основное мероприятие 6.3. Развитие научно-технологической инфраструктуры | Минпромторг России | 2013 год | 2020 год | активное вовлечение некоммерческих организаций в совместную с Минпромторгом России выработку решений, мероприятий и программ развития индустрии, увеличение спроса на производимую отечественную социально значимую продукцию | обеспечение деятельности подведомственных учреждений - объектов научно-технологической инфраструктуры;  субсидия российским некоммерческим организациям (за исключением бюджетных учреждений) на реализацию общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров | число патентных заявок на изобретения организаций реабилитационной индустрии, поданных в России и за рубежом |
| Основное мероприятие 6.5. Сопровождение реализации научно-технической политики | Минпромторг России | 2014 год | 2020 год | формирование системы поддержки внедрения в производство российских результатов интеллектуальной деятельности;  публикация и использование прогнозов развития инжиниринга и промышленного дизайна;  применение на постоянной основе инструментов мониторинга индустрии инжиниринга и промышленного дизайна с получением статистических данных на основе регулярно собираемой статистики;  выполнение всей совокупности мероприятий плана мероприятий ("дорожной карты") в области инжиниринга и промышленного дизайна;  содействие использованию результатов исследований и разработок, проводимых в ведущих российских образовательных организациях высшего образования и научных организациях | разработка и сопровождение информационного портала, содействующего развитию инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна;  разработка системы мониторинга индустрии инжиниринга и промышленного дизайна, включая совершенствование государственного статистического учета, формирование прогноза развития индустрии инжиниринга и промышленного дизайна в ключевых секторах, проведение форсайт-исследований в области профессиональных компетенций специалистов;  сопровождение реализации плана мероприятий ("дорожной карты") в области инжиниринга и промышленного дизайна | количество организаций, воспользовавшихся льготным доступом к специализированному программному обеспечению;  количество созданных инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций |
| Основное мероприятие 6.П4. Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" в гражданских отраслях промышленности <\*> | Минобрнауки России | 2013 год | 2020 год | использование результатов исследований и разработок, проводимых в ведущих российских образовательных организациях высшего образования в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D981690F22E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BEB8F5F6A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы | развитие проектно-технологической, инженерной и научной инфраструктуры инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций | количество созданных инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций |
| Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" | | | | | | |
| Основное мероприятие 7.1. Стимулирование создания и выведения на проектную мощность индустриальных (промышленных) парков, технопарков, промышленных кластеров | Минпромторг России | 2015 год | 2020 год | обеспечение ускоренного роста числа создаваемых индустриальных (промышленных) парков, технопарков и промышленных кластеров;  повышение инвестиционной привлекательности индустриальных (промышленных) парков, технопарков и промышленных кластеров;  снижение сроков и расходов на создание индустриальных (промышленных) парков, технопарков;  усовершенствование механизмов привлечения инвестиций, выработка методических материалов;  увеличение числа реализованных кооперационных инвестиционных проектов в рамках промышленных кластеров;  повышение доступности кредитов для финансирования создания индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков;  сбалансированное развитие промышленных кластеров | предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на возмещение затрат бюджетов субъектов Российской Федерации на создание инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков и технопарков;  предоставление субсидий российским организациям - управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, на реализацию инвестиционных проектов создания объектов индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков;  предоставление субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения;  разработка стандартов в области формирования и управления индустриальными (промышленных) парками, технопарками и промышленными кластерами;  создание национальной геоинформационной системы индустриальных (промышленных) парков, технопарков и промышленных кластеров | количество предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках;  количество предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках;  количество индустриальных (промышленных) парков;  количество промышленных технопарков;  количество промышленных кластеров;  объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков;  объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры промышленных технопарков;  объем внебюджетных инвестиций на реализацию совместных проектов участников промышленных кластеров;  количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках и технопарках;  налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках, в федеральный бюджет;  налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках, в федеральный бюджет; |
|  |  |  |  |  |  | налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных кластерах, в федеральный бюджет;  количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе региональных программ развития промышленности;  объем внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в рамках мероприятий региональных программ развития промышленности;  уровень доверия к знаку системы подтверждения качества российской продукции;  количество видов продукции, сертифицируемых в системе подтверждения качества российской продукции (за год) |
| Основное мероприятие 7.2. Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры | Минпромторг России | 2015 год | 2020 год | эффективно функционирующая система мер государственной поддержки развития промышленности регионов;  повышение конкурентоспособности российских товаров, их продвижение на внутренний и внешние рынки, импортозамещение, а также развитие институтов повышения качества российской продукции | предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных программ развития промышленности;  предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Российская система качества" | количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе региональных программ развития промышленности и программ развития промышленных кластеров;  объем внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в составе региональных программ развития промышленности и программ развития промышленных кластеров;  количество организованных автономной некоммерческой организацией "Российская система качества" испытаний продукции;  количество видов продукции, сертифицируемых в системе подтверждения качества российской продукции (за год) |
| Подпрограмма 8 "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" | | | | | | |
| Основное мероприятие 8.1. Развитие системы технического регулирования и стандартизации | Росстандарт | 2013 год | 2020 год | обеспечение принятия и применения решений Евразийской экономической комиссии и международных договоров Евразийского экономического союза в части технического регулирования, уже принятых технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза);  выполнение национальных планов мероприятий, направленных на реализацию принятых технических регламентов Таможенного союза, применение санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер;  дальнейшая гармонизация национальных и межгосударственных стандартов с европейскими и международными стандартами, актуализация межгосударственных и национальных стандартов для обеспечения доказательной базы соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза;  содействие инновационному развитию экономики, разработка стандартов на новые виды продукции, приведение к современным требованиям действующих стандартов в области инжиниринга; | совершенствование правового регулирования в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции и процессам ее производства, в том числе в рамках Евразийского экономического союза;  разработка национальных стандартов в соответствии с программами национальной стандартизации, в том числе обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов, гармонизация национальных стандартов с международными, формирование и ведение федерального информационного фонда стандартов и технических регламентов, формирование и ведение федерального информационного фонда стандартов, обновление фонда национальных стандартов, разработка, экспертиза и ведение общероссийских классификаторов, каталогизация продукции, присуждение премий в области качества | уровень гармонизации национальных стандартов Российской Федерации с международными стандартами;  количество утвержденных национальных стандартов |
|  |  |  |  | достижение ежегодного обновления до 10 - 12 процентов фонда национальных стандартов в приоритетных областях экономики;  развитие федеральной системы каталогизации продукции, формирование и ведение федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд;  обеспечение комплектования и поддержания в сохранном и актуальном состоянии документов, содержащихся в федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов, в Федеральном информационном фонде стандартов |  |  |
| Основное мероприятие 8.2. Обеспечение единства измерений и развитие эталонной базы | Росстандарт | 2013 год | 2020 год | обеспечение получения достоверных результатов измерений во всех отраслях народного хозяйства, в обороне, безопасности, здравоохранении, окружающей среде, научно-техническое развитие базы государственных эталонов России;  успешная интеграция в мировое метрологическое сообщество в рамках Метрической конвенции, повышение эффективности функционирования государственных служб времени, стандартных образцов, состава и свойств веществ, стандартных справочных данных, создание новых средств измерений, повышение эффективности государственного метрологического надзора | разработка и совершенствование государственных эталонов единиц величин, обеспечение прохождения ими международных сличений;  совершенствование нормативной правовой базы обеспечения единства измерений;  утверждение типов средств измерений;  организация поверки средств измерений;  организация деятельности государственных служб времени стандартных образцов, состава и свойств веществ, стандартных справочных данных;  организация калибровки средств измерений;  создание современных средств измерений | количество утвержденных государственных первичных эталонов;  количество зарегистрированных стандартных справочных данных;  точность сведения национальной и международной шкал времени |
| Основное мероприятие 8.3. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области стандартизации, обеспечения единства измерений, информации | Росстандарт | 2013 год | 2020 год | создание нового поколения эталонов, обеспечивающих производство наукоемких продуктов, инновационных технологий;  создание высокоточных средств измерений, высокоточных измерительных технологий | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на совершенствование эталонной базы России, разработку новых видов средств измерений, нормативных документов, обеспечивающих применение принятых технических регламентов, создание информационных ресурсов в области технического регулирования, стандартизации, метрологии | количество утвержденных государственных первичных эталонов;  количество зарегистрированных стандартных справочных данных;  точность сведения национальной и международной шкал времени |
| Основное мероприятие 8.4. Проведение научных исследований в области метрологии, а также разработка государственных (в том числе первичных) эталонов единиц величин | Росстандарт | 2015 год | 2016 год | согласованная совокупность фундаментальных физических констант;  устранение существующих противоречий в предложениях по введению новых определений ряда основных единиц международной системы единиц;  определение оптимальных для Российской Федерации способов реализации новых определений основных единиц международной системы единиц в Российской Федерации, гармонизированных с требованиями международных метрологических организаций и согласованных с методами, разрабатываемыми в других странах;  создание и ресурсное обеспечение современной базы государственных первичных эталонов, не уступающих по своему научно-техническому уровню и метрологическим характеристикам лучшим иностранным аналогам;  создание условий для разработки и внедрения нового поколения перспективных материалов, наукоемких технологий и продукции на их основе для использования в ключевых областях науки и техники, ресурсо- и энергосбережении, промышленном производстве, здравоохранении и производстве продуктов питания, а также для поддержания необходимого уровня обеспечения обороноспособности и безопасности государства; | разработка принципов построения эталонных комплексов мирового уровня, создание эталонной базы, основанной на новых физических принципах и современных технологиях;  разработка методов и средств передачи размеров единиц от новых государственных первичных эталонов к рабочим средствам измерения | количество утвержденных государственных первичных эталонов;  количество зарегистрированных стандартных справочных данных;  точность сведения национальной и международной шкал времени |
|  |  |  |  | обеспечение мирового уровня исследований и разработок, оснащенности научно-исследовательским, метрологическим и технологическим оборудованием организаций и предприятий промышленности;  развитие и реализация потенциала российского промышленного комплекса и активное участие Российской Федерации в международной научно-технической кооперации;  совершенствование методической базы научно-технической и инновационной деятельности в сфере промышленности и торговли;  создание и развитие инновационной инфраструктуры, совершенствование механизма взаимодействия участников инновационного процесса, включая организацию взаимодействия научных организаций и высших учебных заведений с промышленными организациями, в целях продвижения новых наукоемких технологий и перспективных материалов в производство |  |  |
| Основное мероприятие 8.5. Разработка и утверждение отраслевых справочников наилучших доступных технологий | Росстандарт | 2015 год | 2016 год | содействие внедрению промышленными предприятиями наилучших доступных технологий;  техническая модернизация отраслей промышленности и снижение негативного воздействия на окружающую среду;  содействие переходу на систему нормирования на основе технологических показателей и получению промышленными предприятиями комплексного экологического разрешения в обеспечение реализации требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D084640822E2495347D57FA1865F1CA9622737A2BBAFF6F4B3AFF294DFDBN) "Об охране окружающей среды" | разработка и утверждение справочников наилучших доступных технологий в соответствии с поэтапным графиком создания отраслевых справочников наилучших доступных технологий | количество утвержденных информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям на конец года |
| Основное мероприятие 8.6. Обеспечение деятельности Росстандарта | Росстандарт | 2013 год | 2020 год | обеспечение совершенствования национальной системы стандартизации;  совершенствование и обновление эталонной базы Российской Федерации;  осуществление оплаты труда, закупок, страховых взносов, уплаты налогов, сборов и иных платежей Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;  проведение Международной электротехнической комиссии | совершенствование системы стандартизации, эталонной базы Российской Федерации;  осуществление закупок товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;  участие специалистов и экспертов стран в заседаниях руководящих, консультативных и технических органов Международной электротехнической комиссии в целях обмена информацией по вопросам развития и поддержки стандартизации в области электротехники и электроники | основное мероприятие носит обеспечивающий характер |
| Подпрограмма 9 "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации" | | | | | | |
| (введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D186670528E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB0F0F9A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | |
| Основное мероприятие 9.1. Создание объектов обезвреживания и размещения отходов, включая создание установок термического обезвреживания и полигона захоронения отходов | Минпромторг России | 2019 | 2020 | организация производства по обезвреживанию отходов I и II классов опасности и создание мощностей по захоронению неутилизируемых обезвреженных отходов | строительство установок термического обезвреживания твердых отходов и грунта | количество созданных производственных участков для обеспечения работ по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия |
| Основное мероприятие 9.2. Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации | Минпромторг России | 2019 | 2020 | снижение содержания остаточных количеств отравляющих веществ в зданиях, сооружениях и на территории промплощадок объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия до гигиенических нормативов | отбор и анализ проб на содержание отравляющих веществ;  дегазация поверхностей технологического оборудования и строительных конструкций;  демонтаж технологического оборудования и металлоконструкций;  обезвреживание демонтированных материалов;  санация загрязненных земельных участков;  обеспечение безопасной эксплуатации существующих установок термообезвреживания и технологического оборудования;  сбор и обезвреживание загрязненных сточных вод, образующихся при дегазационных работах и пылеподавлении | доля приведенных в безопасное состояние зданий и сооружений объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в общем количестве зданий и сооружений объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия, подлежащих приведению в безопасное состояние (нарастающим итогом от базового значения 87,27 процента);  доля рекультивируемых земель объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в общем количестве загрязненных земельных участков объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия (нарастающим итогом от базового значения 46,69 процента) |
| Основное мероприятие 9.3. Обеспечение выполнения функций уполномоченного (национального) органа Российской Федерации по выполнению [Конвенции](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D180650E20BF435B1ED97DA6890019BC737F3AA3A4B1F2EEAFADF3D9DCN) о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении | Минпромторг России | 2019 | 2020 | обеспечение проведения международных инспекций в соответствии с положениями [Конвенции](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D180650E20BF435B1ED97DA6890019BC737F3AA3A4B1F2EEAFADF3D9DCN) о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении;  обеспечение готовности к участию назначенных лабораторий Организации по запрещению химического оружия в расследовании случаев возможного применения химического оружия в третьих странах;  информационно-аналитические и экспериментальные исследования по наблюдению за выполнением положений [Конвенции](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D180650E20BF435B1ED97DA6890019BC737F3AA3A4B1F2EEAFADF3D9DCN) о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении другими государствами - участниками и неучастниками [Конвенции](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D180650E20BF435B1ED97DA6890019BC737F3AA3A4B1F2EEAFADF3D9DCN), а также информационно-аналитическая поддержка проведения государственной политики в области химического разоружения | обеспечение деятельности международных инспекций (оплата труда, командировочные расходы, услуги связи и прочее);  обеспечение готовности материально-технической базы назначенных лабораторий Организации по запрещению химического оружия | степень обеспечения проведения международных инспекций в соответствии с положениями [Конвенции](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D180650E20BF435B1ED97DA6890019BC737F3AA3A4B1F2EEAFADF3D9DCN) о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (не более 12 инспекций в год) |

Приложение N 5

к государственной программе

Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение

ее конкурентоспособности"

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ

ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D980620B2BE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB3FFF6A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект правового акта | Основные положения правового акта | Срок внесения в Правительство Российской Федерации | Основания разработки (статус) [<\*>](#P6233) | Реквизиты документа [<\*\*>](#P6235) | Ответственный за разработку проекта правового акта | Связь с основным мероприятием |
| 1. Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2025 года | актуализация и совершенствование государственной промышленной политики в отрасли легкой промышленности | июнь 2018 г. | 4 | - | Минпромторг России | основное мероприятие 3.1 |
| 2. Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года | актуализация и совершенствование государственной промышленной политики в химической и нефтехимической отраслях | июнь 2018 г. | 4 | - | Минпромторг России | основное мероприятие 4.3 |
| 3. Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года | актуализация и совершенствование государственной промышленной политики лесного комплекса | июнь 2018 г. | 4 | - | Минпромторг России | основное мероприятие 4.2 |
| 4. Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года | актуализация и совершенствование государственной промышленной политики в индустрии детских товаров | июнь 2018 г. | 4 | - | Минпромторг России | основное мероприятие 3.3 |

--------------------------------

<\*> Если основанием для разработки является план законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, присваивается статус "1".

Если основанием для разработки является план мероприятий ("дорожная карта"), присваивается статус "2". Если основанием для разработки является поручение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, присваивается статус "3". Если разработка правового акта является инициативой ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы, присваивается статус "4".

<\*\*> Дата, номер документа, являющегося основанием для разработки правового акта, номер пункта (при наличии).

Приложение N 6

к государственной программе

Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение

ее конкурентоспособности"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ" НА 2016 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события | Статус [<1>](#P7782) | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| [Подпрограмма 1](#P144) "Развитие транспортного и специального машиностроения" | | | | | | |
| Осуществлена финансовая поддержка инвестиционных программ организаций автомобилестроения в I квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка инвестиционных программ организаций автомобилестроения во II квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка инвестиционных программ организаций автомобилестроения в III квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - |
| Осуществлена финансовая поддержка инвестиционных программ организаций автомобилестроения в IV квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны в I квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - |
| Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны во II квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны в III квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - |
| Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны в IV квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Возмещены в I квартале 2016 г. российским кредитным организациям выпадающие доходы, возникшие в декабре 2015 г., январе 2016 г. и феврале 2016 г., по кредитам, предоставленным физическим лицам в 2013 - 2014 годах | 1 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - |
| Возмещены во II квартале 2016 г. российским кредитным организациям выпадающие доходы, возникшие в марте 2016 г., апреле 2016 г. и мае 2016 г., по кредитам, предоставленным физическим лицам в 2013 - 2014 годах | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Возмещены в III квартале 2016 г. российским кредитным организациям выпадающие доходы, возникшие в июне 2016 г., июле 2016 г. и августе 2016 г., по кредитам, предоставленным физическим лицам в 2013 - 2014 годах | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - |
| Возмещены в IV квартале 2016 г. российским кредитным организациям выпадающие доходы, возникшие в сентябре 2016 г., октябре 2016 г. и ноябре 2016 г., по кредитам, предоставленным физическим лицам в 2013 - 2014 годах | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Возмещена в I квартале 2016 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в декабре 2015 г., январе 2016 г. и феврале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - |
| Возмещена во II квартале 2016 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в марте 2016 г., апреле 2016 г. и мае 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Возмещена в III квартале 2016 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в июне 2016 г., июле 2016 г. и августе 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - |
| Возмещена в IV квартале 2016 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в сентябре 2016 г., октябре 2016 г. и ноябре 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Возмещена в I квартале 2016 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в декабре 2015 г., январе 2016 г. и феврале 2016 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - |
| Возмещена во II квартале 2016 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в марте 2016 г., в апреле 2016 г. и мае 2016 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Возмещена в III квартале 2016 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в июне 2016 г., июле 2016 г. и августе 2016 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - |
| Возмещена в IV квартале 2016 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в сентябре 2016 г., в октябре 2016 г. и ноябре 2016 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за IV квартал 2015 г. | 1 | Минпромторг России | 29 февраля | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за I квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за II квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за III квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября |
| Утверждены [Правила](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D285620B2AE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F6F8A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) предоставления из федерального бюджета субсидий российским производителям грузовых колесных транспортных средств на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на цели развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября |
| Возмещена часть затрат на выплату купонного дохода по облигациям размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на цели развития заготовительных производств, обновления модельного ряд, модернизации производственных мощностей российским производителям грузовых колесных транспортных средств | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Утверждены [Правила](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D18666052AE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F6F8A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) предоставления субсидий из федерального бюджета российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с созданием и организацией производства транспортных средств с дистанционным и автономным управлением | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат, связанных с созданием и организацией производства транспортных средств с дистанционным и автономным управлением | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Утверждены [Правила](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D183670B2FE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB0F3F7A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств | 1 | Минпромторг России | - | 30 апреля | - | - |
| Возмещена часть затрат, связанных с производством колесных транспортных средств | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Утверждены [Правила](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D086640428E2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1FFF6A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 - 2016 годах физическим лицам на приобретение автомобилей | 1 | Минпромторг России | - | 30 апреля | - | - |
| Российским кредитным организациям возмещены выпадающие доходы по кредитам, выданным в 2015 - 2016 годах физическим лицам на приобретение автомобилей | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Утверждены [Правила](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2667D086630F2CE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB0F7F2A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2015 - 2016 годах | 1 | Минпромторг России | - | 30 апреля | - | - |
| Лизинговым организациям возмещены выпадающие доходы, обусловленные предоставлением лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2015 году | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Российским организациям автомобилестроения компенсирована часть затрат на транспортировку продукции на внешние рынки, а также на доработку конструкции автомобилей для экспортных рынков, а также подготовку производства и омологации | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлено финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлено финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой в I квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - |
| Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой во II квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой в III квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - |
| Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой в IV квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Возмещена часть затрат в связи с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава за I квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 июля | - |
| Возмещен часть затрат в связи с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава за II квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 июля | - |
| Возмещена часть затрат в связи с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава за III квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - |
| Возмещена часть затрат в связи с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава за IV квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Возмещена часть затрат, связанных с производством инновационного грузового железнодорожного подвижного состава, за I квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 июля | - |
| Возмещена часть затрат, связанных с производством инновационного грузового железнодорожного подвижного состава, за II квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 июля | - |
| Возмещена часть затрат, связанных с производством инновационного грузового железнодорожного подвижного состава, за III квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - |
| Возмещена часть затрат, связанных с производством инновационного грузового железнодорожного подвижного состава, за IV квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за I квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за II квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за III квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября |
| Возмещена часть затрат производителей сельскохозяйственной техники, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей сельскохозяйственной техники, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - |
| Возмещена часть затрат производителей сельскохозяйственной техники, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября |
| Компенсирована часть затрат на транспортировку и продвижение продукции на внешние рынки, на доработку конструкции сельскохозяйственной техники для экспортных рынков, омологацию и подтверждение соответствия продукции международным стандартам | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за I квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за II квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за III квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября |
| Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября |
| Осуществлена финансовая поддержка инвестиционных программ организаций транспортного машиностроения в I квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка инвестиционных программ организаций транспортного машиностроения во II квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка инвестиционных программ организаций транспортного машиностроения в III квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - |
| Осуществлена финансовая поддержка инвестиционных программ организаций транспортного машиностроения в IV квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка производителей автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка производителей троллейбусов и трамвайных вагонов | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| [Подпрограмма 2](#P207) "Развитие производства средств производства" | | | | | | |
| Осуществлена финансовая поддержка проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок организаций станкостроения в I квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок организаций станкостроения во II квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок организаций станкостроения в III квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - |
| Осуществлена финансовая поддержка проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок организаций станкостроения в IV квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена докапитализация Фонда развития промышленности в целях реализации проектов в области станкостроения и инструментального производства | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Утверждены [Правила](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3CE7E1FE72A2662D783600D2AE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F6F9A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) предоставления субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в целях финансирования ее обязательств и (или) обязательств ее дочерних и зависимых организаций в рамках проектов в сфере промышленного строительства и строительства энергетических объектов | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября |
| Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в целях финансирования ее обязательств и (или) обязательств ее дочерних и зависимых организаций в рамках проектов в сфере промышленного строительства и строительства энергетических объектов | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка предприятия "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" на реализацию проектов по разработке отечественного программного обеспечения | 1 | Госкорпорация "Росатом" | - | - | - | 31 декабря |
| Утверждены Правила предоставления субсидий на компенсацию части затрат на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября |
| Компенсирована часть затрат на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| [Подпрограмма 3](#P263) "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров" | | | | | | |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в части организации выставок, ярмарок, рекламных акций, модных показов и конкурсов во втором полугодии 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях формирования межсезонных запасов, необходимых для производства товаров легкой промышленности, в I квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях формирования межсезонных запасов, необходимых для производства товаров легкой промышленности, во II квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях формирования межсезонных запасов, необходимых для производства товаров легкой промышленности, в III квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях формирования межсезонных запасов, необходимых для производства товаров легкой промышленности, в IV квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в I квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению во II квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в III квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в IV квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности с целью осуществления технического перевооружения в I квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности с целью осуществления технического перевооружения во II квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности с целью осуществления технического перевооружения в III квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности с целью осуществления технического перевооружения в IV квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на производство школьной формы для учеников начальных классов (одежды для обучающихся) из российских камвольных тканей | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября |
| Возмещена часть затрат на производство школьной формы для учеников начальных классов (одежды для обучающихся) из российских камвольных тканей | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Утверждены [Правила](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D881660C2DE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F7F2A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) предоставления субсидий из федерального бюджета на финансирование расходов лизинговых организаций на обеспечение легкой промышленности оборудованием на основе финансового лизинга | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября |
| Возмещена часть затрат на финансирование расходов лизинговых организаций на обеспечение легкой промышленности оборудованием на основе финансового лизинга | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в первом полугодии 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов во втором полугодии 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Организовано участие российских производителей детских товаров в конгрессных и выставочных мероприятиях в России и за рубежом в 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в I квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, во II квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в III квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | 31 сентября | - |
| Осуществлена финансовая поддержка на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в IV квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в I квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров во II квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в III квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | 31 сентября | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в IV квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2016 годах и направленным на реализацию приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в I квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2016 годах и направленным на реализацию приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, во II квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2016 годах и направленным на реализацию приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в III квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | 31 сентября | - |
| Осуществлена финансовая поддержка на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2016 годах и направленным на реализацию приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в IV квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| [Подпрограмма 4](#P324) "Развитие производства традиционных и новых материалов" | | | | | | |
| Разработаны технологии в сфере редких и редкоземельных металлов, прошедшие опытную апробацию и готовые к коммерциализации или переданные в производство | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Получены патенты, ноу-хау и другие правоохранные документы, удостоверяющие новизну технологических решений в сфере редких и редкоземельных металлов | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Проведены геолого-разведочные работы по участкам недр, а также техногенным объектам, содержащим редкие и редкоземельные металлы, выполнен подсчет запасов | 3 | Роснедра | - | - | - | - |
| Подготовлено методическое обеспечение выполнения геолого-разведочных работ по месторождениям редких и редкоземельных металлов | 3 | Роснедра | - | - | - | 31 декабря |
| Разработаны стимулирующие меры нормативно-правового характера, подготовлен доклад о состоянии и направлениях использования и развития минерально-сырьевой базы редких металлов Российской Федерации | 3 | Минприроды России | - | - | - | 31 декабря |
| Оказана поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса по реализации инвестиционных проектов во II квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Оказана поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса по реализации инвестиционных проектов в IV квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Оказана поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса по формированию сезонных запасов в I - II квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Оказана поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса по формированию сезонных запасов в III - IV квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Оказана поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа в I - II квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - |
| Оказана поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа в III - IV квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Оказана поддержка предприятиям химического комплекса, реализующих комплексные инвестиционные проекты по уплате процентов по кредитам | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Принят технический [регламент](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D080660823E2495347D57FA1865F1CA9622737A2BBAFF6F4B3AFF294DFDBN) о безопасности химической продукции и документы второго уровня по реализации его положений | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Заключены государственные контракты на выполнение научно-исследовательских работ | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Проведен мониторинг текущего технического, технологического и финансово-экономического состояния отрасли композитных материалов | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Проведен анализ и прогнозная оценка перспективных направлений развития отрасли композитных материалов | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Подготовлены предложения по необходимым мероприятиям и мерам государственной поддержки отрасли композитных материалов для существенного увеличения объемов применения композиционных материалов (композитов), изделий и конструкций в гражданских отраслях промышленности | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Разработана модель общедоступного центра удаленного доступа к программам подготовки, обеспечивающего непрерывное дистанционное междисциплинарное обучение | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Разработана модель общедоступного центра удаленного доступа к услугам автоматизированного расчета, проектирования, виртуальных испытаний и производства композитов и изделий из них | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Разработана модель общедоступного центра удаленного доступа к услугам в области квалификации и сертификации продукции | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Разработано не менее 121 проекта нормативных документов, регламентирующих разработку, производство и широкое внедрение композиционных материалов (композитов) и изделий из них | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Проведена актуализация межгосударственных и (или) национальных сводов правил | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Разработаны предложения по актуализации общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Разработано не менее 3 проектов сметных нормативов на ремонтно-строительные работы в сфере градостроительной деятельности | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Разработаны предложения по актуализации и (или) корректировке действующих и разработке новых профессиональных и образовательных стандартов и программ подготовки и переподготовки специалистов композитной отрасли и специалистов из различных отраслей промышленности | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Создана отраслевая электронная система каталогизации и унификации материалов, технологий, оборудования и перспективных разработок (реестр композитных материалов) | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Заключены государственные контракты на оказание услуг по организации и проведению научно-технических конференций и российской экспозиции на специализированных выставках в области композиционных материалов (композитов) и изделий из них в 2016 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Предоставлены субсидии на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции в первом полугодии 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Предоставлены субсидии на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции во втором полугодии 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| [Подпрограмма 5](#P396) "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности" | | | | | | |
| Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности с целью оказания финансовой поддержки за первое полугодие 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в первом полугодии 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности целью оказания финансовой поддержки за второе полугодие 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности во втором полугодии 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Предоставлены субсидии на компенсацию части затрат на реализацию пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна в 2016 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Предоставлены субсидии на возмещение части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности в 2016 году | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Утверждено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2016 год | 3 | Минпромторг России | 31 января | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2016 год в I квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | 30 марта | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2016 год во II квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2016 год в III квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2016 год в IV квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2016 год | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Предоставлена субсидия федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" в целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения в I квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Предоставлена субсидия федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" в целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения во II квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Проведено не менее 15 международных промышленных выставок для демонстрации достижений и вывода на зарубежные рынки продукции отечественной промышленности и обеспечение информационного сопровождения | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлен имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции, в 2016 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка акционерного общества "Российский экспортно-импортный банк" в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка производителей высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка производителей высокотехнологичной продукции на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в целях обеспечения становления национального института поддержки экспорта | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Подпрограмма 6 "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданской промышленности" | | | | | | |
| Проведен отбор операторов услуг на право получения в 2016 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения с целью повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 октября |
| Возмещена часть затрат операторов услуг на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения с целью повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна в 2016 году | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов по договорам 2015 года | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Проведены конкурсные отборы на право получения субсидий из федерального бюджета российскими организациями на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 октября |
| Заключены договоры на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2016 - 2018 годах | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в IV квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Утверждены [Правила](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D98C69052DE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F6F8A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на возмещение части затрат, связанных с уплатой пошлин при патентовании российских разработок производителей и экспортеров за рубежом | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - |
| Разработана рабочая конструкторская документация на прототип "B" автомобилей "Седан" | 3 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - |
| Разработаны поверхности класса "A" коммерческого автомобиля для продажи на открытом рынке | 3 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - |
| Разработана рабочая конструкторская документация на прототипы "A" автомобилей "Микроавтобус" и "Внедорожник" | 3 | Минпромторг России | - | - | 31 декабря | - |
| Изготовлен прототип "A" автомобиля "Лимузин", разработана рабочая конструкторская документация прототипа и изготовлен прототип коммерческого автомобиля для продажи на открытом рынке | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Утверждено государственное задание федеральному бюджетному учреждению "Государственный институт кровезаменителей и медицинских препаратов" на 2016 год | 1 | Минпромторг России | 31 января | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федеральному бюджетному учреждению "Государственный институт кровезаменителей и медицинских препаратов" в I квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федеральному бюджетному учреждению "Государственный институт кровезаменителей и медицинских препаратов" во II квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федеральному бюджетному учреждению "Государственный институт кровезаменителей и медицинских препаратов" в III квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 сентября | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федеральному бюджетному учреждению "Государственный институт кровезаменителей и медицинских препаратов" в IV квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России |  | - | - | 31 декабря |
| Выполнено государственное задание федеральному бюджетному учреждению "Государственный институт кровезаменителей и медицинских препаратов" на 2016 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Утверждено государственное задание федеральному бюджетному учреждению "Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходами" на 2016 год | 1 | Минпромторг России | 31 января | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федеральному бюджетному учреждению "Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходами" на 2016 год в I квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | 31 марта |  | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федеральному бюджетному учреждению "Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходами" на 2016 год во II квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федеральному бюджетному учреждению "Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходами" на 2016 год в III квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 сентября | - |
| Выполнено государственное задание федеральному бюджетному учреждению "Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходами" на 2016 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Утверждены [Правила](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3CE7E1FE72A2662D78564082EE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F6F8A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство по технологическому развитию" | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября |
| Предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство по технологическому развитию" | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Проведен конкурсный отбор образовательных организаций высшего образования для оказания финансовой поддержки в 2016 году в целях создания и развития на их базе инжиниринговых центров | 3 | Минобрнауки России | - | - | - | 30 ноября |
| Оказана финансовая поддержка образовательным организациям высшего образования в целях создания и развития на их базе инжиниринговых центров в 2016 году | 3 | Минобрнауки России | - | - | - | 31 декабря |
| Утверждено государственное задание федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2016 год | 1 | Минпромторг России | 31 января | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) автономной некоммерческой организации "Российское технологическое агентство" на 2016 год в I квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) автономной некоммерческой организации "Российское технологическое агентство" на 2016 год во II квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) автономной некоммерческой организации "Российское технологическое агентство" на 2016 год в III квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 сентября | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) автономной некоммерческой организации "Российское технологическое агентство" на 2016 год в IV квартале 2016 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Выполнено государственное задание автономной некоммерческой организации "Российское технологическое агентство" на 2016 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Разработан и внедрен информационный портал, содействующий развитию промышленного дизайна | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Разработана система мониторинга развития индустрии промышленного дизайна | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Разработан [План](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2665D48C660B2FE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F7F1A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) мероприятий ("дорожная карта") в области инжиниринга и промышленного дизайна | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| [Подпрограмма 7](#P521) "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" | | | | | | |
| Проведен отбор субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидии на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 14 октября |
| Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в IV квартале 2015 г., январе 2016 г. и феврале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - |
| Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная во II квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - |
| Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в III квартале 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | 30 ноября | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в первом полугодии 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам во втором полугодии 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Проведен отбор совместных проектов по производству промышленной продукции в целях импортозамещения для предоставления субсидии из федерального бюджета участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации соответствующих проектов | 3 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - |
| Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров по возмещению части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения в первом полугодии 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - |
| Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров по возмещению части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения во втором полугодии 2016 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Проведен отбор региональных программ развития промышленности субъектов Российской Федерации для софинансирования расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий | 3 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - |
| Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий | 3 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - |
| Утверждены [Правила](consultantplus://offline/ref=1C5B3988739CB76B3CB3C76F0AE72A2666D885600C2DE2495347D57FA1865F1CBB627F3BA2BAB1F6F8A6F9A3D1A75465917FAE24F7C3798FD7D5N) предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения | 3 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) автономной некоммерческой организации "Российская система качества" на 2016 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| [Подпрограмма 8](#P589) "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" | | | | | | |
| Проведены открытые конкурсы по заказам Минпромторга России на выполнение работ по установлению, применению, исполнению требований к продукции и связанным с ней процессам и обеспечению единства измерений, в том числе в рамках Евразийского экономического союза | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря |
| Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение работ по Программе национальной стандартизации в 2016 году | 2 | Росстандарт | - | - | 30 сентября | - |
| Заключен договор на предоставление субсидий организациям на выполнение работ по созданию и ведению Федерального фонда технических регламентов и стандартов в 2016 году | 2, 1 | Росстандарт | - | 30 июня | - | - |
| Произведена уплата ежегодных членских взносов Российской Федерации в международные организации, осуществляющие деятельность в области стандартизации, обеспечения единства измерений и качества, в 2016 году | 2 | Росстандарт | - | 30 июня | - | - |
| Заключены договоры на предоставление субсидий организациям на разработку международных, региональных и национальных документов в области стандартизации и для работ, связанных с обеспечением применения и исполнения требований технических регламентов, в 2016 году | 2, 1 | Росстандарт | - | - | - | 31 декабря |
| Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на разработку и пересмотр стандартов в области инжиниринга и промышленного дизайна в 2016 году | 2 | Росстандарт | - | - | - | 31 декабря |
| Заключены договоры с подведомственными организациями об осуществлении мероприятий в 2016 году в области обеспечения единства измерений в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BF6D63390574F2B73891B87643BF89DED2E75E5921A7E1A700ADB6429E7D5N) "Об обеспечении единства измерений" | 2 | Росстандарт | - | 31 мая | - | - |
| Размещены заказы Росстандарта на открытых конкурсах и у единственных исполнителей на выполнение в 2016 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области метрологии, направленных на определение точных значений фундаментальных физических констант для новых определений основных единиц измерений | 2, 1 | Росстандарт | - | - | 31 августа | - |
| Заключен государственный контракт с единственным исполнителем (поставщиком) на выполнение в 2016 году функций Бюро наилучших доступных технологий | 2, 1 | Росстандарт | - | 30 июня | - | - |

--------------------------------

<1> Отмечаются контрольные события Программы в следующих случаях:

если контрольное событие не включено в иные планы или результаты выполнения мероприятий, присваивается статус "1";

если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2";

если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. целевых показателей, присваивается статус "3";

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "4";

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "5" с указанием в сноске наименования плана мероприятий ("дорожной карты");

если контрольное событие включено в результат выполнения мероприятий, направленных на развитие отдельных территорий, присваивается статус "6".

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

Приложение N 7

к государственной программе

Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение

ее конкурентоспособности"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ" НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Статус [<1>](#P13288) | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | | | 2018 год | | | | 2019 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| [Подпрограмма 1](#P144) "Развитие транспортного и специального машиностроения" | - | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны в I квартале 2017 г. | 6 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны во II квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны в III квартале 2017 г. | 6 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны в IV квартале 2017 г. | 6 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена в I квартале 2017 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в декабре 2016 г., январе 2017 г. и феврале 2017 г. | 1 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена во II квартале 2017 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в марте 2017 г., апреле 2017 г. и мае 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена в III квартале 2017 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в июне 2017 г., июле 2017 г. и августе 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена в IV квартале 2017 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в сентябре 2017 г., октябре 2017 г. и ноябре 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена в I квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в декабре 2017 г., январе 2018 г. и феврале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена во II квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в марте 2018 г., апреле 2018 г. и мае 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена в III квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в июне 2018 г., июле 2018 г. и августе 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Возмещена в IV квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в сентябре 2018 г., октябре 2018 г. и ноябре 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Возмещена в I квартале 2019 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в декабре 2018 г., январе 2019 г. и феврале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Возмещена во II квартале 2019 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в марте 2019 г., апреле 2019 г. и мае 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Возмещена в III квартале 2019 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в июне 2019 г., июле 2019 г. и августе 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Возмещена в IV квартале 2019 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в сентябре 2019 г., октябре 2019 г. и ноябре 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Возмещена в I квартале 2017 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в декабре 2016 г., в январе 2017 г. и феврале 2017 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена во II квартале 2017 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в марте 2017 г., апреле 2017 г. и мае 2017 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена в III квартале 2017 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в июне 2017 г., июле 2017 г. и августе 2017 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена в IV квартале 2017 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в сентябре 2017 г., октябре 2017 г. и ноябре 2017 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена в I квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в декабре 2017 г., январе 2018 г. и феврале 2018 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена во II квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в марте 2018 г., апреле 2018 г. и мае 2018 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена в III квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в июне 2018 г., июле 2018 г. и августе 2018 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Возмещена в IV квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в сентябре 2018 г., октябре 2018 г. и ноябре 2018 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Возмещена в I квартале 2019 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в декабре 2018 г., январе 2019 г. и феврале 2019 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Возмещена во II квартале 2019 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в марте 2019 г., апреле 2019 г. и мае 2019 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Возмещена в III квартале 2019 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в июне 2019 г., июле 2019 г. и августе 2019 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Возмещена в IV квартале 2019 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в сентябре 2019 г., октябре 2019 г. и ноябре 2019 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за IV квартал 2016 г. | 1 | Минпромторг России | 28 февраля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за I квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за II квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за III квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за IV квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | 28 февраля | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за I квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за II квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за III квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за IV квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 февраля | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за I квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за II квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за III квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций автомобилестроения в целях развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей в 2017 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций автомобилестроения в целях развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей в 2018 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций автомобилестроения в целях развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей в 2019 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций автомобилестроения в целях создания и организации производства транспортных средств с дистанционным и автономным управлением в 2017 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций автомобилестроения в целях создания и организации производства транспортных средств с дистанционным и автономным управлением в 2018 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций автомобилестроения в целях создания и организации производства транспортных средств с дистанционным и автономным управлением в 2019 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за I квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за II квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за III квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за IV квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за I квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за II квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за III квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за IV квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за I квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за II квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за III квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за IV квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на использование энергоресурсов за I квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на использование энергоресурсов за II квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на использование энергоресурсов за III квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на использование энергоресурсов за IV квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на использование энергоресурсов за I квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на использование энергоресурсов за II квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на использование энергоресурсов за III квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на использование энергоресурсов за IV квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на использование энергоресурсов за I квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на использование энергоресурсов за II квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на использование энергоресурсов за III квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на использование энергоресурсов за IV квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Возмещена часть затрат производителей сельскохозяйственной техники, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей сельскохозяйственной техники, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей сельскохозяйственной техники, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей сельскохозяйственной техники, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей сельскохозяйственной техники, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей сельскохозяйственной техники, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей сельскохозяйственной техники, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей сельскохозяйственной техники, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей сельскохозяйственной техники, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - |
| Возмещена часть затрат производителей сельскохозяйственной техники, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - |
| Возмещена часть затрат производителей сельскохозяйственной техники, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| Возмещена часть затрат производителей сельскохозяйственной техники, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - |
| Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| [Подпрограмма 2](#P207) "Развитие производства средств производства" | - | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведен отбор проектов на право получения в 2017 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию | 3 | Минпромторг России | - | 31 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведен отбор проектов на право получения в 2018 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - |
| Проведен отбор проектов на право получения в 2019 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| [Подпрограмма 3](#P263) "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров" | - | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в части организации выставок, ярмарок, рекламных акций, модных показов и конкурсов в первом полугодии 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в части организации выставок, ярмарок, рекламных акций, модных показов и конкурсов во втором полугодии 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в части организации выставок, ярмарок, рекламных акций, модных показов и конкурсов в первом полугодии 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в части организации выставок, ярмарок, рекламных акций, модных показов и конкурсов во втором полугодии 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в части организации выставок, ярмарок, рекламных акций, модных показов и конкурсов в первом полугодии 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в части организации выставок, ярмарок, рекламных акций, модных показов и конкурсов во втором полугодии 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в I квартале 2017 г. | 1 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции во II квартале 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в III квартале 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в IV квартале 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в I квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции во II квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в III квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в IV квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в I квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции во II квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в III квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в IV квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в I квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению во II квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в III квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в IV квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в I квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению во II квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в III квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в IV квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в I квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению во II квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в III квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в IV квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в I квартале 2017 г. | 1 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов во II квартале 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в III квартале 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в IV квартале 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в I квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов во II квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в III квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в IV квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в I квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов во II квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в III квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в IV квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в I квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, во II квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в III квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в IV квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в I квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, во II квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в III квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в IV квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в I квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, во II квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в III квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в IV квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в I квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров во II квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в III квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в IV квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в I квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров во II квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в III квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в IV квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в I квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров во II квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в III квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в IV квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2017 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в I квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2017 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, во II квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2017 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в III квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2017 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в IV квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2018 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в I квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2018 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, во II квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2018 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в III квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2018 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в IV квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2019 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в I квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2019 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, во II квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2019 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в III квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2019 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в IV квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| [Подпрограмма 4](#P324) "Развитие производства традиционных и новых материалов" | - | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов в сфере производства редких и редкоземельных металлов с целью оказания финансовой поддержки в 2017 году | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций, реализующих комплексные инвестиционные проекты в сфере производства редких и редкоземельных металлов в 2017 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов в сфере производства редких и редкоземельных металлов с целью оказания финансовой поддержки в 2018 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций, реализующих комплексные инвестиционные проекты в сфере производства редких и редкоземельных металлов в 2018 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов в сфере производства редких и редкоземельных металлов с целью оказания финансовой поддержки в 2019 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций, реализующих комплексные инвестиционные проекты в сфере производства редких и редкоземельных металлов в 2019 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Проведены геолого-разведочные работы по участкам недр, а также техногенным объектам, содержащим редкие и редкоземельные металлы, выполнен подсчет запасов | 1 | Роснедра | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса по формированию сезонных запасов в I - II квартале 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса по формированию сезонных запасов в III - IV квартале 2017 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса по формированию сезонных запасов в I - II квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса по формированию сезонных запасов в III - IV квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса по формированию сезонных запасов в I - II квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса по формированию сезонных запасов в III - IV квартале 2019 г. | 2 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа в I - II квартале 2017 г. | 6 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа в III - IV квартале 2017 г. | 6 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа в I - II квартале 2018 г. | 6 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа в III - IV квартале 2018 г. | 6 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Утвержден технический регламент о безопасности химической продукции | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждена концепция развития государственного регулирования обращения химических веществ и продукции | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 5](#P396) "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности" | - | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности с целью оказания финансовой поддержки в I полугодии 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в I полугодии 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности с целью оказания финансовой поддержки во II полугодии 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности во II полугодии 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности с целью оказания финансовой поддержки в I полугодии 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в I полугодии 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности с целью оказания финансовой поддержки во II полугодии 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности во II полугодии 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности с целью оказания финансовой поддержки в I полугодии 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в I полугодии 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности с целью оказания финансовой поддержки во II полугодии 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности во II полугодии 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на компенсацию части затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, в I полугодии 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на компенсацию части затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, во II полугодии 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на компенсацию части затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, в I полугодии 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на компенсацию части затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, во II полугодии 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на компенсацию части затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, в I полугодии 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на компенсацию части затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, во II полугодии 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Утверждено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2017 год | 3 | Минпромторг России | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2017 год во II квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2017 год в IV квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2017 год | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2018 год | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 января | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2018 год во II квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2018 год в IV квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2018 год | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Утверждено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2019 год | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 января | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2019 год во II квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2019 год в IV квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2019 год | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена докапитализация Фонда развития промышленности в целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения в I полугодии 2017 г. | 3 | Минпромторг России | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена докапитализация Фонда развития промышленности в целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения во II полугодии 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведено не менее 15 международных промышленных выставок для демонстрации достижений и вывода на зарубежные рынки продукции отечественной промышленности и обеспечено их информационное сопровождение в 2017 году | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведено не менее 15 международных промышленных выставок для демонстрации достижений и вывода на иностранные рынки продукции отечественной промышленности и обеспечено их информационное сопровождение в 2018 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Проведено не менее 15 международных промышленных выставок для демонстрации достижений и вывода на иностранные рынки продукции отечественной промышленности и обеспечено их информационное сопровождение в 2019 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях повышения узнаваемости известных российских брендов и российской продукции за рубежом в 2017 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка акционерного общества "Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк" в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции, в 2017 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка производителей высокотехнологичной продукции в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов, в 2017 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка производителей в целях финансирования части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности, в 2017 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка организаций в целях компенсации части затрат на транспортировку продукции, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, транспортного машиностроения, энергетического машиностроения, в 2017 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 6](#P458) "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности" | - | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведен отбор операторов услуг на право получения в 2017 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения с целью повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат операторов услуг на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения с целью повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна за 2017 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведен отбор операторов услуг на право получения в 2018 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения с целью повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат операторов услуг на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения с целью повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна за 2018 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Проведен отбор операторов услуг на право получения в 2019 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения с целью повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| Возмещена часть затрат операторов услуг на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения с целью повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна за 2019 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Проведен конкурсный отбор проектов в целях осуществления финансовой поддержки российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2017 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заключены договоры на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2017 - 2019 годах в 2017 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2017 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в I полугодии 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Проведен конкурсный отбор проектов в целях осуществления финансовой поддержки российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2018 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - |
| Заключены договоры на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2017 - 2019 годах в 2018 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов во II полугодии 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в I полугодии 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Проведен конкурсный отбор проектов в целях осуществления финансовой поддержки российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2019 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| Заключены договоры на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2017 - 2019 годах в 2019 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов во II полугодии 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Возмещена часть затрат российских организаций, связанных с уплатой пошлин при патентовании российских разработок производителей и экспортеров за рубежом, в 2017 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских организаций, связанных с уплатой пошлин при патентовании российских разработок производителей и экспортеров за рубежом, в 2018 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат российских организаций, связанных с уплатой пошлин при патентовании российских разработок производителей и экспортеров за рубежом, в 2019 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Заключены договоры на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации в 2017 - 2019 годах в 2017 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации в 2017 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заключены договоры на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации в 2017 - 2019 годах в 2018 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации в 2018 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Заключены договоры на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации в 2017 - 2019 годах в 2019 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации в 2019 году | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по обеспечению выполнения [Конвенции](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB2172D14A32F25AE6BFBD73D9C5412217BD017856334A798F83F2DE89305601E6A16D965E2D1N) о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении на 2017 год | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по обеспечению выполнения [Конвенции](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB2172D14A32F25AE6BFBD73D9C5412217BD017856334A798F83F2DE89305601E6A16D965E2D1N) о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении на 2018 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по обеспечению выполнения [Конвенции](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB2172D14A32F25AE6BFBD73D9C5412217BD017856334A798F83F2DE89305601E6A16D965E2D1N) о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении на 2019 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Утверждено государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2017 год | 1 | Минпромторг России | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2017 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2017 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2018 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 января | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2018 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2018 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Утверждено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2019 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 января | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2019 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2019 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Оказана финансовая поддержка образовательным организациям высшего образования в целях создания и развития на их базе инжиниринговых центров в 2017 году | 3 | Минобрнауки России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оказана финансовая поддержка образовательным организациям высшего образования в целях создания и развития на их базе инжиниринговых центров в 2018 году | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Оказана финансовая поддержка образовательным организациям высшего образования в целях создания и развития на их базе инжиниринговых центров в 2019 году | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Утверждено государственное задание федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2017 год | 1 | Минпромторг России | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального бюджетного учреждения "Российское технологическое агентство" на 2017 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполнено государственное задание федерального бюджетного учреждения "Российское технологическое агентство" на 2017 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено государственное задание федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2018 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 января | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального бюджетного учреждения "Российское технологическое агентство" на 2018 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| Выполнено государственное задание федерального бюджетного учреждения "Российское технологическое агентство" на 2018 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Утверждено государственное задание федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2019 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 января | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального бюджетного учреждения "Российское технологическое агентство" на 2019 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Выполнено государственное задание федерального бюджетного учреждения "Российское технологическое агентство" на 2019 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Проведен отбор некоммерческих организаций (за исключением бюджетных учреждений) на право получения в 2017 году субсидии на реализацию общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров | 1 | Минпромторг России | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставлены субсидии некоммерческим организациям (за исключением бюджетных учреждений) на реализацию в 2017 году общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализовано не менее 2 общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведен отбор некоммерческих организаций (за исключением бюджетных учреждений) на право получения в 2018 году субсидии на реализацию общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - |
| Предоставлены субсидии некоммерческим организациям (за исключением бюджетных учреждений) на реализацию в 2018 году общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - |
| Реализовано не менее 5 общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Проведен отбор некоммерческих организаций (за исключением бюджетных учреждений) на право получения в 2019 году субсидии на реализацию общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - |
| Предоставлены субсидии некоммерческим организациям (за исключением бюджетных учреждений) на реализацию в 2019 году общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - |
| Реализовано не менее 7 общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| [Подпрограмма 7](#P521) "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" | - | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в IV квартале 2016 г., январе 2017 г. и феврале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная во II квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в III квартале 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в IV квартале 2017 г., январе 2018 г. и феврале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная во II квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в III квартале 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - |
| Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в IV квартале 2018 г., январе 2019 г. и феврале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - |
| Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная во II квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - |
| Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в III квартале 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в I полугодии 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам во II полугодии 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в I полугодии 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам во II полугодии 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в I полугодии 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам во II полугодии 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров по возмещению части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения в I полугодии 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров по возмещению части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения во II полугодии 2017 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров по возмещению части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения в I полугодии 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров по возмещению части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения во II полугодии 2018 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров по возмещению части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения в I полугодии 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров по возмещению части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения во II полугодии 2019 г. | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Проведение отбора региональных программ развития промышленности субъектов Российской Федерации для софинансирования расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий | 3 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставление субсидии субъектам Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий | 3 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение отбора региональных программ развития промышленности субъектов Российской Федерации для софинансирования расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| Предоставление субсидии субъектам Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Проведение отбора региональных программ развития промышленности субъектов Российской Федерации для софинансирования расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - |
| Предоставление субсидии субъектам Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий | 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) автономной некоммерческой организации "Российская система качества" на 2017 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) автономной некоммерческой организации "Российская система качества" на 2018 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) автономной некоммерческой организации "Российская система качества" на 2019 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| [Подпрограмма 8](#P589) "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" | - | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведены открытые конкурсы по заказам Минпромторга России на выполнение работ по установлению, применению, исполнению требований к продукции и связанным с ней процессам и обеспечению единства измерений, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, в 2017 году | 2, 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведены открытые конкурсы по заказам Минпромторга России на выполнение работ по установлению, применению, исполнению требований к продукции и связанным с ней процессам и обеспечению единства измерений, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, в 2018 году | 2, 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 октября | - | - | - | - |
| Проведены открытые конкурсы по заказам Минпромторга России на выполнение работ по установлению, применению, исполнению требований к продукции и связанным с ней процессам и обеспечению единства измерений, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, в 2019 году | 2, 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 октября |
| Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение работ по Программе национальной стандартизации в 2017 году | 2, 1 | Росстандарт | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение работ по [Программе](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE68F6D537915F4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B601A7D1F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) национальной стандартизации в 2018 году | 2, 1 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение работ по Программе национальной стандартизации в 2019 году | 2, 1 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение аналитических работ в области стандартизации в 2017 году | 2, 1 | Росстандарт | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заключены договоры с организациями на компенсацию части затрат, понесенных в 2017 - 2018 годах на ведение секретариатов международных технических комитетов (подкомитетов) по стандартизации Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии, в 2018 году | 2, 1 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по созданию и ведению федерального фонда технических регламентов и стандартов в 2017 году | 2, 1 | Росстандарт | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по созданию и ведению федерального фонда технических регламентов и стандартов в 2018 году | 2, 1 | Росстандарт | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по созданию и ведению федерального фонда технических регламентов и стандартов в 2019 году | 2, 1 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по формированию и ведению федерального фонда стандартов в 2017 году | 2, 1 | Росстандарт | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по формированию и ведению федерального фонда стандартов в 2018 году | 2, 1 | Росстандарт | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по формированию и ведению федерального фонда стандартов в 2019 году | 2, 1 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Произведена уплата ежегодных членских взносов Российской Федерации в международные организации, осуществляющие деятельность в области стандартизации, обеспечения единства измерений и качества, в 2017 году | 2, 1 | Росстандарт | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Произведена уплата ежегодных членских взносов Российской Федерации в международные организации, осуществляющие деятельность в области стандартизации, обеспечения единства измерений и качества, в 2018 году | 2, 1 | Росстандарт | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Произведена уплата ежегодных членских взносов Российской Федерации в международные организации, осуществляющие деятельность в области стандартизации, обеспечения единства измерений и качества, в 2019 году | 2, 1 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Заключены договоры о предоставлении субсидий организациям на разработку международных, региональных и национальных документов по стандартизации и для работ, связанных с обеспечением применения и исполнения требований технических регламентов, в 2017 году (I этап) | 2, 1 | Росстандарт | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заключены договоры о предоставлении субсидий организациям на разработку международных, региональных и национальных документов по стандартизации и для работ, связанных с обеспечением применения и исполнения требований технических регламентов, в 2018 году (I этап) | 2, 1 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Заключены договоры о предоставлении субсидий организациям на разработку международных, региональных и национальных документов по стандартизации и для работ, связанных с обеспечением применения и исполнения требований технических регламентов, в 2019 году (I этап) | 2, 1 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидий федеральному бюджетному учреждению "Консультационно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и сертификации - фирма "Интерстандарт" на выполнение работ в 2017 году в рамках государственного задания | 2, 1 | Росстандарт | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заключено соглашение на предоставление субсидий федеральному бюджетному учреждению "Консультационно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и сертификации - фирма "Интерстандарт" на выполнение работ в 2018 году в рамках государственного задания | 2, 1 | Росстандарт | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Заключено соглашение на предоставление субсидий федеральному бюджетному учреждению "Консультационно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и сертификации - фирма "Интерстандарт" на выполнение работ в 2019 году в рамках государственного задания | 2, 1 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Заключены договоры с подведомственными организациями об осуществлении мероприятий в 2017 году в области обеспечения единства измерений в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BF6D63390574F2B73891B87643BF89DED2E75E5921A7E1A700ADB6429E7D5N) "Об обеспечении единства измерений" | 2, 1 | Росстандарт | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заключены договоры с подведомственными организациями об осуществлении мероприятий в 2018 году в области обеспечения единства измерений в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BF6D63390574F2B73891B87643BF89DED2E75E5921A7E1A700ADB6429E7D5N) "Об обеспечении единства измерений" | 2, 1 | Росстандарт | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - |
| Заключены договоры с подведомственными организациями об осуществлении мероприятий в 2019 году в области обеспечения единства измерений в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BF6D63390574F2B73891B87643BF89DED2E75E5921A7E1A700ADB6429E7D5N) "Об обеспечении единства измерений" | 2, 1 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - |
| Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обеспечения единства измерений в 2017 году | 2, 1 | Росстандарт | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обеспечения единства измерений в 2018 году | 2, 1 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обеспечения единства измерений в 2019 году | 2, 1 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Проведение мероприятий 81-й Генеральной сессии Международной электротехнической комиссии в г. Владивостоке в 2017 году | 2, 1 | Росстандарт | - | - | - | 31 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<1> Если контрольное событие не включено в иные планы или результаты выполнения мероприятий, присваивается статус "1". Если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2". Если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. целевых показателей, присваивается статус "3". Если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "4". Если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "5" с указанием в сноске наименования плана мероприятий ("дорожной карты"). Если контрольное событие включено в результат выполнения мероприятий, направленных на развитие отдельных территорий, присваивается статус "6". Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

Приложение N 12

к государственной программе

Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение

ее конкурентоспособности"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РУД, В ТОМ ЧИСЛЕ

СОДЕРЖАЩИХ ЦВЕТНЫЕ И БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ, НА ТЕРРИТОРИИ

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FEDC35905E4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B601B751F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 01.10.2018 N 1167) |

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на реализацию инвестиционных проектов по организации добычи и переработки многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы, на территории Чукотского автономного округа (далее - иной межбюджетный трансферт).

2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в целях финансового обеспечения и достижения целевых показателей региональной программы Чукотского автономного округа (далее - региональная программа), предусматривающей расходные обязательства Чукотского автономного округа по созданию энергетической инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добычи и переработки многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы, на территории Чукотского автономного округа (далее - инвестиционные проекты).

3. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписи федерального бюджета), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства промышленности и торговли Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта на цели, указанные в [пункте 1](#P13310) настоящих Правил.

4. Условием предоставления иного межбюджетного трансферта является наличие утвержденной Правительством Чукотского автономного округа региональной программы, включающей мероприятия по созданию энергетической инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт.

5. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету Чукотского автономного округа из федерального бюджета, заключаемого Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа (далее - соглашение) в соответствии с [типовой формой](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD230975B4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B601B741F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN), утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

Соглашение заключается при условии наличия утвержденной Правительством Чукотского автономного округа региональной программы, предусматривающей расходные обязательства Чукотского автономного округа по созданию энергетической инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов. Правительство Чукотского автономного округа однократно в течение месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации копию действующего нормативного правового акта Чукотского автономного округа об утверждении в установленном порядке региональной программы, предусматривающей расходные обязательства Чукотского автономного округа по созданию энергетической инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов.

6. В соглашении содержатся в том числе следующие положения:

а) график реализации инвестиционного проекта с указанием ключевых событий реализации инвестиционного проекта и целевых показателей результативности предоставления иного межбюджетного трансферта по итогам реализации мероприятий региональной программы, предусмотренных [пунктом 2](#P13311) настоящих Правил;

б) обязательство Правительства Чукотского автономного округа ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, в течение срока действия соглашения представлять в порядке, предусмотренном соглашением, отчеты о расходах бюджета Чукотского автономного округа, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, а также отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и отчеты о достижении значений показателей результативности расходов бюджета Чукотского автономного округа по итогам реализации мероприятий региональной программы, предусмотренных [пунктом 2](#P13311) настоящих Правил;

в) значения целевых показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта и обязательство Правительства Чукотского автономного округа по их достижению;

г) порядок возврата иного межбюджетного трансферта в случае установления по итогам проверок факта нарушения условий предоставления иного межбюджетного трансферта, определенных настоящими Правилами и соглашением;

д) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского автономного округа на исполнение расходных обязательств Чукотского автономного округа, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт;

е) иные положения, регулирующие порядок предоставления иного межбюджетного трансферта.

7. Оценка эффективности расходов бюджета Чукотского автономного округа, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на основании сравнения планируемых и достигнутых Правительством Чукотского автономного округа ключевых событий реализации инвестиционного проекта и целевых показателей результативности расходов бюджета Чукотского автономного округа, предусмотренных [пунктом 8](#P13324) настоящих Правил.

8. Целевыми показателями результативности расходов бюджета Чукотского автономного округа является достижение соответствующих показателей, установленных соглашением по состоянию на конец реализации мероприятий региональной программы и определенных на основании сроков, предусмотренных графиком реализации инвестиционного проекта.

Значения целевых показателей результативности расходов бюджета Чукотского автономного округа устанавливаются в соответствии со значениями соответствующих целевых показателей региональной программы.

9. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Чукотского автономного округа.

10. В случае если Правительством Чукотского автономного округа по состоянию на 31 декабря года реализации мероприятий региональной программы, предусмотренных [пунктом 2](#P13311) настоящих Правил, допущены нарушения предусмотренных соглашением обязательств, и до 1 апреля следующего года указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащих возврату из бюджета Чукотского автономного округа в федеральный бюджет до 1 мая года, следующего за годом реализации мероприятий региональной программы, предусмотренных [пунктом 2](#P13311) настоящих Правил (Vвозврата), рассчитывается по формуле:



где:

Vтр - размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету Чукотского автономного округа;

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя региональной программы. При этом суммируются только Di, имеющие значение больше нуля;

n - общее количество целевых показателей.

Возврат в федеральный бюджет средств в соответствии с настоящим пунктом не освобождает Правительство Чукотского автономного округа от выполнения обязательств, установленных соглашением.

11. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя региональной программы (Di), определяется по формуле:



где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя региональной программы на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го целевого показателя региональной программы, установленное соглашением.

12. Основанием для освобождения Чукотского автономного округа от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 10](#P13327) настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

13. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации документов, предусмотренных [подпунктом "б" пункта 6](#P13318) настоящих Правил, возлагается на Правительство Чукотского автономного округа.

14. В случае нарушения Чукотским автономным округом целей и условий предоставления иного межбюджетного трансферта к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. Контроль за соблюдением Чукотским автономным округом целей, условий и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта и осуществлением расходов, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и органами государственного финансового контроля.

Приложение N 13

к государственной программе

Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение

ее конкурентоспособности"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ

ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ" НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE68F7D137935F4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921E6018711F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B6113761F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | | Статус [<\*>](#P19560) | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Подпрограмма 1  "Развитие транспортного и специального машиностроения" | - | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы Российской Федерации в I квартале 2018 г. | 1, 6 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы Российской Федерации во II квартале 2018 г. | 1, 6 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы Российской Федерации в III квартале 2018 г. | 1, 6 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы Российской Федерации в IV квартале 2018 г. | 1, 6 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Возмещена в I квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в декабре 2017 г., январе 2018 г. и феврале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Возмещена во II квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в марте 2018 г., апреле 2018 г. и мае 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Возмещена в III квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в июне 2018 г., июле 2018 г. и августе 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Возмещена в IV квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в сентябре 2018 г., октябре 2018 г. и ноябре 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Возмещена в I квартале 2019 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в декабре 2018 г., январе 2019 г. и феврале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | Возмещена во II квартале 2019 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в марте 2019 г., апреле 2019 г. и мае 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Возмещена в III квартале 2019 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в июне 2019 г., июле 2019 г. и августе 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Возмещена в IV квартале 2019 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в сентябре 2019 г., октябре 2019 г. и ноябре 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.13. | Возмещена в I квартале 2020 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в декабре 2019 г., январе 2020 г. и феврале 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 1.14. | Возмещена во II квартале 2020 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в марте 2020 г., апреле 2020 г. и мае 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 1.15. | Возмещена в III квартале 2020 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в июне 2020 г., июле 2020 г. и августе 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| 1.16. | Возмещена в IV квартале 2020 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в сентябре 2020 г., октябре 2020 г. и ноябре 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 1.17. | Возмещена в I квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в декабре 2017 г., в январе 2018 г. и феврале 2018 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.18. | Возмещена во II квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в марте 2018 г., апреле 2018 г. и мае 2018 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.19. | Возмещена в III квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в июне 2018 г., июле 2018 г. и августе 2018 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.20. | Возмещена в IV квартале 2018 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в сентябре 2018 г., октябре 2018 г. и ноябре 2018 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.21. | Возмещена в I квартале 2019 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в декабре 2018 г., январе 2019 г. и феврале 2019 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.22. | Возмещена во II квартале 2019 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в марте 2019 г., апреле 2019 г. и мае 2019 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 1.23. | Возмещена в III квартале 2019 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в июне 2019 г., июле 2019 г. и августе 2019 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 1.24. | Возмещена в IV квартале 2019 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в сентябре 2019 г., октябре 2019 г. и ноябре 2019 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.25. | Возмещена в I квартале 2020 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в декабре 2019 г., январе 2020 г. и феврале 2020 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 1.26. | Возмещена во II квартале 2020 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в марте 2020 г., апреле 2020 г. и мае 2020 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 1.27. | Возмещена в III квартале 2020 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в июне 2019 г., июле 2020 г. и августе 2020 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| 1.28. | Возмещена в IV квартале 2020 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств, понесенных в сентябре 2020 г., октябре 2020 г. и ноябре 2020 г., связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам евро-4, евро-5 | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 1.29. | Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за IV квартал 2017 г. | 1 | Минпромторг России | 28 февраля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.30. | Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за I квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.31. | Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за II квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.32. | Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за III квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.33. | Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за IV квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | 28 февраля | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.34. | Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за I квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - |
| 1.35. | Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за II квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| 1.36. | Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за III квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - |
| 1.37. | Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за IV квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 февраля | - | - | - |
| 1.38. | Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за I квартал 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - |
| 1.39. | Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за II квартал 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - |
| 1.40. | Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за III квартал 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| 1.41. | Осуществлена финансовая поддержка организаций автомобилестроения в целях развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей в 2018 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.42. | Осуществлена финансовая поддержка организаций автомобилестроения в целях развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей в 2019 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.43. | Осуществлена финансовая поддержка организаций автомобилестроения в целях развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей в 2020 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 1.44. | Осуществлена финансовая поддержка организаций автомобилестроения в целях создания и организации производства транспортных средств с дистанционным и автономным управлением в 2018 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.45. | Осуществлена финансовая поддержка организаций автомобилестроения в целях создания и организации производства транспортных средств с дистанционным и автономным управлением в 2019 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.46. | Осуществлена финансовая поддержка организаций автомобилестроения в целях создания и организации производства транспортных средств с дистанционным и автономным управлением в 2020 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 1.47. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.48. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.49. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.50. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.51. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - |
| 1.52. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| 1.53. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - |
| 1.54. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.55. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - |
| 1.56. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - |
| 1.57. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| 1.58. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 1.59. | Возмещена часть затрат производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, связанных с производством и реализацией оборудования, за I квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.60. | Возмещена часть затрат производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, связанных с производством и реализацией оборудования, за II квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.61. | Возмещена часть затрат производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, связанных с производством и реализацией оборудования, за III квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.62. | Возмещена часть затрат производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, связанных с производством и реализацией оборудования, за IV квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.63. | Возмещена часть затрат производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, связанных с производством и реализацией оборудования, за I квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - |
| 1.64. | Возмещена часть затрат производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, связанных с производством и реализацией оборудования, за II квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| 1.65. | Возмещена часть затрат производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, связанных с производством и реализацией оборудования, за III квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - |
| 1.66. | Возмещена часть затрат производителей самоходной и прицепной техники на содержание рабочих мест за IV квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.67. | Возмещена часть затрат производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, связанных с производством и реализацией оборудования, за I квартал 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - |
| 1.68. | Возмещена часть затрат производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, связанных с производством и реализацией оборудования, за II квартал 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - |
| 1.69. | Возмещена часть затрат производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, связанных с производством и реализацией оборудования, за III квартал 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| 1.70. | Возмещена часть затрат производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, связанных с производством и реализацией оборудования, за IV квартал 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 1.71. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.72. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.73. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.74. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.75. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - |
| 1.76. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| 1.77. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - |
| 1.78. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.79. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - |
| 1.80. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - |
| 1.81. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| 1.82. | Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.83. | Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, понесенные в I квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.84. | Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, понесенные в II квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.85. | Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, понесенные в III квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.86. | Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, понесенные в IV квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.87. | Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, понесенные в I квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - |
| 1.88. | Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, понесенные в II квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| 1.89. | Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, понесенные в III квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - |
| 1.90. | Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, понесенные в IV квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.91. | Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, понесенные в I квартале 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - |
| 1.92. | Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, понесенные в II квартале 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - |
| 1.93. | Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, понесенные в III квартале 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| 1.94. | Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, понесенные в IV квартале 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 1.95. | Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в I квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.96. | Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в II квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.97. | Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в III квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.98. | Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в IV квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2  "Развитие производства средств производства" | - | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Проведен отбор проектов на право получения в 2018 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию | 1, 3 | Минпромторг России |  | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию | 1, 3 | Минпромторг России | - |  | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Проведен отбор проектов на право получения в 2019 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - |  | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - |
| 2.5. | Проведен отбор проектов на право получения в 2020 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию | 1,3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 2.6. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| 3. | Подпрограмма 3  "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров" | - | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Обеспечено проведение мероприятий по продвижению российской легкой промышленности на российском и зарубежном рынках в 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Обеспечено проведение мероприятий по продвижению российской легкой промышленности на российском и зарубежном рынках в 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 3.3. | Обеспечено проведение мероприятий по продвижению российской легкой промышленности на российском и зарубежном рынках в 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 3.4. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции  в I квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции во II квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в III квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в IV квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в I квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.9. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции во II квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 3.10. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в III квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 3.11. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в IV квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 3.12. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в I квартале 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 3.13. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции во II квартале 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 3.14. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в III квартале 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| 3.15. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в IV квартале 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 3.16. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в I квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.17. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению во II квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.18. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в III квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.19. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в IV квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.20. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в I квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.21. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению во II квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 3.22. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в III квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 3.23. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в IV квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 3.24. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в I квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 3.25. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению во II квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 3.26. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в III квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| 3.27. | Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в IV квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 3.28. | Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в I квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.29. | Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов во II квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.30. | Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в III квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.31. | Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в IV квартале 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.32. | Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в I квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.33. | Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов во II квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 3.34. | Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов во III квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 3.35. | Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в IV квартале 2019 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 3.36. | Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в I квартале 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 3.37. | Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов во II квартале 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 3.38. | Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в III квартале 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| 3.39. | Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в IV квартале 2020 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 3.40. | Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в I квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.41. | Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, во II квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.42. | Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в III квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.43. | Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в IV квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.44. | Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в I квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.45. | Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, во II квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 3.46. | Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в III квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 3.47. | Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в IV квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 3.48. | Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в I квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 3.49. | Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, во II квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 3.50. | Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в III квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| 3.51. | Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в IV квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября |
| 3.52. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в I квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.53. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров во II квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.54. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в III квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.55. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в IV квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.56. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в I квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.57. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров во II квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 3.58. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в III квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 3.59. | Осуществлена финансовая поддержка организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в IV квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 3.60. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в I квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 3.61. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров во II квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 3.62. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в III квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| 3.63. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в IV квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 3.64. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2018 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в I квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.65. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2018 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, во II квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.66. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2018 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в III квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.67. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2018 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в IV квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.68. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2019 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в I квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.69. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2019 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, во II квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 3.70. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2019 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в III квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 3.71. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2019 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в IV квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 3.72. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2020 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в I квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 3.73. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2020 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, во II квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 3.74. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2020 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в III квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| 3.75. | Осуществлена финансовая поддержка организаций на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2020 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов индустрии детских товаров, в IV квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 4. | Подпрограмма 4  "Развитие производства традиционных и новых материалов" | - | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов в сфере производства редких и редкоземельных металлов в целях оказания финансовой поддержки в 2018 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций, реализующих комплексные инвестиционные проекты в сфере производства редких и редкоземельных металлов в 2018 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов в сфере производства редких и редкоземельных металлов с целью оказания финансовой поддержки в 2019 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций, реализующих комплексные инвестиционные проекты в сфере производства редких и редкоземельных металлов в 2019 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 4.5. | Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов в сфере производства редких и редкоземельных металлов с целью оказания финансовой поддержки в 2020 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 4.6. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций, реализующих комплексные инвестиционные проекты в сфере производства редких и редкоземельных металлов в 2020 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 4.7. | Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа в I и II кварталах 2018 г. | 1, 6 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. | Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа в III и IV кварталах 2018 г. | 1, 6 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9. | Оказана финансовая поддержка организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления в I и II кварталах 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.10. | Оказана финансовая поддержка организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления в III и IV кварталах 2018 г. | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Подпрограмма 5  "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности" | - | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности в целях оказания финансовой поддержки в первом полугодии 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в первом полугодии 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности в целях оказания финансовой поддержки во втором полугодии 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности во втором полугодии 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. | Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности с целью оказания финансовой поддержки в первом полугодии 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - |  | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 5.6. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в первом полугодии 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 5.7. | Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности в целях оказания финансовой поддержки во втором полугодии 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 5.8. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности во втором полугодии 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 5.9. | Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности в целях оказания финансовой поддержки в первом полугодии 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 5.10. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в первом полугодии 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 5.11. | Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности в целях оказания финансовой поддержки во втором полугодии 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 5.12. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности во втором полугодии 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 5.13. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на компенсацию части затрат, понесенных в 2018 - 2020 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, в первом полугодии 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.14. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на компенсацию части затрат, понесенных в 2018 - 2020 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, во втором полугодии 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.15. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на компенсацию части затрат, понесенных в 2018 - 2020 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, в первом полугодии 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 5.16. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на компенсацию части затрат, понесенных в 2018 - 2020 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, во втором полугодии 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 5.17. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на компенсацию части затрат, понесенных в 2018 - 2020 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, в первом полугодии 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 5.18. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на компенсацию части затрат, понесенных в 2018 - 2020 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, во втором полугодии 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 5.19. | Утверждено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2018 год | 1, 3 | Минпромторг России | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.20. | Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2018 год во II квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.21. | Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2018 год в IV квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.22. | Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2018 год | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.23. | Утверждено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2019 год | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 января | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.24. | Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2019 год во II квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 5.25. | Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2019 год в IV квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 5.26. | Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2019 год | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 5.27. | Утверждено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2020 год | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 января | - | - | - |
| 5.28. | Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2020 год во II квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 5.29. | Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2020 год в IV квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 5.30. | Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2020 год | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 5.31. | Осуществлена докапитализация федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" в целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения в 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | 28 февраля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.32. | Осуществлена докапитализация федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" в целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения в 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | 28 февраля | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.33. | Осуществлена докапитализация федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" в целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения в 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 февраля | - | - | - |
| 5.34. | Проведены не менее 15 международных промышленных выставок для демонстрации достижений и вывода на зарубежные рынки продукции отечественной промышленности и обеспечено информационное сопровождение в 2018 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.35. | Проведены не менее 15 международных промышленных выставок для демонстрации достижений и вывода на иностранные рынки продукции отечественной промышленности и обеспечено информационное сопровождение в 2019 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 5.36. | Проведены не менее 15 международных промышленных выставок для демонстрации достижений и вывода на иностранные рынки продукции отечественной промышленности и обеспечено информационное сопровождение в 2020 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 5.37. | Осуществлена финансовая поддержка акционерному обществу "Российский экспортный центр", г. Москва, на повышение узнаваемости известных российских брендов и российской продукции за рубежом в 2018 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.38. | Осуществлена финансовая поддержка акционерному обществу "Российский экспортный центр", г. Москва, на повышение узнаваемости известных российских брендов и российской продукции за рубежом в 2019 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 5.39. | Осуществлена финансовая поддержка акционерному обществу "Российский экспортный центр", г. Москва, на повышение узнаваемости известных российских брендов и российской продукции за рубежом в 2020 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 5.40. | Осуществлена финансовая поддержка акционерного общества "Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк" в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции, в 2018 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.41. | Осуществлена финансовая поддержка акционерного общества "Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк" в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции, в 2019 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 5.42. | Осуществлена финансовая поддержка производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов в 2018 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.43. | Осуществлена финансовая поддержка производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности в 2018 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.44. | Осуществлена финансовая поддержка организациям на компенсацию части затрат на транспортировку продукции, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, транспортного машиностроения, энергетического машиностроения, в 2018 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подпрограмма 6  "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности" | - | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. | Проведен отбор операторов услуг на право получения в 2018 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения в целях повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна | 1 | Минпромторг России | - |  |  | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Возмещена часть затрат операторов услуг на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения в целях повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна за 2018 год | 1 | Минпромторг России | - | - |  | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Проведен отбор операторов услуг на право получения в 2019 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения в целях повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - |
| 6.4. | Возмещена часть затрат операторов услуг на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения в целях повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна за 2019 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 6.5. | Проведен отбор операторов услуг на право получения в 2020 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения в целях повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| 6.6. | Возмещена часть затрат операторов услуг на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения в целях повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна за 2020 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 6.7. | Проведен конкурсный отбор проектов в целях осуществления финансовой поддержки российских организаций для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2018 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.8. | Заключены договора на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2018 - 2020 годах в 2018 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.9. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2018 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.10 | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в первом полугодии 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 6.11. | Проведен конкурсный отбор проектов в целях осуществления финансовой поддержки российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2019 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - |
| 6.12. | Заключены договора на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2018 - 2020 годах в 2019 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 6.13. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов во втором полугодии 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 6.14. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в первом полугодии 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 6.15. | Проведен конкурсный отбор проектов в целях осуществления финансовой поддержки российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2020 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| 6.16. | Заключены договора на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2018 - 2020 годах в 2020 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 6.17. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов во втором полугодии 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 6.18. | Заключены договора на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации в 2018 - 2020 годах в 2018 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.19. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации в 2018 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.20. | Заключены договоры на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации в 2018 - 2020 годах в 2019 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 ноября | - | - | - | - |
| 6.21. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации в 2019 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 6.22. | Заключены договоры на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации в 2018 - 2020 годах в 2020 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 ноября |
| 6.23. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации в 2020 году | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 6.24. | Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательская работа по обеспечению выполнения [Конвенции](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB2172D14A32F25AE6BFBD73D9C5412217BD017856334A798F83F2DE89305601E6A16D965E2D1N) о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении на 2018 год | 1 | Минпромторг России | - | 30  июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.25. | Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательская работа по обеспечению выполнения [Конвенции](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB2172D14A32F25AE6BFBD73D9C5412217BD017856334A798F83F2DE89305601E6A16D965E2D1N) о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении на 2019 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30  июня | - | - | - | - | - | - |
| 6.26. | Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательская работа по обеспечению выполнения [Конвенции](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB2172D14A32F25AE6BFBD73D9C5412217BD017856334A798F83F2DE89305601E6A16D965E2D1N) о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении на 2020 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30  июня | - | - |
| 6.27. | Утверждено государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2018 год | 1 | Минпромторг России | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.28. | Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2018 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.29. | Выполнено государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2018 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.30. | Утверждено государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2019 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 января | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.31. | Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2019 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 6.32. | Выполнено государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2019 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 6.33. | Утверждено государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2020 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 января | - | - | - |
| 6.34. | Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2020 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 6.35. | Выполнено государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" на 2020 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 6.36. | Оказана финансовая поддержка образовательным организациям высшего образования в целях создания и развития на их базе инжиниринговых центров в 2018 году | 1, 3 | Минобрнауки России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.37. | Оказана финансовая поддержка образовательным организациям высшего образования в целях создания и развития на их базе инжиниринговых центров в 2019 году | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 6.38. | Оказана финансовая поддержка образовательным организациям высшего образования в целях создания и развития на их базе инжиниринговых центров в 2020 году | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 6.39. | Утверждено государственное задание федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2018 год | 1 | Минпромторг России | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.40. | Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) и иные цели федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2018 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.41. | Выполнено государственное задание федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2018 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.42. | Утверждено государственное задание федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2019 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 января | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.43. | Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) и иные цели федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2019 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| 6.44. | Выполнено государственное задание федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2019 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 6.45. | Утверждено государственное задание федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2020 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 января | - | - | - |
| 6.46. | Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) и иные цели федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2020 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 6.47. | Выполнено государственное задание федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2020 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 6.48. | Проведен отбор некоммерческих организаций (за исключением бюджетных учреждений) на право получения в 2018 году субсидии на реализацию общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально-значимых товаров | 1 | Минпромторг России | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.49. | Представлены субсидии некоммерческим организациям (за исключением бюджетных учреждений) на реализацию в 2018 году общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров | 1 | Минпромторг России | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.50. | Реализовано не менее 2 общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.51. | Проведен отбор некоммерческих организаций (за исключением бюджетных учреждений) на право получения в 2019 году субсидии на реализацию общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - |
| 6.52. | Предоставлены субсидии некоммерческим организациям (за исключением бюджетных учреждений) на реализацию в 2019 году общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - |
| 6.53. | Реализовано не менее 5 общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - |
| 6.54. | Проведен отбор некоммерческих организаций (за исключением бюджетных учреждений) на право получения в 2020 году субсидии на реализацию общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - |
| 6.55. | Представлены субсидии некоммерческим организациям (за исключением бюджетных учреждений) на реализацию в 2020 году общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - |
| 6.56. | Реализовано не менее 7 общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря |
| 7. | Подпрограмма 7  "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" | - | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в IV квартале 2017 г., январе 2018 г. и феврале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Возмещена часть затрат Субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в II квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. | Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенных в III квартале 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. | Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в IV квартале 2018 г., январе 2019 г. и феврале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - |
| 7.5. | Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в II квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| 7.6. | Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в III квартале 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - |
| 7.7. | Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в IV квартале 2019 г., январе 2020 г. и феврале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - |
| 7.8. | Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в II квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - |
| 7.9. | Возмещена часть затрат субъектам Российской Федерации по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная III квартале 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| 7.10. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в первом полугодии 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.11. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам во втором полугодии 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.12. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в первом полугодии 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 7.13. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам во втором полугодии 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 7.14. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в первом полугодии 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 7.15. | Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам во втором полугодии 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 7.16. | Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения в первом полугодии 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.17. | Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения во втором полугодии 2018 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.18. | Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения в первом полугодии 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 7.19. | Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения во втором полугодии 2019 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 7.20. | Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения в первом полугодии 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 7.21. | Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения во втором полугодии 2020 г. | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 7.22. | Проведение отбора региональных программ развития промышленности субъектов Российской Федерации для софинансирования расходов на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| 7.23. | Предоставление субсидии субъектам Российской Федерации на софинансирование расходов на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 7.24. | Проведение отбора региональных программ развития промышленности субъектов Российской Федерации для софинансирования расходов на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - |
| 7.25. | Предоставление субсидии субъектам Российской Федерации на софинансирование расходов на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий | 1, 3 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| 7.26. | Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) автономной некоммерческой организации "Российская система качества" на 2018 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.27. | Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) автономной некоммерческой организации "Российская система качества" на 2019 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 7.28. | Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) автономной некоммерческой организации "Российская система качества" на 2020 год | 1 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 8. | Подпрограмма 8  "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" | - | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. | Проведены открытые конкурсы по заказам Минпромторга России на выполнение работ по установлению, применению, исполнению требований к продукции и связанным с ней процессам и обеспечению единства измерений, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, в 2018 году | 1, 2 | Минпромторг России | - | - | - | 30 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Проведены открытые конкурсы по заказам Минпромторга России на выполнение работ по установлению, применению, исполнению требований к продукции и связанным с ней процессам и обеспечению единства измерений, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, в 2019 году | 1, 2 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 октября | - | - | - | - |
| 8.3. | Проведены открытые конкурсы по заказам Минпромторга России на выполнение работ по установлению, применению, исполнению требований к продукции и связанным с ней процессам и обеспечению единства измерений, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, в 2020 году | 1, 2 | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 октября |
| 8.4. | Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение работ по [Программе](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE68F6D537915F4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B601A7D1F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) национальной стандартизации в 2018 году | 1, 2 | Росстандарт | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5. | Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение работ по Программе национальной стандартизации в 2019 году | 1, 2 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 8.6. | Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение работ по Программе национальной стандартизации в 2020 году | 1, 2 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| 8.7. | Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение аналитических работ в области стандартизации в 2018 году | 1, 2 | Росстандарт | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.8. | Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по созданию и ведению федерального фонда технических регламентов и стандартов в 2018 году | 1, 2 | Росстандарт | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.9. | Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по созданию и ведению федерального фонда технических регламентов и стандартов в 2019 году | 1, 2 | Росстандарт | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.10. | Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по созданию и ведению федерального фонда технических регламентов и стандартов в 2020 году | 1, 2 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 8.11. | Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по формированию и ведению федерального фонда стандартов в 2018 году | 1, 2 | Росстандарт | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.12. | Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по формированию и ведению федерального фонда стандартов в 2019 году | 1, 2 | Росстандарт | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.13. | Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по формированию и ведению федерального фонда стандартов в 2020 году | 1, 2 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 8.14. | Произведена уплата ежегодных членских взносов Российской Федерации в международные организации, осуществляющие деятельность в области стандартизации, обеспечения единства измерений и качества, в 2018 году | 1, 2 | Росстандарт | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.15. | Произведена уплата ежегодных членских взносов Российской Федерации в международные организации, осуществляющие деятельность в области стандартизации, обеспечения единства измерений и качества, в 2019 году | 1, 2 | Росстандарт | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.16. | Произведена уплата ежегодных членских взносов Российской Федерации в международные организации, осуществляющие деятельность в области стандартизации, обеспечения единства измерений и качества, в 2020 году | 1, 2 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 8.17. | Заключены договора о предоставлении субсидий организациям на разработку международных, региональных и национальных документов по стандартизации и для работ, связанных с обеспечением применения и исполнения требований технических регламентов в 2018 году (I этап) | 1, 2 | Росстандарт | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.18. | Заключены договоры о предоставлении субсидий организациям на разработку международных, региональных и национальных документов по стандартизации и для работ, связанных с обеспечением применения и исполнения требований технических регламентов в 2019 году (I этап) | 1, 2 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 8.19. | Заключены договоры о предоставлении субсидий организациям на разработку международных, региональных и национальных документов по стандартизации и для работ, связанных с обеспечением применения и исполнения требований технических регламентов в 2020 году (I этап) | 1, 2 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| 8.20. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий федерального бюджетного учреждения "Консультационно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и сертификации - фирма "Интерстандарт" на выполнение работ в 2018 году в рамках государственного задания | 1, 2 | Росстандарт | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.21. | Заключено соглашение на предоставление субсидий федерального бюджетного учреждения "Консультационно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и сертификации - фирма "Интерстандарт" на выполнение работ в 2019 году в рамках государственного задания | 1, 2 | Росстандарт | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 8.22. | Заключено соглашение на предоставление субсидий федерального бюджетного учреждения "Консультационно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и сертификации - фирма "Интерстандарт" на выполнение работ в 2020 году в рамках государственного задания | 1, 2 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 8.23. | Заключены договоры с подведомственными организациями об осуществлении мероприятий в 2018 году в области обеспечения единства измерений в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BF6D63390574F2B73891B87643BF89DED2E75E5921A7E1A700ADB6429E7D5N) "Об обеспечении единства измерений" | 1, 2 | Росстандарт | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.24. | Заключены договоры с подведомственными организациями об осуществлении мероприятий в 2019 году в области обеспечения единства измерений в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BF6D63390574F2B73891B87643BF89DED2E75E5921A7E1A700ADB6429E7D5N) "Об обеспечении единства измерений" | 1, 2 | Росстандарт | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - |
| 8.25. | Заключены договоры с подведомственными организациями об осуществлении мероприятий в 2020 году в области обеспечения единства измерений в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BF6D63390574F2B73891B87643BF89DED2E75E5921A7E1A700ADB6429E7D5N) "Об обеспечении единства измерений" | 1, 2 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - |
| 8.26. | Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обеспечения единства измерений в 2018 году | 1, 2 | Росстандарт | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.27. | Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обеспечения единства измерений в 2019 году | 1, 2 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 8.28. | Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обеспечения единства измерений в 2020 году | 1, 2 | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| 9. | Подпрограмма 9  "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации" | - | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (п. 9 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B6113771F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Введен в эксплуатацию объект обезвреживания отходов на объекте "Горный" | 5 [<\*\*>](#P19561) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря |
| (п. 9.1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B621B741F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. | Завершены работы по извлечению трудноизвлекаемого осадка из цистерн в хранилище N 7 на объекте "Горный" | 5 [<\*\*>](#P19561) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 25 июня | - | - | - | - | - | - |
| (п. 9.2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B6218721F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Завершены работы по извлечению трудноизвлекаемого осадка из цистерн в хранилище N 6 на объекте "Горный" | 5 [<\*\*>](#P19561) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 25 сентября | - | - | - | - | - |
| (п. 9.3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B621E761F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4. | Завершены работы по демонтажу отепленных цистерн на объекте "Горный" | 5 [<\*\*>](#P19561) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 июня | - | - |
| (п. 9.4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B621F7C1F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5. | Завершены работы по санации грунта "без выемки" на технической территории объекта "Горный" | 5 [<\*\*>](#P19561) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 сентября | - |
| (п. 9.5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B621D701F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.6. | Завершены работы по демонтажу заглубленной цистерны между хранилищами N 6 и N 7 на объекте "Горный" | 5 [<\*\*>](#P19561) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря |
| (п. 9.6 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B6213741F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.7. | Получено заключение государственной экологической экспертизы проектной документации "Проведение работ по ликвидации последствий деятельности объекта по уничтожению и бывшего объекта по хранению химического оружия в г. Камбарка Удмуртской Республики" | 5 [<\*\*>](#P19561) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 марта | - | - | - |
| (п. 9.7 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B631A721F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.8. | Завершены ликвидационные работы в здании N 35А на объекте "Камбарка" | 5 [<\*\*>](#P19561) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря |
| (п. 9.8 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B6318761F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9. | Завершены ликвидационные работы в здании N 36А на объекте "Камбарка" | 5 [<\*\*>](#P19561) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря |
| (п. 9.9 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B63197C1F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.10. | "Раскрыта" пешеходная галерея N 11 Б на объекте "Камбарка" | 5 [<\*\*>](#P19561) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 марта | - | - | - |
| (п. 9.10 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B631F701F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.11. | "Раскрыта" пешеходная галерея N 11 Д на объекте "Камбарка" | 5 [<\*\*>](#P19561) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - |
| (п. 9.11 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B631D741F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.12. | "Раскрыто" здание N 1048/4 на объекте "Леонидовка" | 5 [<\*\*>](#P19561) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 сентября | - |
| (п. 9.12 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B6312721F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.13. | "Раскрыто" здание N 1002 на объекте "Марадыковский" | 5 [<\*\*>](#P19561) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 27 декабря | - | - | - | - |
| (п. 9.13 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B641A761F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.14. | "Раскрыт" объект "Почеп" | 5 [<\*\*>](#P19561) | Минпромторг России | - | - | - | - | 29 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| (п. 9.14 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B641B7C1F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.15. | "Раскрыто" здание N 101М на объекте "Щучье" | 5 [<\*\*>](#P19561) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря |
| (п. 9.15 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B6419701F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.16. | Проведен комплекс лечебно-профилактических мероприятий на объектах в 2019 году | 5 [<\*\*\*>](#P19563) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 16 декабря | - | - | - | - |
| (п. 9.16 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B641F741F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.17. | Проведен комплекс лечебно-профилактических мероприятий на объектах в 2020 году | 5 [<\*\*\*>](#P19563) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 декабря |
| (п. 9.17 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B641C721F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.18. | Осуществлено поддержание в безопасном состоянии отходов филиала федерального государственного унитарного предприятия "ГосНИИОХТ" "Обособленный завод N 4" в 2019 году | 5 [<\*\*>](#P19561) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - |
| (п. 9.18 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B6412761F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.19. | Осуществлено поддержание в безопасном состоянии полигона захоронения отходов филиала федерального государственного унитарного предприятия "ГосНИИОХТ" "Шиханы" в 2019 году | 5 [<\*\*>](#P19561) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - |
| (п. 9.19 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B64137C1F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.20. | Осуществлено поддержание в безопасном состоянии отходов филиала федерального государственного унитарного предприятия "ГосНИИОХТ" "Обособленный завод N 4" в 2020 году | 5 [<\*\*>](#P19561) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря |
| (п. 9.20 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B651B701F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.21. | Осуществлено поддержание в безопасном состоянии полигона захоронения отходов филиала федерального государственного унитарного предприятия "ГосНИИОХТ" "Шиханы" в 2020 году | 5 [<\*\*>](#P19561) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря |
| (п. 9.21 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B6519741F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.22. | Обеспечено проведение международных инспекций, предусмотренных [статьями V](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BFFD130965412217BD017856334A78AF86721E8921960127F4088207D71E09DF314B3FBC43791EED8N) и [VI](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BFFD130965412217BD017856334A78AF86721E8921963127F4088207D71E09DF314B3FBC43791EED8N) Конвенции, на бывших объектах по производству химического оружия и предприятиях промышленности, подконтрольных [Конвенции](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BFFD130965412217BD017856334A798F83F2DE89305601E6A16D965E2D1N), в 2019 году | 5 [<\*\*\*\*>](#P19565) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - |
| (п. 9.22 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B651E721F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.23. | Обеспечено проведение международных инспекций, предусмотренных [статьями V](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BFFD130965412217BD017856334A78AF86721E8921960127F4088207D71E09DF314B3FBC43791EED8N) и [VI](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BFFD130965412217BD017856334A78AF86721E8921963127F4088207D71E09DF314B3FBC43791EED8N) Конвенции, на бывших объектах по производству химического оружия и предприятиях промышленности, подконтрольных [Конвенции](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BFFD130965412217BD017856334A798F83F2DE89305601E6A16D965E2D1N), в 2020 году | 5 [<\*\*\*\*>](#P19565) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря |
| (п. 9.23 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B651C761F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.24. | Обеспечены меры проверки в соответствии с положениями [Конвенции](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BFFD130965412217BD017856334A798F83F2DE89305601E6A16D965E2D1N) (оплата счетов-фактур (инвойсов) на возмещение Организации по запрещению химического оружия расходов по проверке российских объектов, осуществляемой в соответствии со [статьей V](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BFFD130965412217BD017856334A78AF86721E8921960127F4088207D71E09DF314B3FBC43791EED8N) Конвенции) в 2019 году | 5 [<\*\*\*\*>](#P19565) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - |
| (п. 9.24 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B651D7C1F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.25. | Обеспечены меры проверки в соответствии с положениями [Конвенции](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BFFD130965412217BD017856334A798F83F2DE89305601E6A16D965E2D1N) (оплата счетов-фактур (инвойсов) на возмещение Организации по запрещению химического оружия расходов по проверке российских объектов, осуществляемой в соответствии со [статьей V](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BFFD130965412217BD017856334A78AF86721E8921960127F4088207D71E09DF314B3FBC43791EED8N) Конвенции) в 2020 году | 5 [<\*\*\*\*>](#P19565) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря |
| (п. 9.25 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B6513701F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.26. | Обеспечена готовность к участию назначенных лабораторий Организации по запрещению химического оружия в расследовании случаев возможного применения химического оружия в третьих странах в 2019 году | 5 [<\*\*\*\*>](#P19565) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - |
| (п. 9.26 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B661B741F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.27. | Обеспечена готовность к участию назначенных лабораторий Организации по запрещению химического оружия в расследовании случаев возможного применения химического оружия в третьих странах в 2020 году | 5 [<\*\*\*\*>](#P19565) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря |
| (п. 9.27 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B6618721F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.28. | Проведены информационно-аналитические и экспериментальные исследования по наблюдению за выполнением положений [Конвенции](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BFFD130965412217BD017856334A798F83F2DE89305601E6A16D965E2D1N) о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении другими государствами - участниками и неучастниками [Конвенции](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BFFD130965412217BD017856334A798F83F2DE89305601E6A16D965E2D1N), а также информационно-аналитическая поддержка проведения государственной политики в области химического разоружения в 2019 году | 5 [<\*\*\*\*>](#P19565) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - |
| (п. 9.28 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B661E761F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.29. | Проведены информационно-аналитические и экспериментальные исследования по наблюдению за выполнением положений [Конвенции](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BFFD130965412217BD017856334A798F83F2DE89305601E6A16D965E2D1N) о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении другими государствами - участниками и неучастниками [Конвенции](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BFFD130965412217BD017856334A798F83F2DE89305601E6A16D965E2D1N), а также информационно-аналитическая поддержка проведения государственной политики в области химического разоружения в 2020 году | 5 [<\*\*\*\*>](#P19565) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря |
| (п. 9.29 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B661F7C1F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529) | | | | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Если контрольное событие включено в план реализации Программы, присваивается статус "1". Если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2". Если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. целевых показателей, присваивается статус "3". Если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "4". Если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "5" с указанием в сноске наименования плана мероприятий ("дорожной карты"). Если контрольное событие включено в результат выполнения мероприятий, направленных на развитие отдельных территорий, присваивается статус "6". Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

<\*\*> Контрольное событие включено в план выполнения мероприятий по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B661D701F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529)

<\*\*\*> Контрольное событие включено в план осуществления комплекса санитарно-противоэпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий по оказанию медицинской помощи на объектах по хранению и на объектах по уничтожению химического оружия.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B661D721F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529)

<\*\*\*\*> Контрольное событие включено в план выполнения функций уполномоченного (национального) органа Российской Федерации по выполнению [Конвенции](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE6BFFD130965412217BD017856334A798F83F2DE89305601E6A16D965E2D1N) о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE69FFD7329D5C4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921B661D731F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 14.12.2018 N 1529)

Приложение N 14

к государственной программе

Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение

ее конкурентоспособности"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ"

НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE68F7D137935F4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921E6018711F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | | Оценка расходов | | | | | | | | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| факт. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель - создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету Программы), способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, нацеленных на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития страны | | | | | | | | | | | |
|  | | Задачи:  обновление технологической и материальной базы отраслей гражданской промышленности, координация программ развития отраслей промышленности со спросом на технологическую продукцию;  обеспечение промышленности средствами производства;  обеспечение потребности промышленности в доступных, технологичных и экологичных традиционных и новых материалах;  создание инновационной инфраструктуры для развития традиционных и новых отраслей промышленности | | | | | | | | | | | |
| Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 105,1 | 100,5 | - | 102,1 | - | 94,6 | 100 | 100,1 | 102,1 | 102,7 | 104,1 | 104,1 |
| 2. | Дальневосточный федеральный округ | - | 104,9 | - | 102,7 | - | 91,1 | - | 100,1 | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | 92,6 | 112,3 | - | 95,1 | - | 90,7 | - | 94 | - | - | - | - |
|  | Камчатский край | 103,7 | 99,4 | - | 97,4 | - | 103,8 | - | 106,2 | - | - | - | - |
|  | Приморский край | 123,1 | 108,7 | - | 105,5 | - | 86 | - | 100,3 | - | - | - | - |
|  | Хабаровский край | 105,2 | 102,2 | - | 105,5 | - | 99,6 | - | 104,9 | - | - | - | - |
|  | Амурская область | 124,3 | 107,9 | - | 106,2 | - | 112,7 | - | 74,8 | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | 100,1 | 90,1 | - | 90,1 | - | 103 | - | 114,3 | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | 91,4 | 105,7 | - | 94,8 | - | 93 | - | 115,5 | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | 99,8 | 107 | - | 113 | - | 84,8 | - | 70,6 | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | 91,3 | 90,5 | - | 96,3 | - | 96,2 | - | 103,8 | - | - | - | - |
| Индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 104,8 | 102,2 | - | 102,5 | - | 96,9 | 102,8 | 100,8 | 104,7 | 105,1 | 106,4 | 106,4 |
| 2. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 112,4 | 107,3 | - | 103,4 | - | 90,6 | 100,6 | 90,2 | 102,4 | 103,2 | 108,1 | 107,3 |
| 2. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 12,8 | 5,4 | - | 1,4 | - | -10,9 | 2,3 | -3,6 | 3 | 3,4 | 5,6 | 5,1 |
| 2. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 "Развитие транспортного и специального машиностроения" | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель - развитие конкурентоспособной промышленности в условиях антикризисной стабилизации рынка и формирование внутренних источников инновационного развития | | | | | | | | | | | |
|  | | Задачи:  обеспечение потребностей транспортного комплекса страны, включая личные потребности граждан и нужды национальной обороны, за счет внутреннего производства конкурентоспособной техники, отвечающей современному уровню международных требований по безопасности, экологическим характеристикам и экономичности;  максимальная локализация производств на территории Российской Федерации и повышение их экспортного потенциала | | | | | | | | | | | |
| Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство автомобилей, прицепов и полуприцепов) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 111,4 | 98,6 | 97,6 | 87,5 | 104,9 | 79,4 | 105,4 | 102,5 | 91,1 | 105,1 | 105 | 105,1 |
| 2. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов" | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель - обеспечение российской экономики современными высокотехнологичными материалами, удовлетворение спроса на материалы в необходимых номенклатуре, качестве и объемах поставок | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача - увеличение производства конкурентоспособной продукции лесопромышленного комплекса с высокой добавленной стоимостью | | | | | | | | | | | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 354,5 | 373,3 | 361,1 | 395,5 | 392 | 507 | 421,1 | 524 | 520 | 540 | 550 | 582 |
| 2. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5 "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности" | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель - создание и развитие на территории Российской Федерации новых высокотехнологичных производств (как готовой продукции, так и комплектующих) в гражданских отраслях промышленности | | | | | | | | | | | |
|  | | Задачи:  создание системообразующих условий для реализации приоритетных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях промышленности, защита организаций промышленности, реализующих инвестиционные проекты и развивающих высокотехнологичные производства, от воздействия внешних экономических рисков;  обеспечение поддержки реализации инвестиционных проектов в гражданских отраслях промышленности за счет средств федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" | | | | | | | | | | | |
| Доля удовлетворенных заявок на получение поддержки Фонда развития промышленности от общего числа соответствующих требованиям заявок | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля отгруженных на экспорт товаров обрабатывающего производства в общем объеме отгруженных товаров обрабатывающего производства | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 23 | 24,3 | 25,6 |
| Доля отгруженных товаров обрабатывающих производств в общем объеме отгруженных на экспорт товаров | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,5 | 56,7 | 59,8 | 63,6 |
| Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель - опережающее развитие современной промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности в субъектах Российской Федерации, направленное на усиление их индустриального потенциала и обеспечение долгосрочного социально-экономического роста | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача - разработка и реализация мер стимулирования инвестиций в создание и развитие индустриальных (промышленных) парков и технопарков, промышленных кластеров, в том числе промышленной инфраструктуры, на территориях, требующих особого внимания | | | | | | | | | | | |
| Количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе региональных программ развития промышленности | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 5,5 | 5,7 |
| 2. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в рамках мероприятий региональных программ развития промышленности | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | - | - | - | - | - | - | 100 | 5917 | 2305,3 | 2305,3 | 7135,5 | 10485,7 |
| 2. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 15

к государственной программе

Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение

ее конкурентоспособности"

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ

ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ" НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE68F7D137935F4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921E6018711F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, основного мероприятия, мероприятия, объекта | Приоритетная территория  (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Код бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Оценка расходов | | | | | | | | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | факт. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | Дальневосточный федеральный округ | 020 | 16 |  |  | - | 4900000 | 3020974 | 4531674 | 3201438,4 | 5335698,8 | 5426438,4 | 3933390,1 | 1950000 | 3986000 | 3300000 | 3300000 |
| Республика Саха (Якутия) | 020 | 16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 020 | 16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 020 | 16 |  |  | - | 4900000 | 3020974 | 3020974 | 3201438,4 | 3201438,4 | 3201438,4 | 1981294,6 | 650000 | - | - | - |
| Хабаровский край | 020 | 16 |  |  | - | - | - | 1510700 | - | 2134260,4 | 2225000 | 1952095,5 | 1300000 | 686000 | - | - |
| Амурская область | 020 | 16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 020 | 16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 020 | 16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 020 | 16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 020 | 16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| Подпрограмма 1 "Развитие транспортного и специального машиностроения" | Дальневосточный федеральный округ | 020 | 16 | 1 |  | - | 4900000 | 3020974 | 3020974 | 3201438,4 | 3201438,4 | 3201438,4 | 1981294,6 | 650000 | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 026 | 16 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 023 | 16 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 025 | 16 | 1 |  | - | 4900000 | 3020974 | 3020974 | 3201438,4 | 3201438,4 | 3201438,4 | 1981294,6 | 650000 | - | - | - |
| Хабаровский край | 028 | 16 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 021 | 16 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 024 | 16 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 027 | 16 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 022 | 16 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 029 | 16 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие автомобилестроения | Дальневосточный федеральный округ | 020 | 16 | 1 | 01 | - | 4900000 | 3020974 | 3020974 | 3201438,4 | 3201438,4 | 3201438,4 | 1981294,6 | 650000 | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 020 | 16 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 020 | 16 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 020 | 16 | 1 | 01 | - | 4900000 | 3020974 | 3020974 | 3201438,4 | 3201438,4 | 3201438,4 | 1981294,6 | 650000 | - | - | - |
| Хабаровский край | 020 | 16 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 020 | 16 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 020 | 16 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 020 | 16 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 020 | 16 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 020 | 16 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Субсидии организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы Российской Федерации | Дальневосточный федеральный округ | 020 | 16 | 1 | 01 | - | 4900000 | 3020974 | 3020974 | 3201438,4 | 3201438,4 | 3201438,4 | 1981294,6 | 650000 | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 020 | 16 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 020 | 16 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 020 | 16 | 1 | 01 | - | 4900000 | 3020974 | 3020974 | 3201438,4 | 3201438,4 | 3201438,4 | 1981294,6 | 650000 | - | - | - |
| Хабаровский край | 020 | 16 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 020 | 16 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 020 | 16 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 020 | 16 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 020 | 16 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 020 | 16 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов" | Дальневосточный федеральный округ | 020 | 16 | 4 |  | - | - | - | 1510700 | - | 2134260,4 | 2225000 | 1952095,5 | 1300000 | 686000 | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 020 | 16 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 020 | 16 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 020 | 16 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 020 | 16 | 4 |  | - | - | - | 1510700 | - | 2134260,4 | 2225000 | 1952095,5 | 1300000 | 686000 | - | - |
| Амурская область | 020 | 16 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 020 | 16 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 020 | 16 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 020 | 16 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 020 | 16 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2. Развитие предприятий лесопромышленного комплекса | Дальневосточный федеральный округ | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | 1510700 | - | 2134260,4 | 2225000 | 1952095,5 | 1300000 | 686000 | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | 1510700 | - | 2134260,4 | 2225000 | 1952095,5 | 1300000 | 686000 | - | - |
| Амурская область | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие. Субсидии лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного федерального округа, реализующим приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов, на возмещение части затрат, осуществленных в 2013 - 2018 годах, на реализацию таких проектов | Дальневосточный федеральный округ | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | 1510700 | - | 2134260,4 | 2225000 | 1952095,5 | 1300000 | 686000 | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | 1510700 | - | 2134260,4 | 2225000 | 1952095,5 | 1300000 | 686000 | - | - |
| Амурская область | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" | Дальневосточный федеральный округ | 020 | 16 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| Республика Саха (Якутия) | 020 | 16 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 020 | 16 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 020 | 16 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 020 | 16 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 020 | 16 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 020 | 16 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 020 | 16 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 020 | 16 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 020 | 16 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| Основное мероприятие 7.2. Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры | Дальневосточный федеральный округ | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| Республика Саха (Якутия) | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 020 | 16 | 7 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хабаровский край | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| Мероприятие. Субсидия Чукотскому автономному округу на мероприятия по организации (по обеспечению) ресурсоснабжения добычи и переработки многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы на территории Чукотского автономного округа | Дальневосточный федеральный округ | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| Республика Саха (Якутия) | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |

Приложение N 16

к государственной программе

Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение

ее конкурентоспособности"

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТОВ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,

КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ" НА ПРИОРИТЕТНОЙ

ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E9A57A2877F8C42CB217281BA02F25AE68F7D137935F4F2B73891B87643BF89DFF2E2DE9921E6018711F8D356C29ED9CEC0AB7E1D83590E0ECDDN) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта Программы | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов | | | | | | | | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| факт. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Подпрограмма 1 "Развитие транспортного и специального машиностроения" | Дальневосточный федеральный округ | всего | - | 4900000 | 3020974 | 3020974 | 3201438,4 | 3201438,4 | 3201438,4 | 1981294,6 | 650000 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | 4900000 | 3020974 | 3020974 | 3201438,4 | 3201438,4 | 3201438,4 | 1981294,6 | 650000 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Камчатский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский край | всего | - | 4900000 | 3020974 | 3020974 | 3201438,4 | 3201438,4 | 3201438,4 | 1981294,6 | 650000 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | 4900000 | 3020974 | 3020974 | 3201438,4 | 3201438,4 | 3201438,4 | 1981294,6 | 650000 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Хабаровский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие автомобилестроения | Дальневосточный федеральный округ | всего | - | 4900000 | 3020974 | 3020974 | 3201438,4 | 3201438,4 | 3201438,4 | 1981294,6 | 650000 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | 4900000 | 3020974 | 3020974 | 3201438,4 | 3201438,4 | 3201438,4 | 1981294,6 | 650000 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Камчатский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский край | всего | - | 4900000 | 3020974 | 3020974 | 3201438,4 | 3201438,4 | 3201438,4 | 1981294,6 | 650000 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | 4900000 | 3020974 | 3020974 | 3201438,4 | 3201438,4 | 3201438,4 | 1981294,6 | 650000 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Хабаровский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие "Субсидии организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы Российской Федерации" | Дальневосточный федеральный округ | всего | - | 490000 | 3020974 | 3020974 | 3201438,4 | 3201438,4 | 3201438,4 | 1981294,6 | 650000 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | 4900000 | 3020974 | 3020974 | 3201438,4 | 3201438,4 | 3201438,4 | 1981294,6 | 650000 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Камчатский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский край | всего | - | 4900000 | 3020974 | 3020974 | 3201438,4 | 3201438,4 | 3201438,4 | 1981294,6 | 650000 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | 4900000 | 3020974 | 3020974 | 3201438,4 | 3201438,4 | 3201438,4 | 1981294,6 | 650000 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Хабаровский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов" | Дальневосточный федеральный округ | всего | - | - | - | 1510700 | - | 2134260,4 | 2225000 | 1952095,5 | 1300000 | 686000 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | 1510700 | - | 2134260,4 | 2225000 | 1952095,5 | 1300000 | 686000 | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Камчатский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Хабаровский край | всего | - | - | - | 1510700 | - | 2134260,4 | 2225000 | 1952095,5 | 1300000 | 686000 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | 1510700 | - | 2134260,4 | 2225000 | 1952095,5 | 1300000 | 686000 | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 Развитие предприятий лесопромышленного комплекса | Дальневосточный федеральный округ | всего | - | - | - | 1510700 | - | 2134260,4 | 2225000 | 1952095,5 | 1300000 | 686000 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | 1510700 | - | 2134260,4 | 2225000 | 1952095,5 | 1300000 | 686000 | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Камчатский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | всего | - | - | - | 1510700 | - | 2134260,4 | 2225000 | 1952095,5 | 1300000 | 686000 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | 1510700 | - | 2134260,4 | 2225000 | 1952095,5 | 1300000 | 686000 | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие "Субсидии лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного федерального округа, реализующим приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов, на возмещение части затрат, осуществленных в 2013 - 2018 годах, на реализацию таких проектов" | Дальневосточный федеральный округ | всего | - | - | - | 1510700 | - | 2134260,4 | 2225000 | 1952095,5 | 1300000 | 686000 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | 1510700 | - | 2134260,4 | 2225000 | 1952095,5 | 1300000 | 686000 | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Хабаровский край | всего | - | - | - | 1510700 | - | 2134260,4 | 2225000 | 1952095,5 | 1300000 | 686000 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | 1510700 | - | 2134260,4 | 2225000 | 1952095,5 | 1300000 | 686000 | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 7. Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности | Дальневосточный федеральный округ | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3586956,5 | 3586956,5 | 3586956,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286956,5 | 286956,5 | 286956,5 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Камчатский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Хабаровский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3586956,5 | 3586956,5 | 3586956,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286956,5 | 286956,5 | 286956,5 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.2. Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры | Дальневосточный федеральный округ | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3586956,5 | 3586956,5 | 3586956,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286956,5 | 286956,5 | 286956,5 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Камчатский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Хабаровский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3586956,5 | 3586956,5 | 3586956,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286956,5 | 286956,5 | 286956,5 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие "Субсидия Чукотскому автономному округу на мероприятия по организации (по обеспечению) ресурсоснабжения добычи и переработки многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы на территории Чукотского автономного округа" | Дальневосточный федеральный округ | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3586956,5 | 3586956,5 | 3586956,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286956,5 | 286956,5 | 286956,5 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Камчатский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Хабаровский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3586956,5 | 3586956,5 | 3586956,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286956,5 | 286956,5 | 286956,5 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 17

к государственной программе

Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение

ее конкурентоспособности"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ"

НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=3AF5C258CBF1F6448BF36DC30786C44D2B7F4840798BBB283F70DA20A91C467EDB88A2891FAE2AF458C7860A1BE7F375AEDC69B44D51CF96FDDEN) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование территории Российской Федерации, приоритетной территории, субъекта Российской Федерации, входящего в состав приоритетной территории | | Оценка расходов | | | | | | | | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| факт. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель - создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету Программы), способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, нацеленных на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития страны | | | | | | | | | | | |
|  | | Задачи:  обновление технологической и материальной базы отраслей гражданской промышленности, координация программ развития отраслей промышленности со спросом на технологическую продукцию;  обеспечение промышленности средствами производства;  обеспечение потребности промышленности в доступных, технологичных и экологичных традиционных и новых материалах;  создание инновационной инфраструктуры для развития традиционных и новых отраслей промышленности. | | | | | | | | | | | |
| Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 105,1 | 100,5 | - | 102,1 | - | 94,6 | 100 | 100,1 | 102,1 | 102,7 | 104,1 | 104,1 |
| 2. | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мурманская область | 105,2 | 99,1 | - | 100,8 | - | 112 | - | 107,3 | - | - | - | - |
|  | Ненецкий автономный округ | 117,6 | 90,5 | - | 108,1 | - | 102,9 | - | 90,8 | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | 91,3 | 90,5 | - | 96,3 | - | 96,2 | - | 103,8 | - | - | - | - |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | 109,6 | 111 | - | 113,1 | - | 139 | - | 104 | - | - | - | - |
|  | Архангельск (городской округ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Новодвинск (городской округ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Норильск (городской округ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Северодвинск (городской округ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Аллаиховский улус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Анабарский улус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Булунский улус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мезенский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нижнеколымский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Онежский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Таймырский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Туруханский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Усть-Янский улус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Новая Земля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане [<\*>](#P33042) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 104,8 | 102,2 | - | 102,5 | - | 96,9 | 102,8 | 100,8 | 104,7 | 105,1 | 106,4 | 106,4 |
| 2. | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 112,4 | 107,3 | - | 103,4 | - | 90,6 | 100,6 | 90,2 | 102,4 | 103,2 | 108,1 | 107,3 |
| 2. | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 12,8 | 5,4 | - | 1,4 | - | -10,9 | 2,3 | -3,6 | 3 | 3,4 | 5,6 | 5,1 |
| 2. | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель - опережающее развитие современной промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности в субъектах Российской Федерации, направленное на усиление их индустриального потенциала и обеспечение долгосрочного социально-экономического роста | | | | | | | | | | | |
|  | | Задачи:  создание промышленной инфраструктуры, обеспечение финансовой, образовательной и информационно-методологической поддержки развития промышленности субъектов Российской Федерации;  обеспечение развития промышленной инфраструктуры на территориях, требующих особого внимания;  синхронизация региональной и федеральной промышленной политики | | | | | | | | | | | |
| Количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе региональных программ развития промышленности | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 5,5 | 5,7 |
| 2. | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в рамках мероприятий региональных программ развития промышленности | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | - | - | - | - | - | - | 100 | 5917 | 2305,3 | 2305,3 | 7135,5 | 10485,7 |
| 2. | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Указаны в [постановлении](consultantplus://offline/ref=3AF5C258CBF1F6448BF364D10586C44D21724A4375DDEC2A6E25D425A14C1C6ECDC1AF8901AB2EE85FCCD3F5D2N) Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 1926 г. "Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане" и других актах СССР.

Приложение N 18

к государственной программе

Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение

ее конкурентоспособности"

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ

ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ" НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=3AF5C258CBF1F6448BF36DC30786C44D2B7F4840798BBB283F70DA20A91C467EDB88A2891FAE2AF458C7860A1BE7F375AEDC69B44D51CF96FDDEN) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта Программы | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Код бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Оценка расходов | | | | | | | | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | факт. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | Арктическая зона Российской Федерации | 020 | 16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| Чукотский автономный округ | 020 | 16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| Подпрограмма 7  "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" | Арктическая зона Российской Федерации | 020 | 16 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| Чукотский автономный округ | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| Основное мероприятие 7.2. Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры | Арктическая зона Российской Федерации | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| Чукотский автономный округ | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| Мероприятие.  Субсидия Чукотскому автономному округу на мероприятия по организации (по обеспечению) ресурсоснабжения добычи и переработки многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы на территории Чукотского автономного округа | Арктическая зона Российской Федерации | 020 | 16 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| Чукотский автономный округ | 020 | 16 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |

Приложение N 19

к государственной программе

Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение

ее конкурентоспособности"

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТОВ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,

КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ" НА ПРИОРИТЕТНОЙ

ТЕРРИТОРИИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=3AF5C258CBF1F6448BF36DC30786C44D2B7F4840798BBB283F70DA20A91C467EDB88A2891FAE2AF458C7860A1BE7F375AEDC69B44D51CF96FDDEN) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта Программы | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов | | | | | | | | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| факт. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" | Арктическая зона Российской Федерации | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3586956,5 | 3586956,5 | 3586956,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286956,5 | 286956,5 | 286956,5 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3586956,5 | 3586956,5 | 3586956,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286956,5 | 286956,5 | 286956,5 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.2. Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры | Арктическая зона Российской Федерации | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3586956,5 | 3586956,5 | 3586956,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286956,5 | 286956,5 | 286956,5 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3586956,5 | 3586956,5 | 3586956,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286956,5 | 286956,5 | 286956,5 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 20

к государственной программе

Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение

ее конкурентоспособности"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ"

НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=3AF5C258CBF1F6448BF36DC30786C44D2B7F4840798BBB283F70DA20A91C467EDB88A2891FAE2AF458C7860A1BE7F375AEDC69B44D51CF96FDDEN) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование территории Российской Федерации, приоритетной территории, субъекта, входящего в состав приоритетной территории | | Оценка расходов | | | | | | | | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| факт. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель - создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету программы), способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, нацеленных на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития страны | | | | | | | | | | | |
|  | | Задачи:  обновление технологической и материальной базы отраслей гражданской промышленности;  обеспечение промышленности средствами производства, координация программ технологического развития отраслей промышленности с тенденциями спроса на технологическую продукцию;  обеспечение потребности промышленности в доступных, технологичных и экологичных традиционных и новых материалах;  опережающее создание инновационной инфраструктуры для развития традиционных и новых отраслей промышленности. | | | | | | | | | | | |
| Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 105,1 | 100,5 | - | 102,1 | - | 94,6 | 100 | 100,1 | 102,1 | 102,7 | 104,1 | 104,1 |
| 2. | Северо-Кавказский федеральный округ | 109,9 | 110,3 | - | 99,8 | - | 104,0 | - | 109,1 | - | - | - | - |
|  | Республика Дагестан | 101,8 | 166,5 | - | 102,2 | - | 105,9 | - | 139,3 | - | - | - | - |
|  | Республика Ингушетия | 112,3 | 116,3 | - | 104,8 | - | 106,6 | - | 103,6 | - | - | - | - |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 124,3 | 88,8 | - | 113,4 | - | 108,2 | - | 87,4 | - | - | - | - |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 135,9 | 83,5 | - | 79,2 | - | 96,3 | - | 111,4 | - | - | - | - |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | 105,3 | 107,8 | - | 99 | - | 89 | - | 87,7 | - | - | - | - |
|  | Чеченская Республика | 106,7 | 108,6 | - | 106,9 | - | 103,6 | - | 103,6 | - | - | - | - |
|  | Ставропольский край | 105,5 | 109,8 | - | 100,1 | - | 107,2 | - | 112,2 | - | - | - | - |
| Индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 104,8 | 102,2 | - | 102,5 | - | 96,9 | 102,8 | 100,8 | 104,7 | 105,1 | 106,4 | 106,4 |
| 2. | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 112,4 | 107,3 | - | 103,4 | - | 90,6 | 100,6 | 90,2 | 102,4 | 103,2 | 108,1 | 107,3 |
| 2. | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 12,8 | 5,4 | - | 1,4 | - | -10,9 | 2,3 | -3,6 | 3,0 | 3,4 | 5,6 | 5,1 |
| 2. | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 21

к государственной программе

Российской Федерации "Развитие

промышленности и повышение

ее конкурентоспособности"

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ

ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ" НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=3AF5C258CBF1F6448BF36DC30786C44D2B7F4840798BBB283F70DA20A91C467EDB88A2891FAE2AF458C7860A1BE7F375AEDC69B44D51CF96FDDEN) Правительства РФ от 30.03.2018 N 368-15) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта Программы | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Код бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Оценка расходов | | | | | | | | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | факт. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | Северо-Кавказский федеральный округ | 020 | 16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 020 | 16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 020 | 16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 020 | 16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 020 | 16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 020 | 16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 020 | 16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 020 | 16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |